總務處93/3/29-93/4/10工作報告

- 本處完成SOP相關業務資料及流程圖。

- 4/9繳交會計室本處『九十二學年度預算執行狀況調查表』共計保留資本門390,457,526元。

採購組

一、完成泰山鄉漢口街停車場驗收，因施工期間下雨，故地質含水量多，請廠商特別注意保固期間的維護。

二、公關室請購之本校DVD簡介招標已上網公告，目前領標者踴躍。

三、圖書館之自動化系統已進行邀標，目前在投標階段，正安排評選時間評選優良廠商。

四、化學系螢光光譜儀第二次開標，已於四月一日順利決標。

五、媒體中心設備管理服務系統招標因沒有廠商投標，再行上網徵求廠商。

六、完成醫學系共軛焦顯微境設備驗收，因金額龐大，驗收時特別提醒使用單位注意防竊問題。

七、採購組採購案執行報告(92.8.1-93.3.3)

| 單位 | 件數 | 預算 | 執行金額 | 差異 | 差異百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 807 | 165,056,462 | 152,273,749 | 12,782,713 | 7.74% |
| 進修部 | 3 | 895,750 | 888,236 | 7,514 | 0.84% |
| 推廣部 | 27 | 1,112,430 | 1,099,942 | 12,488 | 1.12% |
| 文學院 | 167 | 17,290,889 | 15,821,959 | 1,468,930 | 8.50% |
| 藝術學院 | 48 | 6,037,968 | 5,858,943 | 179,025 | 2.96% |
| 醫學院 | 164 | 41,006,656 | 37,591,032 | 3,415,624 | 8.33% |
| 法學院 | 46 | 1,614,447 | 1,500,801 | 113,646 | 7.04% |
| 社科院 | 34 | 2,193,404 | 2,071,964 | 121,440 | 5.54% |
| 管理學院 | 179 | 12,210,254 | 11,472,579 | 737,675 | 6.04% |
| 理工學院 | 339 | 26,004,089 | 24,780,286 | 1,223,803 | 4.71% |
| 民生學院 | 154 | 9,740,087 | 9,333,590 | 406,497 | 4.17% |
| 外語學院 | 94 | 6,389,799 | 5,925,974 | 463,825 | 7.26% |
| 合計 | 2062 | 289,552,235 | 268,619,055 | 20,933,180 | 7.23% |

下週工作重點：

一、擬進行宿舍冷氣驗收。

二、擬進行藝術學院平台鋼琴開標。

三、擬進行媒體中心設備管理服務系統第三次開標。

出納組

收入面本週工作報告：

學生事務收款

@  學生事務各項罰款，共計6,600元

@  輔系學分費，共計12,380元

@  延修生學分費，共計28,190元

@  語言實習費，共計3,760元

@  92(2)學雜費之休、退學退費金額比例，大一～大三於2/18-3/30，大四於2/18-3/25退2/3；大一～大三於3/31-5/6，大四於3/26-5/3退1/3

@  學分費罰款，3/29罰款金額為500元，每逾一天再加罰100元，至4/2罰款金額為900元

各項滙入款收入

@  國科會補助款，滙入一銀支存帳號060088，共計198,000元

@  教育部等各項補助款滙入彰乙帳號08325900，共計1,925,846元

@  92(2)3/26-3/31學雜費、宿舍費、游泳池費、輔幼及教育學程學費、僑生健保費、招生報名費等，劃撥至郵甲帳號19172130，共計946,090元

@  93/3月資金室捐贈收入，劃撥至郵甲帳號15159038共計915,651元；電匯至台新活存帳號03800，共計1,271,050元；重大金額捐贈款：潘冀聯合建築師事務所捐贈醫學大樓新建工程設計監造費，金額為1,259,050元

其他事項

@  各單位申請校外補助款，出具領據申請用印，共計12筆

@  本週辦理92(2)休退學退費及補繳者共計16筆

@  向課務組列印92(2)語言實習費、日選夜實習費之選課記錄，以查詢學生該科繳費狀況

下週工作重點

@  92(2)輔系、雙主修單獨開班之學分費，及重補修語言實習課之語言實習費，自3/17起開始罰款，至4/7起罰款1,000元為上限

@  發放92(2)語言實習費、日選夜實習費之未繳費記錄通知至各系所，以進行催繳業務

支出面本週工作事項：

@  校內付款共267筆(包含匯款)，金額7,626,023元。

@  國科會、農委會、一般計劃專案支付人事費及廠商共計153筆。金額2,132,764元

@  校內查詢款項事宜。

@  每週工作報告及下週工作重點彙整。

@  一般計劃款項匯款廠商帳務支出213筆。

@  廠商匯款銀行調查表輸入。

@  廠商電話詢問電匯款項明細【電話告知或以傳真處理】及電匯相關事宜。

@  臨時交辦業務。

下週工作重點：

@  例行校內支付作業。

@  例行支付國科會、一般計畫人事費付款。

@  月中廠商帳結算。

綜合面本週工作事項：

@  3月31日下午有一位民生學院碩士班一年級同學辦休學至本組辦理退費，本組告知以學校九十二學年度第二學期學雜費宿舍費退費標準規定3月31日起至5月6日辦完休學手續退費三分之一，但同學聲稱別處同仁允諾她離校程序單上只要簽完上半段，壓日期（該同學壓3月30日）就以此日期為退費標準，所以要求退三分之二，經本組加以解釋告知離校程序單上只簽完上半段，表示流程未跑完，在未拿到休學證明書前，都不算辦好休學。並與他處同仁溝通，還是依校規，必須完全辦完程序，依休學證明書始可計算退費標準，而非以離校程序單壓日期為主，關於退費相關事宜，謝謝他處同仁關懷，但還是讓出納組代勞吧！

@  提供行政副校長所要之九十二年度工友之非固定薪資所得額明細帳，總所得額共計新台幣1,074,112元整

@  4月7日早上11：30至行政副校長室報告關於台新銀行存款事宜，目前本校存於新莊台新銀行有一活存帳戶，專供捐款使用，截至4月7日止尚有結餘新台幣41,959,712元整，定存於台新銀行南新莊分行有73,447,381元整，副校長告知可否將存款轉至台新台北總行，目前總行並無開戶，如果開戶之後當然可以，但必考慮方便性，以免造成增加工作負擔。至於校外付款→廠商匯款業務，目前是由第一銀行新莊分行代勞（每天至本校服務最少一次），支票、套印程式均由一銀提供，關於匯款是否換銀行服務本組並無預設立場，完全依上級裁示配合，重要的是要服務方便，以免造成校內、外人人抱怨。

@  一般稅務新增共304筆，所得額共1,072,551元，稅額共14,879元。

@  建教稅務新增共93筆，所得額共488,059元，稅額共2,250元。

@  91年度各類所得查詢共5筆。

@  92年度各類所得查詢共38筆。

@  92年度全校工友各類所得申報明細表。

@  依個人業務處理程序完成標準作業流程步驟(SOP)。

@  三月份定期存款月報表完成，送組長核對無誤轉會計室核帳。

@  清查第二學期全校總繳費人數，未繳平安保險費2人，學雜費未繳4人及少繳940元1人，游泳池費未繳1人。

@  四月一日撤銷二個不再使用之郵局劃撥帳號。整合帳戶至今屆滿一年，目前留下8家銀行(一銀、北美信託、台新、台銀、合庫、大眾、彰銀、郵局等22個活存及支存帳號)及(一銀、台新、大眾、國泰、富邦、彰銀、郵局等7家定存往來帳戶)

下週工作重點:

@  一般稅務新增。

@  建教稅務新增。

@  92年度各類所得查詢。

@  93年3月各類所得扣繳申報。

@  編製三月份銀行調節表，送會計室核對。

@  核對定存單利息與帳上數及扣繳憑單數是否相符，為七月份利息調節表作準備作業。

營繕組

一、各工程執行情行及進度

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | *屋突鋼筋模板施作 *隔間空調施作 |
| 2 | 新建醫學院綜合大樓 | *西南向B.F層地坪紮筋 *東北向土方開挖運棄。 *4月2日招開工程進度會議，研議解決工程進度問題。 |
| 3 | 淨心堂電梯增建工程 | 建築執照申辦中。 |
| 4 | 玫瑰學院增建電梯工程 | 使用執照已核發，結案。 |
| 5 | 污水處理廠 | 建築執照申請作業。 |
| 6 | 中美堂外圍綠地美化 | 完工待驗。。 |
| 7 | 餐旅系實驗室空氣門新曾工程 | 驗收完成。 |
| 8 | 醫學系-高密度獨立通氣籠架系統工程 | 廠商申請進貨中。 |
| 10 | 汽機車停車格劃線 | 書面資料完成。 |
| 11 | 耶穌會汽車停車場 | 4月1日完工起用。 |
| 12 | 理工實驗室地下水改為自來水整修案 | 工程進行中 |
| 13 | 理二舍1-5樓伸縮縫漏水整修 | 驗收完成 |
| 16 | 新球場外圍鋪設瀝青 | 完工待驗 |
| 17 | 化學系CH212實驗室整修工程 | 水電配管線。. |
| 18 | 物理系實驗室PH215遷至PH117B | 暫緩施工. |
| 20 | 積健樓重訓室鐵門修改 | 定春假施工。 |
| 21 | 育成中心停車場 | 完工並畫格 |

二、下週預定工作：

| 預定日期 | 工作名稱 | 內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 4/12-4/16 | 玫瑰宿舍浴廁門更新 | 完工 |
| 4/12-4/16 | 文圖增建工程 | *外牆吊線，磁磚放樣準備 *屋突續施作 *選材準備 |
| 4/12-4/16 | 新建醫學院綜合大樓 | *續B1.F結構體施作 |
| 4/12-4/16 | 化學系CH212實驗室整修工程 | 配管線及天花板粉刷油漆。. |
| 4/12-4/16 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |

事務組

校本部（總機工作報告）

  - 1.          建置虛擬總機電話門號超額相關事宜。

  - 2.          核銷92年12月宿舍電信費用。

  - 3.          電話業務之SOP。

  - 4.          呈民族掃墓節＆耶穌受難日自動總機下班語音宣告稿。

  - 5.          歐科電訊公司電話交換機續約相關事宜。

  - 6.          請款支付歐科公司93/03交換機設備維修費45 ,500元。

  - 7.          印製電話費月報表＆函送各單位。

  - 8.          更錄耶穌受難日自動總機下班語音宣告＆更改當日下班時間。

下週工作重點:

    -           更改自動總機星期五下班時間

    -           歐科電訊公司電話交換機續約

    -           虛擬總機電話相關事項

（一般事務）

| 1 | 請修單 | 13件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校外場地租借 | 0次 |
| 3 | 牌樓申請 | 2 |
| 4 | 物品借用 | 10次 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 1次 |
| 6 | 車輛進出知會單 | 4 件 |
| 7 | 校外來文 | 2 |
| 8 | 校內收文 | 6 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 8件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 1件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 7 |
| 12 | 實驗室晦氣物外送7系 | 0 |
| 13 | 輻射調查（系） | 1次 |
| 14 | 清潔美化（消毒） | 1件 |
| 15 | 採購案 | 40件 |
| 16 | 發停車證 | 24張 |
| 17 | 寄發碩博士甄試簡章 | 6份 |
| 18 | 協助場地佈置 | 5次 |
| 19 | 一般垃圾清運 （含大型廢棄物、樹枝） | 28噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 2 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 1 |

校本部會議場地借用

野聲樓谷欣廳       5  野聲樓第一會議室   10

野聲樓第三會議室   6  野聲樓第四會議室   9

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修事件 | 38(含5筆電話) |  |  |  |  |  |  | 外語：鐵捲門卡住 |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: |  |  |  | 900 | 寄掛號: | 880 |  |  |  |
| 3 | 文具請領 | 27 |  |  |  |  |  |  | 聖言樓：9樓共同外語遭竊 |  |  |
| 4 | 單據報銷清單 | 3 |  |  |  |  |  |  | 兒家系：2樓辦公室遭竊 |  |  |
| 5 | 租借學士服 | 18套 |  |  |  |  |  |  | 十營工廠地下室保險 | 絲燒壊 |  |
| 6 | 下週4/12-4/16 |  |  |  | 1. 因應緊急事故 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重點工作項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/29-----4/9    工作報告(理外民學院+ 校本部)

| 水電維修 |  | 10件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 木工維修 |  | 0件 |  |
| 電腦維修 |  | 6件 |  |
| 鋼鋁維修 |  | 6件 |  |
| 電話維修 |  | 2件 |  |
| 學士服 |  | 5件 |  |
| 貴子網球場+ 理工網球場 辦會員證 |  | 0件 |  |
| 其他雜項 | 場地租借 10件 | 協助停車違規工友取件問題----6件 | 空間清查全校建築物 |
| 下周工作重點 |  |  | 4/12---- 空間清查 |

文藝窗口工作報告

| 1.文、藝學院，院、系、所之各項文具用品請領。 | 景觀系領信封 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號 426件 平信數量多每天約花1小時分送 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 45件 |
| 5.窗口預算之編列、控管。 | 預算執行2 |
| 6.零用金之保管、核銷。 | 零用金核銷2筆 |
| 7.文藝學院會議室之借用事宜。 | 1次 |
| 8.文藝學院工友勤務之督導、輪值之安排及臨時工作之人員調度。 | 調度2次取締違規資料 |
| 9.文藝學院清潔用品之管理、發放、申購等業務。 | 清潔用品請領3件 |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 78次 |
| 11.借用鑰匙 | 9次 |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 | 15次 |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍交辦事宜10間含聖堂。 | 每天送信、送公文數次。 |
| 15.請購〈修〉單報銷含13系8所。 | 20,000以下採購12件 |
| 16.臨時交辦事項。 |  |

法管窗口工作報告

| 1 | 法管學院院、系、所之各項文具請領及扣帳處理 | 共2單位，申請文具、清潔用品(平版衛生紙) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 法管學院學、碩、博士服借用管理 |  |
| 3 | 法管學院院、系、所信件(寄、收、發)及扣帳處理 | 收、發平信件數(數量多無法計算)每日至少一麻袋或以上(郵局及民間郵局) 收掛號信件共計535件 |
| 4 | 法管學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理 | 維修處理共計64件 |
| 5 | 窗口預算之編列、控管 |  |
| 6 | 零用金之保管、核銷 | 送出申請請購修單3件 單據報銷清單4件22630元 零用金撥補核銷清單10項16010元 |
| 7 | 法管社窗口工讀生管理 | 工讀生協助留守櫃台及支援業務及輪值巡校園貼汽機車違規單。 工讀時間：週一~五9:00~12:00，13:00~15:00 |
| 8 | 法管學院鑰匙借用管理 | 共33件 |
| 9 | 公務自行車、借還(共五部) | 共121件 |
| 10 | 看板、推車、雜物借還 | 共7件 |
| 11 | 失物招領 | 共3件 |
| 12 | 各式使用表單服務 | 請購修單、請款單、場地申請表、粘貼憑證用紙、銀行、郵局存、提、匯款單等 |
| 13 | 代轉請款單、請購(修)單、工讀表等表單 | 整理代轉各式表單， 每日上午9:30 下午2:00 請工友同仁各代轉一次至野聲樓 |
| 14 | 電腦耗材請領(核對、彙總、發放、扣帳處理) | 93.1.14提供各系所單位下學期請購申請單電子檔 |
| 15 | 影印卡銷售(補充、叫修、付款) | 售全錄影印卡0張 |
| 16 | 法管自助洗衣房管理。(反應使用者意見、督導環境潔、催款等) | 共30台(洗衣房1台，仁愛學苑1台，信義學苑15台，和平學苑13台) 月底電工抄保養場旁自助洗衣房電錶數字→窗口通知廠商電錶數字，宿舍部份廠商自行抄表校內電工稽核→通知廠商月底繳交水電費至出納組→水電費清單留存窗口一份→93.3.31通知廠商繳交水電費 93.4.2廠商繳交水電費9098元至出納組 窗口代轉洗衣房工友清潔費每月2000元 |
| 17 | 濟時樓地下停車場遙控鎖管理 | 整理及清查車位，做車位表(含神父專用共計19車位)91學年已完成 93.3.17提供空餘車位5個及2個遙控器交事務組組長 |
| 18 | 利瑪竇B1F 研究生保管箱管理 |  |
| 19 | 三間教授休息室報紙、咖啡、奶精、糖、茶葉等耗材處理 | 利瑪竇2樓及4樓(每月報紙共4份，泡茶用茶葉) 樹德樓1樓(報紙2份，咖啡粉、奶精、糖包、茶包) 耗材請購補充、請款作業 每日去社圖取贈閱之自由時報 4份( 1份夾入樹德樓1樓教休室， 1份夾入利瑪樓2樓教休室 1份夾入利瑪樓4樓教休室 1份夾入法管社窗口 ) |
| 20 | 羅耀拉大樓公用印表機管理 (位於羅耀拉SL254及SL355) | 耗材請購補充及叫修 LASER JET2100碳粉匣HP-4096A SL254 93.4.1公用印表機送修 |
| 21 | 協助耶穌會處理事務 | 收、發信件 維修單2件. |
| 22 | 各項諮詢服務及其他不及事項(頻率多) | 詢問辦公室位置、繳費事項、借用物品、失物、教室用耗材、尋人等 |
| 23 | 列表機碳粉匣回收(原法管總務處服務項目) | 列表機碳粉匣回收，回收金繳至出納組 0元 |
| 24 | 臨時交辦事項 | 組長交待打一套常用場地教室鑰匙交事務組 |
| 25 | 特殊事項 | 處理掛號信件400餘件(學生推薦甄試申請資料) 寫SOP作業規範 倉庫物品整理 |
| 26 | 下一星期工作重點 | 法管社科窗口辦公空間及倉庫整理 督促漏水施工 |

【法管場地綜合業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 11次 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 16次 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 8次 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2次 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 8次 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳 | 4次 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 1次 | 換帶暨監看 |  |
| 場地器材維護報修 | 5次 | 即時處理 |  |
| 製發法管門禁磁卡 | 7張 | 叢山製作 |  |

下週（4/12~4/16）預定工作重點：

- 繼續發售學生停車證（省植物社停車場）

- 碩士班考試事務支援安排

- 事務組工友打掃空間調查彙整（4/15）

- 參加醫學院92學年第七次行政主管會議（4/16）

- 佈置校長宴請使命特色單位會場

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 99 | 182 |  |  | 4 | 4 |
| 文具品 | 166 | 364 |  |  | 2 |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 3/31 |  |  | 請領文具清潔用品檔案建入 | 例行業務 |
| 保管業務清冊列印 | 4/2 |  |  | 文具清潔用品總表 | 例行業務 |
|  | 4/2 |  |  | 各單位領用物品明細表 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 3/29 |  |  | 打掃、拖地與擦拭 | 全體合作 |
|  | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 4/2 |  |  | 如排班表 | 全處性業務 |
| 提水 | 3/29、30、4/2 |  |  | 例行事務 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 3/29、30、 4/2、7、9 |  |  | 送保管組致全校各單位公文 | 例行業務 |
|  | 3/29、30、31、4/2、9 |  |  | 取締校園違規汽機車 | 全處性業務 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告事項：

- 配合會計室抽換法管、文藝醫、理外民學院91學年度原以本校預算經費購買之財產及列管物品更改為「教整款」購置，依實況修正財產資料庫內明細資料並重印財產標籤與以更正。

- 3/30與會計室討論織研所接受鄭天瑤女士、鄭天正先生捐贈鄭邵令真之織品服飾等遺物價值入帳及進行財產新增作業。

- 彙整提交3月份領用物品總表與各單位當月領用物品週知各領用單位並交付各單位分帳明細予會計室攤提扣帳。

四、目前影傳系已核准報廢電腦七台及印表機七台，保管組已上網公告(本校網站公告欄)。

- 資管系已核准報廢筆記型電腦二台，將於近日內上網公告。

- 文藝醫學院「教整」款帳務核對無誤，已列印清冊。

- 藝術學院及文學院(除體育系)等系所之「教整」條碼已黏貼完畢。

- 4月9日至醫學院護理系及為心復系粘貼「教整」條碼。

- 保管組SOP書面資料製作完成，並提交給處本部。

- 4/9與會計室討論更改財產經費來源後，教整款帳務問題。

叁、下週工作重點：

一、繼續粘貼並清查公衛系及醫學系之教整款財產設備。

二、最後確認各系所之教整資料，並將完整之資料提供各系所備查。 三、整理92學年度上學期（92.8.1--93.1.31）新增財產及列管物品之資料。