總務處下週工作進度(930419-930425)

下週工作重點：(除各級長官及各單位臨時交辦與突發事件處理外)

採購組

- 為配合學生期中考，避免干擾學生，擬該週進行宿舍冷氣驗收。

- 該週進行總務資訊系統議價。

- 為教育部視導，配合整理資料。

出納組

1. 發放92(2)輔系學分費未繳費通知

2. 協助生輔組收取就貸不符生之學雜費補繳作業

3. 協助生輔組收取92(2)全額補助生平安保險費差額

4. 例行校內支付作業。

5. 例行支付國科會、一般計畫人事費付款。

6. 月中廠商帳結算。

7. 一般稅務新增。

8. 建教稅務新增。

9. 92年度各類所得查詢。

10.依93年4月14日（93）輔招字第055號函配合招委會新規定至發巻處（三處）發放主試費。

11.利息調節表準備作業就貸生不符補繳學費，調整學雜費彙總表。

保管組

| 1.繼續粘貼並清查醫學系之教整款財產設備。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.粘貼並清查體育系之教整款財產設備。 |  |  |  |
| 3.清查各系所欲報廢但堪用之電腦設備。 4持續盤點以「教整款」購置之財產，以備教育部蒞校視察。 |  |  |  |
|  | 5.預計4月21日列印「教整款」財產及物品明細表送廠商裝訂。 |  |  |

營繕組

| 預定日期 | 工作名稱 | 內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 4/19~4/23 | 宿舍冷氣增設工程 | 完工驗收 |
| 4/19~4/23 | 宜美學苑床組衣櫃等更新 | 送採購組發包作業 |
| 4/19~4/23 | 德蘭靜苑1樓防盜鋁窗 | 發包作業 |
| 4/19~4/23 | 焯炤館0014室防漏工程 | 進行防漏處理. |
| 4/19~4/23 | 宜真宜美運貨電梯工程 | 設計圖說及估價作業提出 |
| 4/19~4/23 | 球場夜間照明設備工程 | 提報評估 |
| 4/19~4/23 | 理工外語綜合大樓 | 完工 |
| 4/19~4/23 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |

事務組

- 繼續工友打掃空間調查彙整

- 碩士班考試事務考場佈置、試務支援

- 校內會議廳場地使用費資料彙整

- 法管社科窗口辦公空間及倉庫整理

- 利瑪竇廁所補磁磚及加壓馬達增設處理

- 神父修女宿舍警鈴裝置設備評估