總務處下週重要工作進度(930531-930606)

未來處理學校淹水疏通措施之改善方向

1.      清理排水溝

2.      檢查全校排水系統

3.      評估514巷大排水溝對本校排水的嚴重威脅及尋求解決知道

4.      各項營建工程排水系統的承載與最高排水量之擬定

5.      全校各建築物及宿舍排水系統之檢視

採購組

- 擬召開健檢議價會議。

- 育成中心實驗室整修工程開標。

保管組

一、生科系、營繕組(原理外民部份)、義文系、西文系、翻譯學研究所、日文系單位    盤點。

二、盤點媒體中心。

三、持續盤點教整獎補助款購置之財產及物品。

四、93.6.1開始盤點法管社科學院所屬各單位之財產及物品。

五、整理推廣部城區分部財產及列管物品清冊。

六、進修部財產資料鍵檔。

事務組

- 處理虛擬總機瘦身版問題（總機）（續）

- 一般事務性維修工作

- 法管社科窗口辦公空間及倉庫整理、協助楊姐熟悉法管社科窗口業務

- 校大門、貴子們、玫瑰宿舍保全警衛合約簽訂（續）

- 實驗室安全衛生檢查、廢液貯存臨時場地現勘與評估 （環保工安）

- 校務會議場地佈置（6/2）

- 工友飲水機座談會（6/3）

- 畢業典禮籌備作業準備

- 校園草花換植美化工作（畢業典禮前）

- 文德宿舍旁保持安靜標誌警示設置

出納組

＠陸續發放通知至全校各系所及每位學生：93(一)繳交學雜費、學分費逾期相關罰款日期、金額，及休退學退費期間、金額。

＠清查92(二)學雜費分期付款生之繳費狀況。

＠固定一般校內付款、書卷獎、零用金發放、支票發放。

＠固定國科會人事費、一般計畫人事費、國科會廠商支出，開立支票及匯款。

＠一般廠商帳付款，開立支票及匯款。

＠一般稅務新增。

＠建教稅務新增。

＠92年度各類所得查詢。

＠定存單上簽換單與例行建檔作業。

＠利息調節表前置作業。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虛擬總機佈放電纜工程 | 佈線完成，安排後續施作。 |
| 2 | 醫學綜合大樓興建工程 | *水電空調續施作 *窗框安裝 *外牆打底粉刷 |
| 3 | 文圖增建工程 | *一樓地板紮筋組模 *第三期計價書校審。 |
| 4 | 93年全校區消防安全設備檢查及申報 | 辦理改善相目及申報作業。 |
| 5 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |