總務處下週重要工作進度(930607-930613)

採購組

- ９３學年度垃圾清運開標。

- 資訊中心光纖網路及管道開標。

- 文圖家具採購案開標。

保管組

下週工作重點：93.6.4

一、盤點教研所、中文系、公衛系、景觀系、歷史系。

二、週知各領用物品單位分帳明細表。

三、數學系、電工系、理工宗輔、科學與宗教研發中心單位盤點

- 持續盤點法管社科學院所屬各單位之財產及物

事務組

- 處理虛擬總機瘦身版問題（總機）（續）

- 一般事務性維修工作

- 法管社科窗口辦公空間及倉庫整理、協助楊姐熟悉法管社科窗口業務（續）

- 校大門、貴子們、玫瑰宿舍保全警衛合約簽訂（續）

- 實驗室安全衛生檢查（環保工安）（續）

- 畢業生祝福晚會（6/11場佈）

- 畢業典禮 （6/12場佈）

- 校園草花換植美化工作（畢業典禮前）

- 中美堂四周暨校園環境清潔加強

- 全體工友考績表核訂完畢送人事室

出納組

固定一般校內付款、書卷獎、零用金發放、支票發放。

＠ 固定國科會人事費、一般計畫人事費、國科會廠商支出，開立支票及匯款。

＠ 一般廠商帳付款，開立支票及匯款。

＠ 一般稅務新增。

＠ 建教稅務新增。

＠ 92年度各類所得查詢。

＠ 定存單例行建檔作業

＠ 利息調節表前置作業

＠ 研擬討論國際創管學程碩專班學費繳費方式

＠ 簽文92(二)學雜費分期付款之未繳費者之處理

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虛擬總機佈放電纜工程 | 安排後續施作。 |
| 2 | 全校變電站檢修 | *檢驗報告提出 *改善項目提報 |
| 3 | 醫學綜合大樓興建工程 | *一樓地板紮筋組模。 *第三期計價書再校審。 |
| 4 | 文圖增建工程 | *水電消防續施作 *外牆打底粉刷 |
| 5 | 93年全校區消防安全設備檢查及申報 | *申報書用印 *報消防局 改善項目提出 |
| 6 | 污水處理廠 | 縣府下水道管理局審核。 |
| 7 | 資訊中心光纖網路及管道建置 | 開標 |
| 8 | 神父聖堂及房間整修 | 發包作業及施工。 |
| 9 | 外語學院視教中心語言教學系統前置工程 | 相關施工圖説預訂6月9日以前送核。 |
| 10 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |