總務處下週重要工作進度(930614-930620)

採購組

- 文學院圖書館招標因圖面變更，延長等標期，於下週再開標。

- 93學年度垃圾清運招標因家數未滿三家，故流標。

- 資訊中心光纖網路佈設，因投標家數未滿三家，故流標。

- 育成中心實驗室整修工程投標家數未滿三家，故流標。

保管組

下週工作重點

- 盤點哲學系、圖資系

- 理工學院院長室、電工系、應科所單位盤點。

- 辦理行政副校長交辦餐旅系報廢七部西餐爐尋找需求單位。

- 持續盤點法管社科學院所屬各單位之財產及物品。

- 準備法管社科學院建築物及電子設備等保險事宜。

- 盤點哲學系、圖資系。

- 盤點教育領導研究所以推廣部教育發展基金購置之設備。

事務組

- 處理虛擬總機瘦身版問題（總機）（續）

- 一般事務性維修工作

- 校大門、貴子們、玫瑰宿舍保全警衛合約簽訂（續）

- 事務組組務會議 （6/15召開）

- 實驗室安檢（公衛系、護理系、媒體中心、應美系）（環保）

- 全校排水溝系統疏濬處理

- 神父宿舍緊急呼救系統安排Demo

- 勞資會議籌劃作業

出納組

＠ 發放93大學申請入學(含推甄、外籍生)命題、主試、審查費等

＠ 電詢、比較其他各校學分費收費標準及收費狀況

＠ 固定一般校內付款、書卷獎、零用金發放、支票發放。

＠ 固定國科會人事費、一般計畫人事費、國科會廠商支出，開立支票及匯款。

＠ 一般廠商帳付款，開立支票及匯款。

＠ 一般稅務新增。

＠ 建教稅務新增。

＠ 92年度各類所得查詢。

＠ 定存單例行建檔作業

＠ 利息調節表前置作業

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虛擬總機佈放電纜工程 | 與中華電信聯繫後續施作安排。 |
| 2 | 全校變電站檢修 | 良設備改善施作前置作業（停電時間之調查安排）。 |
| 3 | 醫學綜合大樓興建工程 | *下一樓混凝土澆置後續施作。 *樓柱牆紮筋組模。 |
| 4 | 文圖增建工程 | *外牆打底 *電梯施工 *第八期計價審核 |
| 5 | 93年全校區消防安全設備檢查及申報 | *申報書用印 *報消防局 改善項目提出 |
| 6 | 污水處理廠 | 執照申辦進度事宜聯繫。 |
| 7 | 資訊中心光纖網路及管道建置 | 開標 |
| 8 | 神父聖堂及房間整修 | 驗收作業。 |
|  | 信義和平學苑滲水事宜 | 會勘進行改善。 |
| 9 | 外語學院視教中心語言教學系統前置工程 | 相關施工圖説及規範校核完成送採購組。 |
| 10 | 管理學院無線網路工程暨AP增設工程 | 進場施作。 |
| 11 | 醫學系-高密度獨立通氣籠架系統 | 6/15進行初驗。 |
| 12 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |