總務處下週重要工作進度(930628-930704)

採購組

- 醫學系籠架系統預計驗收。

- 配合大考，本組人員配合進行監視工作。

保管組

- 理外民使命特色室、發展委員會、漢裔學誌漢語中心、語言中心等單位盤點。

- 持續盤點法管社科學院所屬各單位之財產及物品。

- 準備法管社科學院建築物及電子設備等保險資料。

- 辦理校本部保險期滿還本金領回申請事宜。

- 盤點體育系、師資培育中心。

- 盤點電工系、語言中心、心理系以推廣部教育發展基金購置之設備。

事務組

- 處理虛擬總機瘦身版問題（總機）（續）

- 一般事務性維修工作

- 法管社科窗口整理及盤點文具等

- 轉學生入學考試事務性支援工作準備

- 改善校園實驗室暨實驗場所永續安全發展研討會（環安）

- 文華樓外牆清洗處理

- 市公所水利溝加蓋部分「禁停機車」會勘

- 校園流浪犬管理「校安會議」協商工作

- 醫學院第二階段滅鼠工作

- 全校排水溝系統疏濬處理（續）（營繕組配合）

- 神父宿舍花木修剪

- 垃圾清運發包作業（續）

- 工友責任區域重新調配

- 工友座談會（勞資會議）發通告

- 愛心腳踏車修理站重新招標

出納組

1、協助93大學入學考試指定科目考試發放監試費前置工作

2、固定一般校內付款、書卷獎、零用金發放、支票發放。

3、固定國科會人事費、一般計畫人事費、國科會廠商支出，開立支票及匯款。

4、一般廠商帳付款，開立支票及匯款。

5、一般稅務新增。

6、建教稅務新增。

7、92年度各類所得查詢。

8、定存單例行建檔作業。

9、利息調節表前置作業。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虛擬總機佈放電纜工程 | 利瑪竇大樓施作。 |
| 2 | 全校變電站檢修 | - 發送全校 e-mail通知 - 7/2（本週五停電施作）。 |
| 3 | 醫學綜合大樓興建工程 | 1一樓柱牆紮筋，模板組立。 |
| 4 | 文圖增建工程 | *水電消防配線。 *電梯施工。 *原有建物外壁磁磚敲除。 |
| 5 | 93年全校區消防安全設備檢查及申報 | 申報消防局，改善項目發包作業。 |
| 7 | 資訊中心光纖網路及管道建置 | 立碩科技得標。 |
| 9 | 外語學院視教中心語言教學系統前置工程 | 高架地板網路佈線施作。 |
| 8 | 管理學院無線網路工程暨AP增設工程 | 預訂6/28完工。 |
| 9 | 建物安檢改善工程 | 預訂6/30日施作 |
| 10 | 資訊中心柏達樓BS215電腦機房整建採購 | 進場施作 |
| 11 | 羅耀拉大樓245及246會議室滲水修復工程 | 驗收。 |
| 12 | 醫學系-高密度獨立通氣籠架系統 | 複驗。 |
| 13 | 兒家系LS304隔間工程 | 驗收 |
| 14 | 文學院冷氣維修保養 | 驗收 |
| 15 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |