總務處下週重要工作進度(930719-930725)

採購組

- 資訊中心行政資訊設備預計該週開標。

- 資訊中心行政資料儲存設備預計該週開標。

保管組

- 持續盤點校本部所屬各單位之財產及物品。

- 配合會計室關帳作業，辦理財產新增。

- 盤點醫學系。

事務組

- 虛擬總機瘦身版問題 & 自動語音查詢系統（總機）

- 一般事務性維修工作

- 監督利瑪竇大樓及外語B棟維修工程

- 醫學院第二階段滅鼠工作（續）

- 全校排水溝系統疏濬處理（續）（營繕組配合）

- 風災後校園環境重建工作

- 辦公室業務調整暨交接

- 垃圾清運簽約

出納組

1、固定一般校內付款、書卷獎、零用金發放、支票發放。

2、固定國科會人事費、一般計畫人事費、國科會廠商支出，開立支票及匯款。

3、一般廠商帳付款，開立支票及匯款。

4、一般稅務新增。

5、建教稅務新增。

6、92年度各類所得查詢。

7、定存單例行建檔作業。

8、利息調節表前置作業。

9、定存單上簽換單建檔。

10、配合招委會發放二技招生與轉學生閱卷費、命題費、審題費……等。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍網路遷移工程 | 7/19施作宜真宿舍。 |
| 2 | 宜真宜善學苑氣密窗裝設工程 | 7/19進場施作。 |
| 3 | 信義學苑平台整修 | 7/20完工驗收。 |
| 4 | 游泳池水溝邊鐵皮屋 | 7/22完工。 |
| 5 | 文圖增建工程 | 續施作外牆貼瓷磚及原有外牆打底粉刷。 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | 續施作2樓版及1樓柱、壁紮筋組模配水電空調管路。 |
| 7 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |