總務處下週重要工作進度(930809-930815)

採購組

- 宜真鋁窗擬於8/9驗收。

- 總務處、推廣部、進修部及婦女大學合辦之教育訓練課程自8/9起上課。

保管組

一、配合會計室關帳作業，辦理財產新增。

二、準備二次盤點事宜。

三、準備92學年度年度查帳資料

四、藝術學院及音樂系財產年度盤點

五、持續盤點校本部所屬各單位之財產及物品。

事務組

- 虛擬總機 & 自動語音查詢系統（總機）

- 印製93學年度電話表

- 一般事務性維修工作

- 教室E化研議規劃施做（朱麗文）（續）

- 校園區垃圾桶全部更新（邱文鶯）（續）

- 繼續實地走訪了解各大樓位置、單位、設備

- 加強工友督導分派協同作業

- 電腦教育訓練

出納組

1、92學年查帳工作準備費

2、固定一般校內付款、書卷獎、零用金發放、支票發放。

3、固定國科會人事費、一般計畫人事費、國科會廠商支出，開立支票及匯款。

4、一般廠商帳付款，開立支票及匯款。

5、一般稅務新增。

6、建教稅務新增。

7、92年度各類所得查詢。

8、提供會計室期末應收利息及應計利息估計數

9、利息調節表前置作業

10、整理定存單與上簽換單例行建檔作業。

11、8/11-8/12大學部、二技部新生資料袋裝袋(含93上學雜費繳費三聯單。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 續施作內、外部外牆及隔間。 |
| 2 | 新建醫學院綜合大樓 | 2樓柱牆紮筋組模配管路。 |
| 3 | 93年消防安檢改善 | 藝術學院、文德宿舍。 |
| 4 | 宜美學苑床衣櫃書桌架換新工程 | 複驗。 |
| 5 | 光纖網路及管道建置施作 | 續施作。 |
| 6 | 專用下水道系統（污水處理場） | 圖說資料申報台北縣政府審核。 |
| 7 | 利瑪竇大樓高壓電錶換修 | 8/6（星期五）利瑪竇大樓停電施作。 |
| 8 | 外語學院視教中心語言教學系統前置工程 | 8/9配電箱更換驗收。 |
| 9 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |