總務處下週重要工作進度(930816-930822)

採購組

- 總務處、推廣部、進修部及婦女大學合辦之教育訓練課程，繼續進行。

- 配合會計師事務所查帳，本組全力配合。

保管組

- 準備二次盤點事宜。

- 配合會計室關帳作業，準備開始對帳。

- 準備92學年度會計師查帳事宜。

- 進行年度查帳。

- 文德宿舍財產年度盤點

事務組

1、虛擬總機系統 & 自動語音查詢系統 （續）

2、印製93學年度電話表

3、一般事務性維修工作

4、教室E化研議規劃施做（朱麗文）（續）

5、校園區垃圾桶全部更新（邱文鶯）（續）

6、繼續實地走訪了解各大樓位置、單位、設備

7、加強工友督導暨協同作業分工

8、大型垃圾收集與外運

9、處理文德餐廳遷移事件

出納組

1、92學年查帳工作準備費。

2、固定一般校內付款、書卷獎、零用金發放、支票發放。

3、固定國科會人事費、一般計畫人事費、國科會廠商支出，開立支票及匯款。

4、一般廠商帳付款，開立支票及匯款。

5、一般稅務新增。

6、建教稅務新增。

7、92年度各類所得查詢。

8、編九十二學年度利息調節表交會計室核對。

9、準備會計師八月十六日起查帳所需資料。

10、93(上)學雜費繳費三聯單可上網下載列印。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 續施作外牆內裝及管路工程。 |
| 2 | 新建醫學院綜合大樓 | 續施作二樓柱牆及3樓地板紮筋，模板配管路。 |
| 3 | 93年消防安檢改善 | 續逐棟竣工驗收。 |
| 4 | 宜美學苑床衣櫃書桌架換新工程 | 完工。 |
| 5 | 專用下水道系統（污水處理場） | 1、申請建照請領規費。 2、招標資料送採購組。 |
| 6 | 研發處冷氣更新工程 | 發包作業。 |
| 7 | 會計室冷氣更新工程 | 發包作業。 |
| 8 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |