總務處下週重要工作進度(930830-930905)

採購組

- 準備文圖工程變更資料，以利議價。

- 準備醫圖變更資料。

- 準備文圖網路設備採購資料，擬上網招標。

保管組

- 勘用校產媒合案公告：生科系、物理系剩餘課桌椅一批（共180張）公告於本校網  站徵求需求單位（因忙於年度查，帳調整至下周）。

- 配合會計師事務所進行年度查帳。

事務組

1.實驗室廢液外送           （勞安衛環保）

2.感染性事業廢棄物外送     （勞安衛環保）

3.輻射防護會議（9月1日）  （勞安衛環保）

4.公務車噴漆15台並規劃捐贈儀式

5.規劃本校93學年度實驗室新進人員及研究生教育訓練

6.規劃並彙整本校93學年度勞工健檢及新進人員體格檢查

7.虛擬總機系統建置    （續）

8.印製93學年度電話表 （續）

9.各單位電話帳單預算扣繳確認工作

9.一般事務性維修工作

10教室E化研議規劃施做（朱麗文）（續）

11.校園區垃圾桶全部更新（邱文鶯）（續）

12.教職員工汽機車停車證開始受理申請

出納組

1、92學年查帳工作準備費

2、固定一般校內付款、書卷獎、零用金發放、支票發放。

3、固定國科會人事費、一般計畫人事費、國科會廠商支出，開立支票及匯款。

4、一般廠商帳付款，開立支票及匯款。

5、一般稅務新增。

6、建教稅務新增。

7、92年度各類所得查詢。

8、提供查帳所需資料。

9、移交工作。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 續室內外裝修。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 三樓RC完成。 |
| 3 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 藝術學院及羅耀拉大樓。 |
| 4 | 資訊中心教室改建 | 廠商備料準備進場施作。 |
| 5 | 會計室天花板更新 | 發包 |
| 6 | 文德地下室使用執照變更 | 委託合約簽訂。 |
| 7 | 校園景觀整體規劃 | 8/31日案送台北縣政府核備。 |
| 8 | 各進行工程 | 工程勘驗及進度追蹤。 |