總務處下週重要工作進度(931004-931010)

出納組

(一) 固定一般校內付款、零用金發放、支票發放。

(二) 固定國科會人事費、一般計畫人事費、國科會廠商支出，開立支票及匯款。

(三) 一般廠商帳付款，開立支票及匯款。

(四) 一般稅務新增。

(五) 建教稅務新增。

(六) 92年度各類所得查詢。

(七) 整理定存單與上簽換單例行建檔作業。

(八) 9/20起辦理休學者，學費及其他各費退2/3

(九) 9/17-9/20繳交學雜費者，加收逾期罰款200元，每逾一日，再加罰100元 ;上限至1,000元

事務組

(一) 全校電梯合約

(二) 藝術學院20張桌椅移轉聖言樓 SF305

(三) 虛擬總機系統建置    （續）

(四) 一般事務性維修工作

(五) 法管暨校門左側校園樹木修剪

(六) 教室E化研議規劃施做（續）

(七) 建立全校工友工作範圍及項目數據資料

(八) 建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料

(九) 教職員工汽機車停車證發放作業

(十) 93學年電話表二校稿。

營繕組

(一) 理圖天花板及照明燈整修工程完工待驗。

(二) 資訊中心211、212及le403教室改建完工待驗。

(三) 宗輔中心辦公室搬遷完工待驗。

(四) 宗輔中心辦公室搬遷完工待驗。

(五) 化學系水槽更新完工待驗。

(六) 學輔中心二樓及一樓辦公室油漆改善，復驗中。

(七) 淨心堂災後修復；木作電力部份驗收完成，改善複驗中，消防設備續施作。

(八) 視教中心地板及天花板裝修工程驗收完成修改複驗中。

(九) 校園景觀整體規劃都審資料準備中。

(十) 新建醫學院綜合大樓一樓地板南側及4樓地板RC澆置。

(十一) 93全校樓房低壓電設備檢查本週撿查文舍、文德、進修部。

(十二) 醫學院複驗消防設備改善工程改善中。

(十三) 文圖增建工程；地坪、牆面裝修、雜項施工、消防檢查及使用執照申請。

(十四) 污水處理場台北縣政府審核細部設計及初部規劃書。

(十五) 外語學院R.F消防控制盤修繕續施工中。

(十六) 中華電信虛擬總機佈放纜線工程；耕莘樓裝機、醫學院、民生學院、及濟時樓管線細部收尾。

(十七) 淨心堂電梯一、二樓結構體打水泥。

(十八) 玫瑰學院鍋爐更新工程管路設計規劃中。

保管組

- 準備複盤理外民學院，前次未盤得財產之作業。

- 宜美學苑新購床組、衣櫃、書桌財產編號及列印財產條碼。

- 持續盤點文德宿舍及藝術學院應美系財產。

- 財產移轉及報廢資料鍵檔，暨補盤校本部所屬單位尚未盤點之財產。

採購組

- 召開文圖工程進度協調會討論完工期限是否延後。

- 準備醫學院新建大樓追加減議價之資料。

- 文圖增建工程追加減部分已議價完成,合約部分正積極製作中。