總務處下週重要工作進度

事務組

1.總機舊系統停機事宜

2.一般事務性維修工作

3.教室E化第一階段規劃施做（續）

4.教室E化第二階段規劃調查（續）

5.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

6.93學年電話表三校稿。（續）

7.輔大防護團建置人員編組作業

8.全校飲水機水質檢測施做（續）

9.校慶活動感恩典禮籌備活動（續）

10.天主教晉鐸大典籌備作業

11.颱風災後重建清理工作（續）

保管組

- 續盤文藝醫學院未盤完之財產。

- 更改盤點後地點作業。

- 準備二次盤點事宜。

- 續盤校本部尚未盤點之單位財產，及整理各單位日前移轉財產之資料

採購組

- 擬於夲週召開醫學新建大樓設計變更追加減案之議價會議。

- 玫瑰學苑-熱水爐電力設備工程採購案擬於夲週開標。

- 於本週持續進行校內各單位運動服丈量。

出納組

1、學分費10/22繳費截止日，自10/25-10/29開始罰款200元，每逾一日，再加罰100元，上限至1,000元，11/11取消選課資格。

2、清出未繳學分費學生名單，催繳。

3、延修生學分費、輔系學分費統計表。

4、為下學期延修生及輔系學分費可比照學雜費繳費方式，讓學生可至全省郵局繳交，出納組填學分費核銷系統需求申請表，預定下週與資訊中心系統組洽談支援事宜，再與註冊組及課務組協商轉出選課資料檔，洽談繳費時間可否在選課完成後之規定時間內，學生持繳費單至郵局繳費，本週出納組粗略與郵局洽談程式部分，郵局李裕隆先生願全力協助，且郵局楊先生可準備繳費三聯單列印。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 竣工圖資作業，週邊雜項施工，使照送件中。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 5F模板紮筋施作。 |
| 3 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 完成驗收。 |
| 4 | 污水處理場 | 總變電站設備，函文送電力公司重審，發包作業續辦中。 |
| 5 | 積健樓CP218及CP224滲漏 | 結案。 |
| 6 | 球場照明 | 新球場照明設備第二期工程，發包作業。 |
| 7 | 貴子路運動場藍排球場整修 | 結案。 |
| 8 | 化學系、外語學院、聖言樓等漏水 | 驗收。 |
| 9 | 醫學院臨心系DG025室滲漏 | 系辦伸縮縫滲漏，續施作中。 |
| 10 | 網球場紗網整修工程 | 初定期11月1日驗收。 |
| 11 | 田徑場地圍網整修工程 | 初定期11月1日驗收。 |
| 12 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 製作施工規範說明書。 |
| 13 | 足球場草坪改善計劃書 | 製作施工規範說明書。 |
| 14 | 網球排球場之夜間照明設備 | 詢價中。 |
| 15 | 濟時樓B1F至1F間牆壁 | 結案。 |
| 16 | 資訊中心校園網路案 | 校園網路光纖骨幹，網路檢測，標示繪圖，施作中。 |
| 17 | 機車立體停車場 | 車道、斜坡道、EPOXY加金鋼砂止滑地坪整修工程，發包作業。 |
| 18 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院等消防設備改善 | 請購(修)單申請及發包作業中。 |
| 19 | 外語學院 - 消防設備 | 完工待驗。 |
| 20 | 兒家系牆壁漏水 | HE303研究室牆壁滲水，施工中。 |
| 21 | 積健樓滲漏 | 314室及RF層伸縮縫滲漏，驗收結案。 |
| 22 | 研發處滲水 | 滲水破壞換新(配合文物館修繕)驗收結案。 |
| 23 | 校園景觀規劃案 | 校方完成期末報告審核。 |
| 24 | 文德地下室使用執照變更 | 第四期款請款作業，建築師完成報告書。 |
| 25 | 社科院紗窗裝設工程 | 進場施作。 |
| 26 | 中美堂廁所整修工程 | 發包。 |
| 27 | 應美系走道廁所修繕 | 發包作業完成施作。 |
| 28 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 開標。 |
| 29 | 各進行工程 | 驗勘。 |