總務處下週重要工作進度

事務組

1. 總機舊系統停機處理暨新系統驗收後續作業

2.一般事務性維修工作

3.教室E化第一階段規劃上網招標（續）

4.教室E化第二階段規劃調查（續）

5.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

6.全校工友人力運用配置調查彙整（續）

7.彙整及更新93學年電話表三校稿。（續）

8.輔大防護團訓練課程通知作業

9.校慶活動感恩典禮籌備活動（續）

10.天主教晉鐸大典籌備作業（續）

11.研擬提報80週年校慶相關事務規劃工作

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 使照申請作業。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 5F南向R.C澆置 5F北向模板紮筋。 |
| 3 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 裝機完成後續。 |
| 4 | 污水處理場 | 送縣府審核開工圖資作業。 |
| 5 | 積健樓CP218及CP224滲漏 | 覆驗。 |
| 6 | 球場照明 | 新球場照明設備第二期工程，委託設計契約書簽訂。 |
| 7 | 法管球場與輕食館間道路工程 | 法管學院與輕食館間路基下陷，施作完成。 |
| 8 | 化學系、外語學院、聖言樓等漏水 | 驗收。 |
| 9 | 醫學院臨心系DG025室滲漏 | 配合課餘續施作。 |
| 10 | 網球場紗網整修工程 | 結案。 |
| 11 | 田徑場地圍網整修工程 | 結案。 |
| 12 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 採購組公告中。 |
| 13 | 足球場草坪改善計劃書 | 採購組公告中。 |
| 14 | 牆壁滲水 | SL435現勘後評估施作中，SL436使用人已轉告不要修繕，SL437再次了解及搜尋廠商滲漏原因 |
| 15 | 中央路圓環及文藝側門道路工程 | 中央路圓環及文藝側門兩邊道路修繕，請購(修)單確認後，後續作業。 |
| 16 | 資訊中心校園網路案 | 校園網路光纖骨幹，網路檢測，標示繪圖，施作中。 |
| 17 | 機車立體停車場 | 車道、斜坡道、EPOXY加金鋼砂止滑地坪整修工程，發包作業完成 備料中。 |
| 18 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院等消防設備改善 | 請購(修)單申請及發包作業中。 |
| 19 | 外語學院 - 消防設備 | 覆驗。 |
| 20 | 兒家系牆壁漏水 | HE303研究室牆壁滲水，施工中。 |
| 21 | 積健樓滲漏 | 覆驗。 |
| 22 | 研發處滲水 | 覆驗。 |
| 23 | 理圖冷氣搬運及安裝工程 | 驗收。 |
| 24 | 宜真、宜善學苑一樓防盜窗 | 初定期11月6-8日施工。 |
| 25 | 社科院紗窗裝設工程 | 進場施作。 |
| 26 | 中美堂廁所整修工程 | 發包完成，備料。 |
| 27 | 應美系走道廁所修繕 | 續施作中。 |
| 28 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 開標。 |
| 29 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 理工學院龍行大樓屋頂滲漏，續施作。 |
| 30 | 文友樓天花板、門窗改善工程 | 文友樓1至4樓會勘評估後續審核。 |

保管組

一、更改盤點後地點作業。

二、準備二次盤點事宜。

三、續盤校本部尚未盤點之單位財產，及整理各單位日前移轉財產之資料。

四、續盤文藝醫學院尚未盤點之財產儀器設備。

出納組

一、待上級批核請款單後，開始陸續各所93-1研究生獎助學金

採購組

- 擬於11/16召開醫學新建大樓設計變更追加減案之議價會議。

- 玫瑰學苑-熱水爐電力設備工程採購案擬於夲週開標。

- 校內各單位新進同仁運動服擬於夲週下訂，並請廠商於11月下旬前交貨。