總務處下週重要工作進度

事務組

1. 總機舊系統停機處理暨新系統驗收後續作業（續）

2.一般事務性維修工作

3.教室E化第一階段規劃上網開標準備作業

4.教室E化第二階段規劃調查（續）

5.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

6.全校工友人力運用配置調查彙整（續）

7.彙整及更新93學年電話表三校稿。（續）

8.輔大防護團訓練課程（11閱16日）

9.校慶活動感恩典禮籌備活動（續）

10.天主教晉鐸大典籌備作業（續）

11. 93學年度實驗室安全衛生檢查，檢查系所生科系、物理系、化學系。

12.天主教校長會議籌備工作準備。

13.文德餐廳抽風設備靜音工程驗收效能。

14.協調本校電工「研議未來每月抄錶工作之改進方式」。

15.「大專院校廢水處理現況及改善方向研析」撰寫及回擲。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 使照申請作業，週邊雜項施作。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 6F柱牆模板鋼筋，東向４F紮筋。 |
| 3 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 裝機完成後續。 |
| 4 | 污水處理場 | 送縣府審核開工圖資作業，二審作業開始。 |
| 5 | 積健樓CP218及CP224滲漏 | 覆驗。 |
| 6 | 球場照明 | 新球場照明設備第二期工程，委託設計契約書簽訂，完成後續。 |
| 7 | 法管球場與輕食館間道路工程 | 法管學院與輕食館間路基下陷，搶修完成，補辦後續作業。 |
| 8 | 化學系、外語學院、聖言樓等漏水 | 驗收。 |
| 9 | 醫學院臨心系DG025室滲漏 | 待驗。 |
| 10 | 網球場紗網整修工程 | 複驗中。 |
| 11 | 田徑場地圍網整修工程 | 複驗中。 |
| 12 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 交採購組公告中。 |
| 13 | 足球場草坪改善計劃書 | 交採購組公告中。 |
| 14 | 牆壁滲水 | SL435現勘後評估施作中，SL436使用人已轉告不要修繕，SL437再次了解及搜尋廠商滲漏原因 |
| 15 | 中央路圓環及文藝側門道路工程 | 中央路圓環及文藝側門兩邊道路修繕，作業進行中。 |
| 16 | 資訊中心校園網路案 | 校園網路光纖骨幹，網路檢測，標示繪圖，施作中。 |
| 17 | 機車立體停車場 | 車道、斜坡道、EPOXY加金鋼砂止滑地坪整修工程，施工進行中。 |
| 18 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院等消防設備改善 | 請購(修)單申請中。 |
| 19 | 外語學院 - 消防設備 | 覆驗。 |
| 20 | 兒家系牆壁漏水 | HE303研究室牆壁滲水，施工中。 |
| 21 | 積健樓滲漏 | 覆驗CP314及RF層。 |
| 22 | 研發處滲水 | 覆驗。 |
| 23 | 理圖冷氣搬運及安裝工程 | 驗收。 |
| 24 | 宜真、宜善學苑一樓防盜窗 | 11月6日完工待驗。 |
| 25 | 社科院紗窗裝設工程 | 進場施作。 |
| 26 | 中美堂廁所整修工程 | 發包完成，備料。 |
| 27 | 消防設備改善 | 利瑪竇、進修部大樓，請購(修)單提出。 |
| 28 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 進場施作。 |
| 29 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 理工學院龍行大樓屋頂滲漏，續施作。 |
| 30 | 文友樓天花板、門窗改善工程 | 文友樓1至4樓會勘評估後續審核。 |
| 31 | 淨心堂電梯工程 | 預定進料。 |
| 32 | 樹德樓學會教室裝紗窗 | 驗收。 |
| 33 | 中美堂段景觀工程 | 進口陶磚及安山岩鋪設，照明燈基礎。 |

出納組

1、學分費延遲罰款至11/11日止，共計罰款102人/$34,100元。

2、清出未繳學分費學生名單，催繳。

3、自下週起收全額優待減免生平安保費差額50元整， 計有四百多人。

保管組

一、續盤醫學院醫學系之財產。

二、續盤藝術學院應美系之財產。

三、續盤校本部尚未盤點之單位財產，及整理各單位日前移轉財產之資料。

採購組

一、擬於本週召開醫學新建大樓設計變更追加減案之議價會議。

二、醫學系-流式分析儀採購案擬於夲週開標。

三、校內各單位新進同仁運動服擬請廠商於11月30日前交貨。

四、理工學院-真空成膜系統採購案擬於夲週開標。

五、體育室-體委會補助款設備及工程招標案擬於夲週開標。

六、擬於本週召開總務行政服務系統相關單位第一次協調會議。