總務處93/11/15-93/11/21業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 輔大陸橋(正門)美化工程 | 結案。 |
| 2 | 積健樓CP218、224及314教室滲水及RF層伸縮縫滲漏 | 驗收完成結案。 |
| 3 | 樹德樓學會教室紗窗裝設工程 | 結案。 |
| 4 | 中美堂男、女廁工程 | 完工待驗。 |
| 5 | 野聲樓大廳「善牧圖」工程 | 劉老師作畫，預計4個月完成畫作。 |
| 6 | 中美堂鋁門等油漆工程 | 完工待驗。 |
| 7 | 網球場沙網整修工程 | 體育室複驗中。 |
| 8 | 文藝側門監視系統 | 文藝側門監視器修繕，已通知建全承商修繕。 |
| 9 | 田徑場地圍網整修工程 | 體育室複驗中。 |
| 10 | 中美堂段景觀工程 | 進口陶磚鋪設，景觀照明燈基礎。 |
| 11 | 資訊中心校園網路 | 校園網路光纖骨幹、網路檢測標示繪圖，作業中。 |
| 12 | 法管球場與輕食館間道路工程 | 已完成，通知單送回原單位結案。 |
| 13 | 文圖增建工程 | - 週邊及內部施作。 - 會建築師聯合會勘是否竣工﹖ |
| 14 | 外語學院R.F消防控制盤修繕 | 覆驗。 |
| 15 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 完成裝機竣工，待後續。 |
| 16 | 校園景觀規劃案 | 11月9日報告書已送台北縣政府完成掛件，都審時間縣政府安排中。 |
| 17 | 淨心堂電梯 | 進貨中。 |
| 18 | 足球場地草坪改善計畫案 | 公共工程網站公告中，11月19日開標。 |
| 19 | 兒家系牆壁滲水 | HE303研究室牆壁滲水，進行施工中。 |
| 20 | 新建醫學院綜合大樓 | - 南北向6F牆、柱樑模板紮筋。 - 東向5FPC澆置完成。 - 第7期計價款審核已通知潘顧問。 - 中美堂大排水溝通知高特助處理。 |
| 21 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 簽約進行施工。 |
| 22 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 公共工程網站公告中，11月19日開標。 |
| 23 | 研發處天花板滲水 | 天花板滲水毀損換新，完工待驗。 (配合文物館修繕) |
| 24 | 污水處理場 | 開工申請圖資送縣府進行二審，11月11日初審完成，續二審。 |
| 25 | 牆壁滲水 | SL436已聯絡廠商，保固期限內維修(11月5日8時45分來電告知，使用人現場告知不需修繕)。SL435等待保固廠商會勘。SA437續蒐集資訊，後續。 |
| 26 | 醫學院臨心系DG025室滲漏 | DG025室系辦，伸縮縫滲漏，已施工完成，待驗。 |
| 27 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院等消防設備改善 | 消防安檢不合規定限期改善，上網招標，圖資作業處理中，利瑪竇及進修部二大樓併入。 |
| 28 | 機車立體停車場 | 車道、斜坡道、EPOXY加金剛砂止滑地坪整修工程，施工作業中。 |
| 29 | 文德文舍熱水爐安裝 | 文德文舍熱水爐改善工程，發包作業中。 |
| 30 | 利瑪竇走廊公佈欄工程 | 發包作業。 |
| 31 | 宜真、宜美學苑一樓防盜窗 | 已完工11月6日待驗收。 |
| 32 | 球場照明設備 | 新球場照明設備第二期工程，委託設計契約書簽訂，圖資已轉採購組，後續。 |
| 33 | 中央圓環至藝術學院側門道路工程 | 中央圓環至藝術學院側門道路二邊整修，發包作業中。 |
| 34 | 龍形大樓屋頂修繕 | 理工學院龍形大樓屋頂修繕施工中。 |
| 35 | 文友樓天花板及門窗改善工程 | 文友樓一至四樓天花板及一樓鋁門及窗改善，現勘評估估價作業中 |
| 36 | 餐旅管理學系HE104天花板漏水 | 詢價中。 |
| 37 | 織品系地下室污水馬達換新 | 議價完。 |
| 38 | 輔幼低壓電檢修及改善工程 | 詢價。 |
| 39 | 食營系NF158、255、354 漏水 | 詢價中。 |
| 40 | 中央馬路「聖美善真」兩側不銹鋼告示牌 | 發包作業中。 |
| 41 | 會計室檔案室裝修 | 前置規劃。 |
| 42 | 文德、聖言樓、心園地下室使用執照變更 | 11月5日變更使用執照及相關資料掛件完成。 |

事務組

校本部

（總機工作報告）

1.93學年度電話費核銷作業提案總會聯席會議。

2.完成93學年電話表定稿送秘書室二組 & 請購印製折頁式電話表2200份。

3.呈核中華電信公司擴充Centrex電話門號之函文。

4.請款支付中華電信公司10月份原代表號電話費用。

（一般事務）

| 1 | 請修單 | 9件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校外場地租借 | 0次 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 0次 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 0次 |
| 6 | 車輛進出知會單 | 8 件 |
| 7 | 校外來文 | 3 |
| 8 | 校內收文 | 5 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 13件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 16件 |
| 16 | 停車證申請 | 0張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 163 |
| 18 | 工友勤務支援 | 4次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 10 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 1500 |
| 23 | 臨時停車收費 | 35000 |
| 24 | 磁卡製作 | 5 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新 | 2 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 21噸 |

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 2 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 13 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 41(含0筆電話) |  |  |  | 11/15 1600得知玫瑰學苑水塔定位閥故障無法自動打水,隨急連絡老松工程公司緊急應變處理恢復供水 |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 149 | 寄掛號: | 0 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 95 |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 22 |  |  |  |  |

文藝窗口工作報告

| - 冠五樓地下室第一間會議室裝分機 3271供課務組發卷中心使用. |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號50 件 平信數量多每天約花半小時分送 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 30件 |
| 5.神父宿舍發電機保養. |  |
| 6.派車送許神父就醫1次. |  |
| 7. 接送神父壁靜派車事宜. |  |
| 8.文開樓滅火氣換藥。 |  |
| 9.文藝學院拉電話線第3梯次已施工完成。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 | 120次 |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍交辦事宜10間含聖堂。 | 每天送信、送公文數次。 |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 | 40件 |
| 16.連絡裝文開樓地下室電視櫃鑰匙。 | 40次 |

事務組朱麗文工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 |  |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 | e化教室準備作業： 93.11.8~ E化教室設備採購上網中。 接收E化教室第二批各院申請資料 93.11.19上午8:40~11:00隨組長、總務長 參訪文友樓媒體與教學資源中心之教室與設備，同時請教主任、助教E化教室設備等資訊 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 |  |
| 其它 | 建立全校工友工作範圍及項目數據資料、與工友討論及看現場(續) 建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料、與工友討論及看現場(續) |

社 法 管學院窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 45 |  |  |
| 各係所借雜物 | 44 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 158 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 80 |  |  |
| 木工維修 | 22 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 8 |  |  |
| 電話接收 | 無從計數 |  |  |
| 臨時性交辦事項 | 協同中華電信接線路 | 處裡學生失物問題 電話整修 冷氣維修 負責開關門----------- |  |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 5 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 1 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳 | 23 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 9 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 1 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修 | 1 | 即時處理 |  |

採購組

- 總務行政服務系統於本週順利召開相關單位第一次協商會議。

- 醫學新建大樓設計變更追加減案於夲週順利完成議價。

- 醫學系-流式分析儀採購案因故廢標；於夲週重新上網招標。

- 理工學院-真空成膜系統採購案因投標家數不足導致流標；於夲週重新上網招標。

- 體育室-體委會補助款設備及工程招標案因投標家數不足導致流標；於夲週重新上網招標。

- 體育室-照明設備工程案因變更標單內容故宣布暫停招標；待內容更正完成後再重新上網招標。

出納組

一、支出面

| 國科會計畫付款 | 253筆，共計2,518,765元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫付款 | 599筆，共計56,860,864元 |
| 校內款項支出 | 314筆，共計127,522,280元 |
| 農委會計畫付款 | 60筆，共計700,969元 |
| 發放93-1研究生助學金 | 245筆共計4,201,067元，代扣稅額24,300元 |

二、收入面

- 現金收入-1,087,075元

- 支票收入-四張共計333,425元

- 其餘收費

| 收費項目 | 金額 | 人數 | 學分數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延修生 | 67,400 | 15 | 38 |
| 罰款 | 15,000 | 15 | 0 |
| 語言實習費 | 2,820 | 3 | 3 |
| 輔系 | 18,610 | 4 | 20 |
| 平保費差額 | 1,050 | 21 | 0 |
| 小計 | 104,880元 | 58 | 61 |
| 收費項目(退費) | 金額 | 人數 | 學分數 |
| 小計 | 元 |  |  |
| 總計 | 104,880元 | 58 | 61 |

三、綜合業務

1、核對延修生、輔系、遠距教學、碩士在職專班及語言實習費….等所有選課學生名冊，並製表催收後送教務處課務組續辦。

2、九十三學年度第二學期學生選課須知彙辦。

3、完成輔仁大學九十三學年度第一學期教職員子女減免學費相關作業，共34人，補助金額1,304,843元。

4、學費及游泳池費催繳。

5、定存單建檔。

6、辦理休退學、學分費退費事宜。

7、催繳不合格貸款生需繳學雜費事宜。

8、填寫傳真全錄影印機計數器積數通知單。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：93.11.19

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 24 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 63 | 1 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 |
|  | 列管 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 33 |  |  |  |  |  |
| 文具品 | 106 |  |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

三、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書（Word）處理 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 11/15 |  |  | 與會計室財產增減作業說明打字 | 組長 |
| 保管系統資料輸入 | 11/15 |  |  | 財產報廢資料鍵檔 | 全組同仁 |
|  | 11/19 |  |  | 財產增加資料鍵檔 | 組長 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 11/17 |  |  | 處本部送文至各單位 | 處本部業務 |
| 組內送文 | 11/16、17、18、19 |  |  | 送財產增減單及文件至各單位 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 11/16 |  |  | 檢測電腦螢幕及啦叭 | 李子錤 |
|  | 11/17 |  |  | 送文至課務組及資訊中心 | 李子錤 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告事項：

一、11/17上午參加總務資訊化系統會議。

二、11/17下午盤點數學系財產10件、物品10件，全部盤訖。

三、11/18上午盤點應科所財產1件、物品3件，全部盤訖。

四、11/18下午盤點物理系所財產6件、物品3件，全部盤訖。

五、11月15日盤點醫學系財產，列產65件、列管72件。

六、11月19日盤點應美系財產，列產247件、列管355件。

七、依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

八、廢品勘驗之外，即處理一般之業務(新增、移轉、貼條碼等)。