總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 使照申請作業，週邊雜項施作。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 7F南北向RC澆置。 |
| 3 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 裝機完成後續。 |
| 4 | 污水處理場 | 送縣府審核開工圖資作業，二審作業開始。 |
| 5 | 會計室檔案室裝修 | 發包完成。 |
| 6 | 球場照明 | 新球場照明設備第二期工程，採購組上網招標作業。 |
| 7 | 物理系電源線路更新 | 進場施工。 |
| 8 | 化學系、外語學院、聖言樓等漏水 | 驗收。 |
| 9 | 醫學院臨心系DG025室滲漏 | 待驗。 |
| 10 | 網球場紗網整修工程 | 體育室應可驗收完成。 |
| 11 | 田徑場地圍網整修工程 | 預估體育室可完成驗收。 |
| 12 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 交採購組公告中。 |
| 13 | 足球場草坪改善計劃書 | 交採購組公告中。 |
| 14 | 牆壁滲水 | SL435現勘後評估施作中，SL436使用人已轉告不要修繕，SL437再次了解及搜尋廠商滲漏原因 |
| 15 | 中央路圓環及文藝側門道路工程 | 中央路圓環及文藝側門兩邊道路修繕，發包作業進行中。 |
| 16 | 資訊中心校園網路案 | 校園網路光纖骨幹，網路檢測，標示繪圖，施作中。 |
| 17 | 機車立體停車場 | 車道、斜坡道、EPOXY加金鋼砂止滑地坪整修工程，施工進行中。 |
| 18 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 圖資作業審核後，送採購組後續。 |
| 19 | 外語學院 - 消防設備 | 覆驗。 |
| 20 | 兒家系牆壁漏水 | HE303研究室牆壁滲水，施工中。 |
| 21 | 文德及文華樓電源設備改善 | 發包完成。 |
| 22 | 研發處滲水 | 覆驗。 |
| 23 | 理圖冷氣搬運及安裝工程 | 驗收。 |
| 24 | 宜真、宜善學苑一樓防盜窗 | 結案。 |
| 25 | 織品系地下室污水馬達換新 | 進場施作。 |
| 26 | 中美堂廁所整修工程 | 結案。 |
| 27 | 熱水爐安裝 | 文德文舍熱水爐改善施工作業。 |
| 28 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 進場施作。 |
| 29 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 理工學院龍行大樓屋頂滲漏，續施作。 |
| 30 | 文友樓天花板、門窗改善工程 | 文友樓1至4樓改善工程，估價審核後續。 |
| 31 | 淨心堂電梯工程 | 進料中。 |
| 32 | 中美堂段景觀工程 | 景觀照明基礎，黃花崗路緣石。 |
| 33 | 輔幼低壓電檢修及改善工程 | 進場施作。 |
| 34 | 中美堂鋁門等油漆工程 | 驗收完成。 |
| 35 | 食營議NF158、255、354漏水 | 修改中。 |
| 36 | 餐旅管理系HE104漏水 | 修改中。 |

事務組

1. 續辦中華電信公司擴充Centrex電話門號之相關作業（續）

2.一般事務性維修工作

3.教室E化第一階段規劃上網開標準備作業（續）

4.教室E化第二階段規劃調查（續）

5.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

6.全校工友人力運用配置調查彙整（續）

7.輔大防護團訓練課程會後檢討

8.校慶活動感恩典禮籌備活動（續）

9.天主教晉鐸大典籌備作業（續）

10.天主教校長會議籌備工作準備。（續）

採購組

- 事務組-e化教室設備採購案擬於本週開標。

- 醫學系-流式分析儀採購案擬於夲週重新開標。

- 理工學院-真空成膜系統採購案擬於夲週重新開標。

- 體育室-體委會補助款設備及工程招標案擬於夲週重新開標。

- 擬於夲週參加由會計室召開之第一次總務會計聯席會議。

保管組

- 續盤醫學院公衛系之財產

- 續盤校本部尚未盤點之單位財產，及整理各單位日前移轉財產之資料。

- 連絡簽約廠商處理廢品回收。

出納組

1、發放93-1研究生獎助學金。