總務處下週重要工作進度

採購組

- 體育室-體委會補助款設備招標案擬於夲週重新開標。

- 擬於夲週派員參加由教育部召開之有關購置不動產之會議。

- 事務組-興建污水處理廠案,本組正積極進行邀標動作。

- 運動服本週將到貨,屆時本組會通知各單位儘速將運動服領回。

出納組

- 發放93-1研究生獎助學金。

- 收全額優待減免生平安保費差額50元整， 計有四百多人。

- 遠距教學學分費收款。

- 語言實習費、輔系學分費、延修生學分費、碩職班學分費、日選夜學分費及電子商務學程未繳費學生名單整理後送至課務組續辦。

- 訂定九十三學年度第二學期休退學退費標準及辦法。

保管組

- 複盤校本部及法管社科學院於初盤時未盤到之財產，及整理單位移轉財產之資料。

- 修改文藝醫學院財產置放位置。

- 更改理一、理二舍盤點後地點作業。

- 準備二次盤點織品流行系財產事宜。

事務組

1.續辦中華電信公司擴充Centrex電話門號之相關作業（續）

2.分送93學年度折頁式全校電話表。

3.一般事務性維修工作

4.教室E化第一階段開標完成開始施工（續）

5.教室E化第二階段規劃調查（續）

6.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

7.全校工友人力運用配置調查彙整（續）

8.開始發放畢業班學士服之借用

9.校慶活動感恩典禮場地佈置（續）

10.天主教晉鐸大典行前會議作業（續）

11.天主教校長會議場地佈置。（續）

12.「校園愛心腳踏車、愛心公車啟用典禮」（11月30日）

13.實驗室安全衛生檢查（續）

14.全校列管之毒性化學物質之調查、彙整及申報

15.全校廠商用電度數之費用計算（續）

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 使照申請作業，縣府審核，週邊雜項內部施作。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 7F柱牆模板紮筋。 |
| 3 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 裝機完成後續。 |
| 4 | 污水處理場 | 送縣府審核開工圖資作業，二審作業開始。 |
| 5 | 利瑪竇走廊公佈欄 | 驗收。 |
| 6 | 球場照明 | 新球場照明設備第二期工程，採購組上網招標作業。 |
| 7 | 物理系電源線路更新 | 進場施工。 |
| 8 | 化學系、外語學院、聖言樓等漏水 | 驗收。 |
| 9 | 網球場紗網整修工程 | 體育室應可驗收完成。 |
| 10 | 田徑場地圍網整修工程 | 預估體育室可完成驗收。 |
| 11 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 交採購組公告中。 |
| 12 | 足球場草坪改善計劃書 | 交採購組公告中。 |
| 13 | 牆壁滲水 | SL435現勘後評估施作中，SL436使用人已轉告不要修繕，SL437再次了解及搜尋廠商滲漏原因，安排後續。 |
| 14 | 中央路圓環及文藝側門道路工程 | 驗收完工，結案。 |
| 15 | 資訊中心校園網路案 | 驗收完工，結案。 |
| 16 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 圖資作業審核後，送採購組後續。 |
| 17 | 兒家系牆壁漏水 | HE303研究室牆壁滲水，施工中。 |
| 18 | 文德及文華樓電源設備改善 | 發包完成。 |
| 19 | 研發處滲水 | 覆驗(配合文物館修繕)。 |
| 20 | 中央馬路「聖美善真」兩側不銹鋼告示牌 | 完工待驗。 |
| 21 | 熱水爐安裝 | 文德文舍熱水爐改善施工作業，作業中。 |
| 22 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 進場施作。 |
| 23 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 理工學院龍行大樓屋頂滲漏，續施作。 |
| 24 | 淨心堂電梯工程 | 12月初進料。 |
| 25 | 中美堂段景觀工程 | 安山岩鋪設完成，景觀照明燈基礎完成，待驗收。 |
| 26 | 輔幼低壓電檢修及改善工程 | 12月10日完工。 |
| 27 | 中美堂鋁門等油漆工程 | 驗收完成。 |
| 28 | 食營議NF158、255、354及地下室漏水 | 完工待驗。 |
| 29 | 餐旅管理系HE104天花板漏水 | 完工待驗。 |