總務處93/12/06-93/12/12業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央馬路「聖美善真」兩側不銹鋼告示牌 | 驗收完成且結案。 |
| 2 | 文舍左側換裝RC水溝蓋板 | 發包完成。 |
| 3 | 人文科學圖書館增建工程 | - 週邊及內部施作。 - 12月9日屋頂輕質混凝土施工。 |
| 4 | 野聲樓大廳「善牧圖」工程 | 劉老師作畫，預計4個月完成畫作。 |
| 5 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 裝機完成，後續。 |
| 6 | 校園景觀規劃案 | 1都審時間縣政府在安排中。. 2.景觀模型底座訂製中。 |
| 7 | 淨心堂電梯 | 磁磚貼完。 |
| 8 | 兒家系牆壁滲水 | HE303研究室牆壁滲水，竣工驗收。 |
| 9 | 足球場地草坪補植雜項草皮清除工程 | 人工除雜草。 |
| 10 | 新建醫學院綜合大樓 | - 8FS南、北向柱牆模板紮筋配水電管。 - 南向動力棟2FS組模紮筋，R.C澆置。 - B1F消防灑、排水配管牆面灰誌。 - 東向6FS組模 |
| 11 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 採購組簽約中。 |
| 12 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 測試水、電管路及檢修。 |
| 13 | 研發處天花板滲水 | 天花板滲水毀損換新，完工待驗。 (配合文物館修繕) |
| 14 | 污水處理場 | 開工申請圖資送縣府進行二審，待開工申請後續。 |
| 15 | 牆壁滲水 | SL435、SL436於12岳日處理完成，SL437現況無滲漏不需處理。 |
| 16 | 資訊中心校園網路 | 校園網路光纖骨幹、網路檢測標示繪圖，作業中。 |
| 17 | 法園114漏水 | 請廠商評估報價。 |
| 18 | 球場照明設備 | 新球場照明設備第二期工程，委託設計契約書簽訂，圖資已轉採購組，後續修正續辦。 |
| 19 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 消防安檢不合規定限期改善，圖資轉送採購組後續。 |
| 20 | 龍形大樓屋頂修繕 | 理工學院龍形大樓屋頂修繕施工中。 |
| 21 | 餐旅管理學系HE104天花板漏水 | 竣工待驗。 |
| 22 | 輔幼低壓電檢修及改善工程 | 外線開挖完工，室內電盤配線。 |
| 23 | 食營系NF158、255、354及頂樓漏水 | 竣工待驗。 |
| 24 | 文德、聖言樓、心園地下室使用執照變更 | - 教育部已於12月8日回函，呈閱中，台北縣警察局尚未回覆，故無法確認實際核定防空避難室面積。 - 12月9日勘查文德餐廳室內裝修變更情形。 - 心園及聖言樓是否符合變更條件尚在評估中。 |
| 25 | 中美堂段景觀工程 | 補強中待驗。 |

採購組

- 醫學新建大樓設計變更追加減案順利完成議價後，夲週仍持續催促廠商儘速製作合約。

- 理工學院-高真空成膜系統招標案於夲週順利決標。

- 事務組-興建污水處理廠案,本組陸續收到廠商遞送之資格文件.擬於截止日(12/10)後呈送主管進行審核。

出納組

一、支出面

| 國科會計畫付款 | 159筆，共計1,510,900元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫付款 | 98筆，共計1,222,508元 |
| 校內款項支出 | 412筆，共計8,648,669元 |
| 農委會計畫付款 | 15筆，共計257,565元 |

二、收入面

各項滙入款收入

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 | 060088 | 060011 | 0412791 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 1,736,098 | 1,452,050 | 518,000 | 2,315,147 | 1,585,093 | 1,071,095 | 0 | 1,050 |

三、綜合業務

- 完成93-1研究生獎助學金核銷。

- 完成93年11月銀行調節表。

3、輔仁大學九十三學年度第二學期學雜費、宿舍費退費標準

| 請各班班代務必轉交給班上每位同學，以免影響學生權益。謝謝！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【1】輔仁大學九十三學年度第二學期學雜費、宿舍費退費標準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年級 | 上課時間 | 上課天數 |  | 退2/3 |  |  |  | 退1/3 |  | 不退費時間 |  |
| 一、二、三 | 93.02.21 | 117日 |  | 93.02.21起至93.03.31止 |  |  |  | 93.04.01起至93.05.09止 |  | 93.05.10以後 |  |
| 四 |  | 110日 |  | 93.02.21起至93.03.29止 |  |  |  | 93.03.30起至93.05.05止 |  | 93.05.06以後 |  |
| 【2】學生延遲繳交學雜費罰款規則；93學年第二學期罰款日期及金額如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罰款日期 |  |  |  |  | 罰款金額 |  |  |  |  |  |  |
| 2月18-21日(五-一) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2月22日(二) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2月23日(三) |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2月24日(四) |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2月25日(五) |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3月01日(二) |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3月02日(三) |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3月03日(四) |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 3月04日(五) |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 【3】93學年第二學期學分費(含延修生、輔系、語言實習費、轉學生第一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次選修、 日選夜實習費…等)；繳費時間與地點及罰款日期與金額如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 繳費時間 |  |  |  |  | 繳費地點 |  |  |  | 備註 |  |  |
| 3月25日-4月6日 |  |  |  |  | 全省各郵局窗口 |  |  |  | 這段時間有假日ㄡ！ |  |  |
| 罰款日期 |  |  |  |  | 罰款金額 |  |  |  | 備註 |  |  |
| 4月7-13日(四-三) |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 4月14日(四) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4月15日(五) |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 繳費截止日 |  |  |
| 4月16日(六) |  |  |  |  | 未繳費名單送課務組續辦 |  |  |  |  |  |  |

4、配合本校教育發展資金委員會捐款單開立收據

5、收全額優待減免生團體保險費差額

6、核對11月份活存及劃撥帳戶對帳單

7、提供會計室11月份月報表及出納備查簿

8、教育部貸款利息補助提出申請

9、催繳93學年度第1學期財稅中心之不合格貸款生需繳學雜費事宜，不合格貸款生共計27人，有26位學生於12/08已繳費完成，但有一位應美系三年級學生周盈汝，學號490810439，無法於繳費期限前完成繳費，能否用分期付款之方式在12/31日完成繳費，請上級裁示。

10、游泳池費催繳。

11、定存單建檔。

12、辦理休退學、學分費退費事宜。

13、收取平安保險費差額、租借畢業服、租借場地費等費用。

14、學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

15、核對93學年度第1學期各系級學雜費繳交人數。

事務組

校本部

（總機工作報告）

1.分送93學年度全校電話表（折頁式）。

2. 核銷支付中華電信公司10月份原代表號電話費用。

3.分送或e-mail 11月26日中華電信centrex電話費扣款相關事宜會議紀錄予與會人員。

4.簽請同意報廢舊電話交換機設備。

5.函稿暫緩繳交11月12月虛擬總機電話費。

6.更改12月6日校慶補假自動總機招呼語。

7.辦理電信室之電腦機櫃財產轉移至資訊中心系統組。

8. e-mails 93學年度全校電話表(PDF檔)予資訊中心。

931206-931210

1.處理因應颱風校慶系列活動更動相關電話自動語音宣告事宜。

2. 簽呈報廢或移動舊電話交換機設備撤案。

（一般事務）

| 1 | 請修單 | 21件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校外場地租借 | 0次 |
| 3 | 牌樓申請 | 7 |
| 4 | 物品借用 | 20次 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 0次 |
| 6 | 車輛進出知會單 | 16 件 |
| 7 | 校外來文 | 5 |
| 8 | 校內收文 | 7 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 10件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 40件 |
| 16 | 停車證申請 | 6張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 5 |
| 18 | 工友勤務支援 | 20次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 31 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 0 |
| 23 | 臨時停車收費 | 16000 |
| 24 | 磁卡製作 | 5 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新 | 0 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 21噸 |

傅靜平業務報告（勞安環保）

1.校內發文  3件

2.    收文  2件

3.校外發文  3件

4.    收文  2件

5.向教育部申報「校園事故處理報告」

6.本校報廢密封性遊離幅射射源ㄧ枚，並完成後續工作

羅秀香業務報告

一、 11/30  與正點視聽公司於焯炤館課外組會議室洽談校慶錄影事宜

二、12/02  早上9：30中美堂校慶場佈至12點半

三 、12/03  21：00前校慶撤場

四 、12/04  晉鐸大典11點濟時樓當班善後到16點

五、 12/08  幫杜修女租三重客運外包車

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 4 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 12 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 33(含0筆電話) |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 420 | 寄掛號: | 0 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 56 |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 13 |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 16 |  |  |  |  |

文藝窗口工作報告

| - 冠五樓201室鍾修女辦公室裝傳真機. |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號120 件 平信數量多每天約花半小時分送. |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 22件. |
| 5.神父宿舍發電機保養. |  |
| 6.派車送許神父就醫1次. |  |
| 7. 接送神父壁靜派車事宜. |  |
| 8.滅火氣換藥.文開樓.文友樓文華樓 冠五樓.積健樓. |  |
| 9.文藝學院拉電話線第3梯次已施工完成。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 | 120 |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍交辦事宜10間含聖堂。 | 每天送信、送公文數次。 |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 | 60件 |
| 16.連絡裝文開樓地下室電視櫃鑰匙。 | 50次 |

事務組朱麗文93.11.29~93.12.10工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 |  |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 | e化教室準備作業： E化教室設備第一批，得標廠商作業中。 轉知安裝單位相關作業資訊。 與得標廠商溝通作業細節 整理及確認課務組提供之教室資料中教學設備 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 |  |
| 其它 | 建立全校工友工作範圍及項目數據資料、工友討論及看現場(續) 建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料、與工友討論及看現場(續) |

法 管 社科學院窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 70 |  |  |
| 各係所借雜物 | 80 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 1000 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 112 |  |  |
| 木工維修 | 10 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 2 |  |  |
| 工友督導 | 8 |  |  |
| 電話接收 | 無從計數 |  |  |
| 臨時性交辦事項 | 協同中華電信接線路 | 處裡學生失物問題 電話整修 冷氣維修 負責開關門----------- |  |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 8 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 5 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 1 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳 | 8 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 3 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 1 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修 | 1 | 即時處理 |  |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 15 | 52 |  |  | 3 |  |  |
|  | 列管 |  | 21 |  | 9 | 1 | 4 |  | 17 |
| 文學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會學院 | 列產 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 13 |  |  |  |  |  |
| 文具品 | 53 |  |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需補充 |  |  |  |  |  |

三、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書（Word）處理 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 12/7、10 |  |  | 公文歸檔 | 例行業務 |
| 試算表（Excel）建立 | 11/30 |  |  | 文具清潔用品請領資料鍵檔 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 12/7 |  |  | 財產/列管物品地點更正約807筆 | 李子錤 |
| 保管業務清冊列印 | 11/29 |  |  | 財產條碼列印 | 全組同仁 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 辦公室清掃工作 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 12/7 |  |  | 如排班表 | 處務性業務 |
| 組內送文 | 12/7、10 |  |  | 分送財產增減單及條碼至各單位 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） |  |  |  |  |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告事項：

- 依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

- 配合研發處因應國科會至本校查核業務。

- 簽辦新傳系報廢之堪用電腦及印表機各五部捐贈菲律賓天主教會學校團體。

- 12/07理外民報廢單位廢品回收12/2複盤織品系財產15件，物品40件。

- 12/08更正理一舍、理二舍地點共807件。

- 12/09餐旅系複盤物品30件，財產38件。

- 依回收處理契約書，於12月7、8日二天執行本學年第二次報廢品回收作業，回收金額計69430元悉數繳交出納組。

- 盤點理外民學院文具用品159件。