總務處93/12/20-93/12/26業務報告

採購組

- 營繕組- 消防設備改善工程案於夲週上網招標。

- 圖書館- 西文期刊採購案於夲週上網招標。

- 資訊中心- 校園無線網路環境基礎建設採購案於夲週上網招標。

- 事務組- 興建污水處理廠案於夲週完成廠商資格審核，尚有部分廠商文件待補齊。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘訴 | 承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中美堂段景觀工程 | 12月21日已完工待驗收，結案。 | 段有定 |
| 2 | 野聲樓大廳「善牧圖」工程 | 劉老師作畫，預計4個月完成畫作。 | 蘇瑞珠 |
| 3 | 校園景觀規劃案 | 12月22日進行大會都審未通過，需依委員意見修正後，再行第二次審查。 | 孫玉珍 |
| 4 | 淨心堂電梯 | 電梯機組組裝。 | 蘇瑞珠 |
| 5 | 人文科學圖書館增建工程 | 1.內部弱電設備及東向樓梯油漆施作(冷卻水塔區)。 2.縣府現場竣工會勘(12/3)待後續。 | 殷至大 |
| 6 | 足球場地草坪補植雜項草皮清除工程 | 12月23日已作「初驗」，12月27日採購組通知AM10:30正式驗收。 | 段有定 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | - 8F南、北向及9F組模紮筋。 - 南向動力棟3FS組模紮筋。 - 東向6FS R.C澆置。 | 殷至大 |
| 8 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 硬體設備完成，12月23日進行初驗。 | 華曼玲 |
| 9 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 12月23日已作「初驗」，12月27日採購組通知AM09:30正式驗收。 | 段有定 |
| 10 | 研發處天花板滲水 | 天花板滲水毀損換新，覆驗完成。 (配合文物館修繕) | 殷至大 |
| 11 | 污水處理場 | 採購組作業，待後續。 | 殷至大 |
| 12 | 羅耀拉大樓SL454窗戶漏水壁癌處理 | 續工程審核後發包作業。 | 殷至大 |
| 13 | 資訊中心校園網路 | 校園網路光纖骨幹、網路檢測標示繪圖，作業中（配合建置機房工程施作）。 | 殷至大 |
| 14 | 球場照明設備 | 新球場照明設備第二期工程，圖資已轉採購組，後續。 | 殷至大 |
| 15 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 消防安檢不合規定限期改善，圖資轉送採購組後續。 | 殷至大 |
| 16 | 利瑪竇大樓405、406、505、506伸縮縫漏水 | 議價完。 | 蘇瑞珠 |
| 17 | 視教中心天花板及電路修繕工程 | 現場會勘及評估呈核後續。 | 殷至大 |
| 18 | 食營系NF158、255、354及頂樓漏水 | 待覆驗。 | 段有定 |
| 19 | 文德、聖言樓（敦煌）、信義和平（心園）地下室使用執照變更 | - 教育部回覆本校之函文影本資料申請用印完成，已寄送建築師。 - 建築師繪製文德、心園餐廳、敦煌書局改善圖說。 - 評估本校停車空間，準備相關資料 | 孫玉珍 |
| 20 | 野聲樓屋頂防水工程 | 發包前置作業中。 | 段有定 |
| 21 | 庭園桌椅11組 | 12月21日已完成組裝設置，待驗收通過結案。 | 段有定 |
| 22 | 聖言樓5樓男廁漏水 | 完工。 | 蘇瑞珠 |
| 23 | 龍形大樓屋頂修繕 | 理工學院龍形大樓屋頂修繕施工中。 隔熱磚整理切割(化學系)屋頂突出物打除及凹陷補平(生物系)，電纜線支架整理固定等續施作。 | 殷至大 |
| 24 | 利瑪竇大樓5樓電梯間漏水 | 議價完。 | 蘇瑞珠 |

事務組

校本部

（總機工作報告）

1.更新新建置2905****電話資料與經費預算之資料庫。

2.更錄24日進修部停班停課下班電話自動語音宣告。

（一般事務）

| 1 | 請修單 | 7件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校外場地租借 | 10次 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 10次 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 0次 |
| 6 | 車輛進出知會單 | 12 件 |
| 7 | 校外來文 | 6 |
| 8 | 校內收文 | 9 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 6件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 20件 |
| 16 | 停車證申請 | 0張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 0 |
| 18 | 工友勤務支援 | 5次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 6 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 5000 |
| 23 | 臨時停車收費 | 29000 |
| 24 | 磁卡製作 | 9 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 35 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 21噸 |

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 24(含0筆電話) |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 170 | 寄掛號: | 0 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 91 |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 7 |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 18 |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服發放 | 學士服:學士 6班 351人;碩士 1班 18人. |  |  |  |  |

文藝窗口工作報告

| 1.神父宿舍聖堂佈置買花等。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號100 件 平信數量多每天約花半小時分送. |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 50件. |
| 5.神父宿舍發電機保養. |  |
| 6.派車送許神父就醫1次. |  |
| 7. 接送神父壁靜派車事宜. |  |
| 8.協助聖誕夜中美堂彌撒晚會準備工作事宜. |  |
| 9.協助聖誕節共融事宜。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 | 110次 |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍交辦事宜20件含聖堂。 | 每天送信、送公文數次。 |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 | 60件 |
| 16.連絡裝文開樓地下室電視櫃鑰匙。 | 60次 |

事務組朱麗文工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 |  |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 | e化教室準備作業： E化教室設備第一批教整款核銷作業等。 督導廠商驗收缺點改善作業。 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 |  |
| 其它 | 建立全校工友工作範圍及項目數據資料、與工友討論及看現場(續) 建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料、與工友討論及看現場(續) 93.12.18上午校慶運動會 |

社 法 管學院窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 60 |  |  |
| 各係所借雜物 | 99 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 200 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 50 |  |  |
| 木工維修 | 6 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 8 |  |  |
| 電話接收 | 無從計數 |  |  |
| 學士服分發800件 |  | 處裡學生失物問題 電話整修 冷氣維修 負責開關門----------- |  |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 8 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 4 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 4 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 3 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 1 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳 | 12 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 5 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 1 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修 | 1 | 即時處理 |  |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫付款 | 127筆，共計1,035,801元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫付款 | 152筆，共計19,361,143元 |
| 校內款項支出 | 593筆，共計19,972,438元 |
| 農委會計畫付款 | 74筆，共計650,248元 |

二、收入面

各項滙入款收入

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 | 060088 | 060011 | 0412791 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 18,040,919 | 4,000,530 | 528,000 | 582,687 | 1,800,850 | 1,783,917 | 441,533 | 20,001,335 |

三、綜合業務

1、配合本校教育發展資金委員會捐款單開立收據

2、收全額優待減免生團體保險費差額

3、教育部匯入貸款利息補助款1,422,316元

4、統計94碩博甄試報名費，碩士班報名費1,492,500元,手續費15,990元；  博士班報名費124,800元，手續費720元。

5、虹橋資訊系統SD報告架構,出納組與工程系統規劃人員再次確認。

6、核對93學年度第1學期各系級正常生、分期付款生之學雜費繳交正確人數。

7、核對非全額生繳交電腦網路費之繳費情況，並與就學貸款名單相互校對，以查詢非全額生是否為就學貸款生之事宜。

8、定存單建檔。

9、收取平安保險費差額、租借畢業服、租借場地費等費用。

10、學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

11、填寫12月份全錄影印機計數通知單與單據報銷清單。

12、定存單到期處理情形:

| 日期 工作內容 | 12月18日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月25日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單上簽請示日期 | 12月13日 | 月 日 | 月 日 | 12月14日 | 12 月15 日 |  |
| 定存單換單本利續存張數 | 1 |  |  | 3 | 1 | 25,951,898 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 |  |  |  |  |  |  |
| 定存單解約轉活存支薪與貨款、工程款張數 |  |  |  |  |  |  |
| 新增定存單 |  |  | 1 |  |  | 70,000,000 |
| 活存轉支存付貨款 |  |  |  |  |  |  |

13、輔仁大學總務處出納組業務數據報告統記表（931218-931224）

| 時間 | 案由 | 數據 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93/12/18-93/12/25 | 定存單處理情形 | 共6筆，金額合計95,951,898 |  |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：93.12.24

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 85 | 64 | 0 | 0 | 8 | 352 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 67 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 64 |  |  |  |  | 7 |
| 文具品 | 201 |  |  |  |  | 7 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書（Word）處理 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 12/22 |  |  | 整理文件歸檔 |  |
| 試算表（Excel）建立 | 12/23 |  |  | 文具清潔用品進貨資料鍵檔 | 張皋煒 |
|  | 12/24 |  |  | 文具清潔用品請領資料鍵檔 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 12/21、22、23 |  |  | 財產/列管物品地點更正約1500筆 | 李子錤、謝清正 |
| 保管業務清冊列印 | 12/20、22、23、24 |  |  | 財產條碼列印 | 全組同仁 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 辦公室清掃工作 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 11/30、12/3 |  |  | 如排班表 | 處務性業務 |
| 組內送文 | 12/20、21、22、23、24 |  |  | 送財產增減單至業務單位 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） |  |  |  |  |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告事項：

一、依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

二、進行文藝醫學院新增及報廢財產與會計室帳務之對帳事宜。

三、複盤流行系財產122件，物品69件，全部盤訖。

四、複盤理工學院院長室財產財產5件，物品2件，全部盤訖。

五、複盤食營系財產財產42件，物品19件，全部盤訖。

六、更正餐旅系及兒家系盤點後地點財產455件，物品451件。

七、新增財產及配合驗收之外，即處理一般之業務(移轉、驗貼等如表列件數)。

八、12月21日盤點事務組原屬法管總務分處之財產。(尚未盤完)

九、12月20日捐贈中華基督地方教會聯合差傳協會資訊中心報廢電腦10台。

十、12月21日捐贈台灣明愛會資訊中心報廢電腦30台。

十一、12月22日捐贈屏東南榮國中資訊中心報廢電腦27台。