總務處下週重要工作進度

採購組

- 體育室- 體委會補助之設備及工程案擬於夲週進行驗收。

- 體育室- 球場照明設備案擬於本週進行開標。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | - 續弱電設備及內牆油漆施作。 - 縣府現場竣工會勘(12/3)待後續。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.8F.9F 南北向柱牆樓版組模紮筋R.C澆置。 2.東向6F柱牆組模紮筋。 3.南向動力棟3FS組模紮筋R.C澆置。 |
| 3 | 污水處理場 | 待發包開工。 |
| 4 | 球場照明 | 新球場照明設備第二期工程，採購組上網招標作業待後續。 |
| 5 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 12月27AM09:30採購組通知正式驗收。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 12月27AM10:30採購組通知正式驗收 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 配合建置機房工程施作。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 採購組作業中待後續。 |
| 9 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 預計93年1月4日驗收。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 隔熱磚切割屋頂凹陷修補，止漏處理(化學、生物、數學等系)。 |
| 11 | 淨心堂電梯工程 | 電梯機組組裝完畢試車。 |
| 12 | 中美堂段景觀工程 | 待驗收結案。 |
| 13 | 庭園桌椅11組 | 待驗。 |
| 14 | 食營系NF158、255、354及頂樓漏水 | 複驗。 |
| 15 | 野聲樓屋頂防水工程 | 發包前置作業中 |
| 19 | 利瑪竇大樓405、406、505、506伸縮縫漏水 | 施作。 |
| 16 | 利瑪竇大樓5樓電梯間漏水 | 施作。 |
| 17 | 羅耀拉大樓SL454窗戶漏水壁癌處理 | 發包作業。 |
| 18 | 視教中心天花板及電路修繕工程 | 已會勘評估後續。 |

事務組

1.更新新建置2905****電話資料與經費預算之資料庫(續)。

2.更錄平常下班電話自動語音宣告。

3.一般事務性維修工作

4.教室E化第二階段規劃調查（續）

5.繼續發放畢業班學碩士服之借用

6.總務E化系統軟體裝機（續）

7.醫學院廁所衛生紙販賣機裝設

8.工友執行工作範圍資料建檔（續）

出納組

1、零用金撥補申請。

2、收入報表歸檔整理。

3、催繳93學年度第1學期臺灣銀行貸款之不合格貸款生需繳學雜費事宜。

4、彙總輔仁大學93學年度第1學期學雜費總表。

保管組

- 處理文學院報廢堪用電腦及印表機捐贈菲律賓天主教社福機構事宜。

- 更改盤點後地點作業(化學系、流行系、織品系)。

- 更改盤點後地點作業(理一舍、理二舍)。

- 持續二次盤點理外民學院財產。

- 複盤校本部及法管社科學院初盤時未盤到之財產，及整理單位移轉財產之資料。

- 處理資訊中心報廢電腦捐贈台中武界天主堂事宜。