總務處下週重要工作進度

保管組

- 更改盤點後地點作業(外語學院)。

- 處理應美系報廢課桌椅移轉或捐贈事宜。

- 簽辦報廢物品回收合約到期後續作業。

出納組

1、彙總輔仁大學93學年度第1學期學雜費總表。

2、月份現金及銀行存款月報表及出納備查簿送會計室核對。

3、通知郵局下週前印製93(2)音樂系加修樂器個別指導費繳費單。

事務組

1.一般事務性維修工作

2.教室E化第二階段規劃調查（續）

3.繼續發放畢業班學碩士服之借用

4.飲水機老舊更新

5.總務E化系統軟體裝機（續）

6.工友服務規則條文修正再呈

7.工友座談會準備發通知（元月二十五日）

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | - 都審計劃依據送縣府審核(12/29)。 - 縣府現場竣工會勘(12/3)待後續。 - 元/5門牌編訂函文送縣府。 - 使用請領完成。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 10FL 南北向R.C澆置。 2.東向7F柱牆樓板組模紮筋施作。 3.南向動力棟3F組模紮筋施作。 |
| 3 | 污水處理場 | 待發包開工。 |
| 4 | 球場照明 | 1.93.12.31PM14:00流標。 2.94年元月10日14:00第二次開標。 |
| 5 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 體委會已撥款，待體育室複驗即可核銷。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 體委會已撥款，待體育室複驗即可核銷。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 配合建置機房工程施作。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 1.94.1.5流標。 2.94年元月14日(五)10:00第二次開標。 |
| 9 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 已正式驗收，工程委託設計費請款中。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 隔熱磚切割屋頂凹陷修補，止漏處理(化學、生物、數學等系)續施作。 |
| 11 | 淨心堂電梯工程 | 催促廠商進場，廠商仍延誤約15個工作天。 |
| 12 | 消防安全設備檢修申報 | 93年下半年度，校區內所有建築物消防設備檢查、申報，核定、簽約作業已完成，排進度表進行工進作業。 |
| 13 | 消防安檢複查不合規定限期改善 | 校方發文至“專檢小組”展延通過後，視開標結果後續作業（94年元月14日10:00第二次開標）。 |
| 14 | 食營系NF158、255、354及頂樓漏水 | 使用單位亦驗收通過，結案。 |
| 15 | 野聲樓屋頂防水工程 | 1/8動工，若不受天候影響2/7 完工。 |
| 16 | 利瑪竇大樓405、406、505、506伸縮縫漏水 | 完工待驗。 |
| 17 | 利瑪竇大樓5F樓梯間漏水 | 預計1月15日完工。 |
| 18 | 羅耀拉大樓SL454窗戶漏水壁癌處理 | 完工驗收。 |
| 19 | 視教中心天花板及電路修繕工程 | 對照另件評核中，(舊外語大樓視教中心一、二樓電氣設備增設及改善)。元/7組長再評核作業。 |

採購組

- 營繕組- 消防設備改善工程案擬於下週進行第二次開標。

- 圖書館- 西文期刊採購案擬於下週進行第二次開標。

- 體育室- 球場照明設備工程案擬於本週進行第二次開標。

- 事務組- 興建污水處理廠案擬於夲週進行環工廠商資格確認審核。

- 資訊中心- 聖言樓機房擴建工程案擬於本週進行上網招標作業。