總務處下週重要工作進度

出納組

1、聯絡虹橋資訊公司按進度提供學雜費及學分費系統檔案作測試。

2、整理月報表及備查簿、代收入傳票存查聯歸檔。

3、編製利息調節表。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 會勘初驗。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 10FL 南北向R.C澆置。 2.東向7FS柱牆樓板組模紮筋施作R.C澆置。 3.南向動力棟3FS組模紮筋施作。 |
| 3 | 污水處理場 | 領標廠商資格審查後後續。 |
| 4 | 球場照明 | 94.1.18(二)上午10:00再次開標。 |
| 5 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 體委會若撥款，待體育室複驗通過即可結案。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 體委會若撥款，待體育室複驗通過即可結案。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 已會行政組許默炫組長。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 94.1.17(一)上午10:00再次開標。 |
| 9 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 已正式驗收，工程委託設計費請款中。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 採購隔熱磚約13,000塊。 |
| 11 | 大水塔加壓馬達 | 完工待驗。 |
| 12 | 消防安全設備檢修申報 | 排進度表，協調進行工進作業(1/17至1/21學期考試)。 |
| 13 | 田徑場跑道修復工程 | 備料，好天氣才能施作。 |
| 14 | 野聲樓屋頂防水工程 | 預定2/7 完工，天公作美當可提前。 |
| 15 | 利瑪竇大樓5F樓梯間漏水 | 續施作。 |

事務組

1.一般事務性維修工作。

2.教室E化第二階段規劃調查（續）。

3.繼續發放畢業班學碩士服之借用。

4.總務E化系統軟體裝機操作研習（1月18日）。

5.工友服務規則條文修正再呈。

6.工友約聘十四位續約。

7.警衛室同仁延聘、外包評估。

8.校園規劃小組會議（1月19日）。

9.心靈醫治學術研討會行前會（1月17日）。

10.輔大公車站牌「正名」發函。

11.校安工作發函籲請同仁加強注意。

採購組

- 營繕組- 消防設備改善工程案擬於本週進行第二次開標。

- 圖書館- 西文期刊採購案擬於本週進行第二次開標。

- 體育室- 球場照明設備工程案擬於本週進行第三次開標。

- 事務組- 興建污水處理廠案擬於夲週進行受邀廠商領標事宜。

- 資訊中心- 聖言樓機房擴建工程案擬於下週進行開標。

保管組

- 複盤校本部及法管社科學院初盤時未盤到之財產，及整理盤點時修正之資料。

- 有關財產管理作業新系統之測試作業。

- 與會計室核對12月份財產明細帳。

- 處理新聞系核准報廢電腦及印表機捐贈事宜。

- 準備與廢品回收廠商「宗塋商行」簽訂續約資料。