總務處下週重要工作進度

保管組

- 協助醫學系雙眼顯微鏡因教學需要借至耕莘醫院等事宜。

- 複盤校本部及法管社科學院初盤時未盤到之財產，及整理盤點時修正之資料。

- 有關財產管理作業新系統之測試作業。

- 94.01.26上午參加94學年度大學學力測驗監試工作說明會。

- 提交會計室所需理工、民生學院各單位系所80年以前之資產明細清冊。

出納組

1、整理93-1月報表及備查簿、代收入傳票出納存查聯歸檔。

2、一月份帳務因春節放假擬提前於1月27日結東，2月2日現金及銀行存款月報表及備查簿交會計室核對。

3、編製利息調節表。

事務組

1.一般事務性維修工作

2.教室E化第二階段規劃調查（續）

3.繼續發放畢業班學碩士服之借用

4.工友服務規則條文修正再呈

5.校安工作發函籲請同仁加強注意

6.協助食營系許瑞芬老師執照之更換及聯繫工作

7.向縣政府申報毒性化學物質第一～第四類（共計125筆資料）

8.召開學科能力測驗台北五考區總務工作之協調會（元月24日上午）

9.販售碩士在職專班、碩士一般生考試簡章

10. 續辦電話帳務E化問題。

11.舉行工友座談會（元月25日上午）

12.學測第五考區試務人員說明會（元月26日上午）

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 會勘初驗，元/21開始。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 10FL 南北向屋突及柱良牆紮筋組模。 2.東向7FS柱牆樓板組模紮筋施作。 3.南向動力棟4FS R.C澆置。 |
| 3 | 污水處理場 | 領標廠商資格審查後後續。 |
| 4 | 球場照明 | 94.1.18(二)上午10:00再次開標，流標後續。 |
| 5 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 已通過赴複驗，體委會亦已撥款可結案核銷。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 體委會已撥款，94.2.28若通過複驗即可結案核銷。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 已會行政組許默炫組長，配合建置機房工程施作。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 1.94.1.17(一)上午10:00再次開標，由科實消防承包。 2.工程合約審核。 |
| 9 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 已正式驗收，工程委託設計費請款中。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | - 採購隔熱磚約13,000塊。 - 續屋頂修繕。 |
| 11 | 消防安全設備檢修申報 | 排進度表，協調進行工進作業(1/17至1/21學期考試)，定元/24起檢測施作。 |
| 12 | 田徑場跑道修復工程 | 備料，好天氣才能施作。 |
| 13 | 野聲樓屋頂防水工程 | 94.1.22及23可舖設防水層，若順利可提前於94.1.30完工。 |
| 14 | 利瑪竇大樓5F樓梯間漏水 | 預定1/24完工。 |

採購組

- 圖書館- 西文期刊採購案擬於本週進行第三次開標。

- 體育室- 球場照明設備工程案擬於本週進行獨家議價。

- 事務組- 興建污水處理廠案於夲週持續進行受邀廠商領標事宜。

- 資訊中心- 聖言樓機房擴建工程案擬於本週進行開標。