總務處下週重要工作進度

出納組

一、一月份帳務因春節放假擬提前於1月27日結東，一月份現金及銀行存款月報表及備查簿於2月1日完成交會計室核對。

二、編製利息調節表。

保管組

- 配合採購組、會計室到醫學院醫學系驗收新增財產儀器設備。

- 複盤校本部及法管社科學院初盤時未盤到之財產，及整理盤點時修正之資料。

- 有關財產管理作業新系統之測試。

- 94.01.31參加94學年度大學入學學力測驗之監試工作。

- 完成分送理外民學院92學年度盤點缺及盤訖單。

- 與「宗瑩商行」簽訂94年本校報廢物品回收合約。

採購組

- 醫學系- 流式分析儀採購案擬於本週進行驗收。

- 本組同仁於本週支援大學學力測驗之監考工作。

- 本組同仁擬於夲週參與人事室舉辦之教職員新春座談會。

事務組

1.一般事務性維修工作

2.教室E化第二階段規劃調查（續）

3.繼續發放畢業班學碩士服之借用

4.召開學科能力測驗台北五考區總務工作之協調會（元月24日上午）

5.販售碩士在職專班、碩士一般生考試簡章

6. 續辦電話帳務E化問題。

7.學測五考區試務協辦（元月30.31二日）

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 續辦理初驗及期款審核，1樓彩印磚施作。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 10F 南向屋突柱牆紮筋組模，11FL北向組模紮筋R.C澆置。 2.東向7F柱牆組模紮筋施作。 3.南向動力棟4FS R.C澆置。 |
| 3 | 污水處理場 | 領標廠商資格審查後後續。 |
| 4 | 球場照明 | 續開標作業後續。 |
| 5 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 結案。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 結案。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 已會行政組許默炫組長，配合建置機房工程施作。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 安排工進配合，並進行施作。 |
| 9 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 已正式驗收，工程委託設計費請款中。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕。 |
| 11 | 消防安全設備檢修申報 | 續依工進作業中。 |
| 12 | 田徑場跑道修復工程 | 備料，好天氣才能施作。 |
| 13 | 野聲樓屋頂防水工程 | 完工待驗。 |
| 14 | 利瑪竇大樓5F樓梯間漏水 | 預定1/24完工。 |
| 15 | 樹德樓LW204室空間規劃工程 | 圖說估價送申請單位。 |
| 16 | 宜真宜善學苑污水管線維修 | A棟2F3F4F及B棟3F進行全面施工中。 |
| 17 | 宜真宜善學苑寢室房門破損更新 | 14片房門門扇進行更換中。 |
| 18 | 校史室部份天花板更新 | 完工待驗。 |
| 19 | 羅耀拉外牆清洗工程及室内2樓粉刷 | 詢價中尚未發包。 |
| 20 | 視教中心電源改善及天花板更新工程 | - 完成天花板拆除。 - 配管拉線。 |
| 21 | 物理系電源線路改善 | 拉線及安置電箱。 |
| 22 | 資訊中心聖言樓網路機房整建 | 401.402.446.546電腦教室VPT網路回抽與跳線測試。 |
| 23 | 文華樓電力改善 | 拉線配管完成。 |