總務處94/02/28-94/03/06業務報告

採購組

- 媒體中心–非線性編輯儀器組採購案於夲週順利決標。

- 事務組- 興建污水處理廠案擬於3/10進行評選開標會議。

- 於夲週參與全校預算說明會後，擬於下週進行本組之預算編列。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 田徑場跑道修復工程 | 結案。 |
| 2 | 淨心堂舞台布幕 | 完工。 |
| 3 | 羅耀拉外牆清洗工程及室内樓粉刷 | 結案。 |
| 4 | 人文科學圖書館增建工程 | - 初驗審核。 - 傢俱設備採購案請款審核。 |
| 5 | 足球場地草坪補植雜項草皮清除工程 | 完工待驗。 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | - 11F北向柱牆紮筋模板。 - 南向動力棟４F柱牆組模紮筋。 - 東向8F柱牆紮筋組模，R.C澆置(RF)。 - 南棟屋突R.C澆置。 |
| 7 | 中央馬路路面整修(僅凹處) | 完工待驗。 |
| 8 | 淨心堂電梯 | 地坪整理，工作進度落後。 |
| 9 | 污水處理場 | 候開標作業後，後續。 |
| 10 | 資訊中心聖言樓機房擴建工程 | 廠商報完工，現場清理修飾。 |
| 11 | 資訊中心校園網路 | 候網路組竣工初驗。 |
| 12 | 球場照明設備 | 定約備料。 |
| 13 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 施工圖3/4送達，備料配合校方作息施工。 |
| 14 | 龍形大樓屋頂修繕 | 隔熱磚切割屋頂凹陷修補，止漏處理(化學、生物、)等續施作。 |
| 15 | 樹德樓LW204空間規劃工程 | 圖資已送需求單位，本階段已完成告一段落。 |
| 16 | 文德、聖言樓（敦煌）、信義和平（心園）地下室使用執照變更及安檢 | - 台北縣政府先確定要依全體師生人數核算應設防空避難室面積。 - 文德及心園變更面積已超過可供變更面積數，無法辦理。 |
| 17 | 野聲樓屋頂防水工程 | 完工待驗。 |
| 18 | 中山路貴子路陸橋燈光改善工程 | 鄉公所已發包。 |
| 19 | 野聲樓大廳「善牧圖」工程 | 解說牌製作中。 |
| 20 | 校園景觀規劃案 | - 模型組裝完成，放置野聲樓大廳展示中。 2.3/3上午建築師來校商談後續辦理方針。 |
| 21 | 物理系電源線路改善 | 完工待驗。 |
| 22 | 消防安全設備檢修申報 | 現場已完成檢測，圖資整理行政作業。 |
| 23 | 景觀系視聽教室整修 | 3/3動工，3/30完工。 |
| 24 | 貴子陸橋認養 | 雙方合約完成，泰山鄉公所整修完成後，即交予本校養護。 |
| 25 | 食營系不銹鋼門窗 | 宜豐鋼鋁公司以$22,000承接。 |
| 26 | 淨心堂四週圍籬修繕 | 完工待驗。 |
| 27 | 文華樓電源改善 | 廠商補貼標示牌及洞孔填補續進行中，尚未完成。 |
| 28 | 淨心堂電梯 | 進度落後，趕工中。 |
| 29 | 視教中心電源改善及天花板換新工程 | 完成驗收，細部改善中。 |
| 30 | 理學院圖書館冷氣汰舊換新工程 | 驗收完。 |

事務組

校本部

（總機工作報告）

1.續辦電話帳務E化問題(虹橋公司)。

2.中華電信至電信室了解擴充系統之空間需求。

3.核請虛擬總機裝置費（93/12）共計1，543，950元。

4.清查虛擬總機電話費全校已自行繳費狀況。

5.處理碩專班及二年制考試之相關採購

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 107件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 1次 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 2次 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 2次 |
| 6 | 車輛進出知會單 | 4件 |
| 7 | 校外來文 | 7 |
| 8 | 校內收文 | 9 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 7件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 20件 |
| 16 | 停車證申請 | 14張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 163 |
| 18 | 工友勤務支援 | 2次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 10 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 |  |
| 23 | 臨時停車收費 | 0 |
| 24 | 磁卡製作 | 8 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 12 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0 |

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 1 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 31(含0筆電話) |  |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 159 | 寄掛號: | 0 |  |  |
| 3 | 校內文件分發 | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 14 |  |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服發放 | 發碩士服: １班 １１件 |  |  |  |  |  |

文藝窗口94.3.1.—94.3.4工作報告

| 1.文友樓118舞台整修完成驗收。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號300件平信500件 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 200件 |
| 5.神父宿舍發電機保養. | 1 |
| 6.派車送許神父就醫5次. |  |
| 7. 接送神父壁靜派車事宜. |  |
| 9.編列下年度預算事宜。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 |  |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍臨時交辦事宜。 |  |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 |  |

事務組朱麗文94.2.28~94.3.4工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 | 94.3.1文學院神父宿舍緊急呼叫設備請購案送出請購單 |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 | 94.3.1第二批E化教室15間找廠商詢價 94.3.2上午總務長電話詢問協商E化教室 外語學院部份 外語學院下午確定法文系教室LA206下午去外語學院LA206看現場 94.3.3 與組長討論第二批E化教室及續做 確定資料 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 | 94. 3.1 下午1:30~3:00代理事務組開會〝陳長君同學追思行前會議〞 94.3.4 填報預算資料及辦理報廢明細 |
| 其它 | 94.2.28和平紀念日放假 |
| 下一星期工作重點 | 繼續 文學院神父宿舍緊急呼叫設備請購案 第二批E化教室15間請購案 |

社 法 管學院窗口業務報告                    94 2/28—3/4

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 30 |  |  |
| 各係所借雜物 | 50 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 155 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 99 |  |  |
| 木工維修 | 44 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 1 |  |  |
| 工友督導 | 0 |  |  |
| 學士服分發 |  |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處裡 | 20件 |  |  |
| 非例行性工作緊急維修 | SL+BS電梯油漆 LM 2F 走廊水 SS 1F 辦公室漏水 |  |  |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 8 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 4 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 0 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 0 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 1 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 6 | 即時處理 |  |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫付款 | 156筆，共計1,118,524元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫及廠商付款 | 135筆，共計39,423,352元 |
| 校內款項支出 | 137筆，共計253,218,148元 |
| 農委會計畫付款 | 0筆，共計0元 |

二、收入面

各項滙入款收入(94/2/1-94/2/25)

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 38 | 10 | 0 | 263 | 182 | 47 | 22 | 5 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 46,984,098 | 44,505,710 | 0 | 33,081,400 | 719,877,971 | 192,590 | 8,916,128 | 5,970 |

其他收入

三、綜合業務

1、列印93年各類所得扣繳憑單(出納組通報部分)。

2、進行94學年度出納組概算編列。

3、定存單到期處理情形:

| 日期 工作內容 | 2月27日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單、資金調度上簽請示日期 | 2 月24 日 | 2 月 25 日 | 2 月 25 日 | 2月25 日 | 3 月22日 | 316,991,476 |
| 定存單換單本利續存張數 | 13 | 1 |  | 1 | 8 | 92,910,092 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 |  |  |  |  | 1 | 81,384 |
| 定存單解約轉活存支薪與貨款、工程款張數 |  |  |  |  |  |  |
| 新增定存單筆數 |  |  |  |  |  |  |
| 支存轉支存支貨款 |  |  | 1 |  |  | 100,000,000 |
| 支存轉活存備支款 |  |  | 1 |  |  | 124,000,000 |

4、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

5、93-2學雜費已進帳16,473人，金額766,314,087元。

6、 93-2延修生平安保險費已進帳993人，金額11,211元(一人少繳10元，一人多繳5元)

7、94學年度碩士在職專班報名費入帳1,474人，音樂學組術科及演奏組術科44人，音樂系指揮組術科13人，護理二年制在職專班報名費入帳345人；統計自2月16日至2月25日止合計收入2,890,000元，手續費35,685元，淨額2,854,915元。已於3月4日與招生中心核對完畢。

8、3月1日護理碩士在職專班又進帳1人，待招生中心查證再入帳。

- 核對2月份各帳戶對帳單及存摺餘額。

10、2月份定存單建檔共45筆，定存單截至94年2月28日總計3,417,981,438元。

11、繳交學雜費總人數16,481人，學雜費總收入766,627,298元。

12、辦理學生休退學事宜。

13、辦理延修生註冊事宜。

14、辦理休退學學生退學雜費事宜。

15、學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

16、平安保險費退費名單編製。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.3.4

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 23 | 33 | 78 |  |  | 0 |
| 文具品 | 69 |  | 182 |  |  | 500 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 3/1 |  |  | 盤點清潔文具用品 | 張皋煒 |
|  | 3/1 |  |  | 進貨資料建檔 | 張皋煒 |
|  | 3/2、3、4 |  |  | 單位請領文具用品建檔 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 3/3 |  |  | Run財產系統資料檔 | 李子錤 |
| 保管業務清冊列印 | 3/1、2、3、4 | 40 |  | 列印財產條碼 | 李子錤 劉得興 謝清鄭 |
|  | 3/3 |  |  | 列印校舍面積表 | 戴麗馨 |
| 書面對帳工作 | 3/3、4 |  |  | 核對文具清潔用品明細表 | 戴麗馨 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 辦公室清掃工作 | 例行業務 |
| 組內送文 | 3/1、4 |  |  | 分送財產增、減、報廢單至各單位 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） |  |  |  |  |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告事項：

- 回覆〈發函〉台中教區眉溪天主教堂關於堪用報廢儀器設備捐贈事宜。

- 編列本組九十四學年度預算。

- 整理理、外、民學院財產資訊系統檔案。

- 印製全校電話、網路工程財產資料。

- 審核理外民學院各單位九十四學年度財產報廢資料。