總務處下週重要工作進度

採購組

- 擬於夲週積極進行組內預算編列。

- 事務組- 興建污水處理廠案擬於本週進行評選開標會議。

- 醫學大樓新建工程擬於夲週召開協調會。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 續辦理初驗審核及傢俱設備採購案請款審核。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 12FL北向組模紮筋R.C澆置。 2.南向動力棟5FS組模紮筋。 3.南向連通走廊2F結構體施工。 |
| 3 | 污水處理場 | 候開標作業後，後續。 |
| 4 | 球場照明 | 施工設備型錄送審。 |
| 5 | 資訊中心聖言樓網路機房整建 | 3/10辦理初驗。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 結案。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 竣工初驗。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 施工中。 |
| 9 | 食營系不銹鋼門窗 | 驗收結案。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(生物、化學系位置)。 |
| 11 | 消防安全設備檢修申報 | 圖資整理送消防局申報。 |
| 12 | 淨心堂四週圍籬修繕 | 完工待驗。 |
| 13 | 野聲樓屋頂防水工程 | 結案。 |
| 14 | 利瑪竇大樓5F樓梯間漏水 | 預定1/24完工。 |
| 15 | 淨心堂舞台布幕 | 結案。 |
| 16 | 文華樓電力改善 | 結案。 |
| 17 | 中央馬路路面整修(僅凹處) | 結案。 |
| 18 | 校史室部份天花板更新 | 完工待驗。 |
| 19 | 羅耀拉外牆清洗工程及室内2樓粉刷 | 結案。 |
| 20 | 視教中心電源改善及天花板更新工程 | 改善後驗收。 |
| 21 | 物理系電源線路改善 | 改善後驗收。 |

事務組

1.一般事務性維修工作。

2.文學院神父宿舍緊急呼叫設備請購案）。

3.提報預算暨總務處協調會議（3月11日）。

4.水質檢驗暨飲水機調查。

5.第二批E化教室15間請購案。

出納組

1、2月份月結報表送會計室核對。

2、初步彙總輔仁大學93學年度第2學期學雜費總表。

3、學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

保管組

一、審核全校各單位提列報廢預算事宜。

二、複盤法管社科學院初盤時未盤到之財產，及整理盤點時修正之  資料。

三、提交本組九十四學年度預算之資料(94.03.11前)。

四、準備保管業務相關資料，以備本校經費稽核委員查核。