總務處94/03/07-94/03/13業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘訴 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淨心堂四週圍籬修繕 | 結案。 |
| 2 | 理學院圖書館冷氣汰舊換新工程 | 結案。 |
| 3 | 淨心堂舞台布幕 | 結案。 |
| 4 | 人文科學圖書館增建工程 | - 初驗審核。 - 傢俱設備採購案請款審核。 |
| 5 | 足球場地草坪補植雜項草皮清除工程 | 完工待驗。 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | - 12F北向柱牆紮筋模板。 - 南向動力棟5FS柱牆組模紮筋。 - 東向8F柱女兒牆紮筋組模。 |
| 7 | 中央馬路路面整修(僅凹處) | 完工待覆驗。 |
| 8 | 淨心堂電梯 | 已完工，等待縣政府核發使用執照。 |
| 9 | 污水處理場 | 候開標作業後，後續。 |
| 10 | 資訊中心聖言樓機房擴建工程 | 初驗完成。 |
| 11 | 資訊中心校園網路 | 候網路組竣工初驗(已通知承商、資訊中心行政組)。 |
| 12 | 球場照明設備 | 定約備料，型錄送審。 |
| 13 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 格物、立言現場施作，廠辦施作中。 |
| 14 | 龍形大樓屋頂修繕 | 隔熱磚切割屋頂凹陷修補，止漏處理(化學、生物、)等續施作。 |
| 15 | 樹德樓LW204空間規劃工程 | 圖資已送需求單位，本階段已完成告一段落。 |
| 16 | 文德、聖言樓（敦煌）、信義和平（心園）地下室使用執照變更及安檢 | - 台北縣政府確定要依全體師生人數核算應設防空避難室面積。 - 文德及心園變更面積已超過可供變更面積數，無法辦理。 |
| 17 | 野聲樓屋頂防水工程 | 完工待驗。 |
| 18 | 宜真、宜善屋頂修漏工程 | 議價完，配合傅修士施工 |
| 19 | 野聲樓大廳「善牧圖」工程 | 中英文解說牌製作中。 |
| 20 | 校園景觀規劃案 | - 模型組裝完成，放置野聲樓大廳展示中。 2.3/3上午建築師來校商談後續辦理方針。 |
| 21 | 物理系電源線路改善 | 改善完成。 |
| 22 | 消防安全設備檢修申報 | 送校用印，後續申報。 |
| 23 | 景觀系視聽教室整修 | 3/3動工，3/30完工。 |
| 24 | 商研所所長室漏水處理 | 發包作業。 |
| 25 | 食營系不銹鋼門窗 | 完工待驗。 |
| 26 | 文華樓4樓屋頂漏水整修 | 議完價，下星期施工。 |
| 27 | 文華樓電源改善 | 廠商補貼標示牌及洞孔填補續進行中，尚未完成。 |
| 28 | 淨心堂電梯 | 進度落後，趕工中。 |
| 29 | 視教中心電源改善及天花板換新工程 | 細部改善完成。 |
| 30 | 護理系漏水維修 | 醫學院護理系研究室漏水修繕。 |
| 31 | 淨心堂大樓正面洗外牆及補磁磚 | 比議價完成。 |
| 32 | 法商停車場重鋪A.C. | 詢價中。 |
| 33 | 野聲樓屋頂女兒牆防水工程 | 完工待覆驗。 |
| 34 | 聖言樓5樓男廁天花板修繕 | 發包作業。 |
| 35 | 景觀系AL114視聽室整修 | 現場察看，發包作業。 |
| 36 | 化學系電力改善 | 監造合約簽訂等發包前置作業。 |

事務組

校本部

（總機工作報告）

1.  續辦電話帳務E化問題(虹橋公司)。

2.  編列94學年度電話費預算。

3.  處理碩專班及二年制考試之相關採購及前置作業

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 197件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 1次 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 3次 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 3次 |
| 6 | 車輛進出知會單 | 15件 |
| 7 | 校外來文 | 7 |
| 8 | 校內收文 | 9 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 7件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 25件 |
| 16 | 停車證申請 | 6張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 10 |
| 18 | 工友勤務支援 | 2次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 10 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 1000元 |
| 23 | 臨時停車收費 | 40710元 |
| 24 | 磁卡製作 | 6 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 12 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 42噸 |

靜平業務

1.校內外廠商水電費抄表、結算及通知。

2.實驗室放流水檢驗，對於不合格之單位提出改善通知。

3.向原能會第二次提出本校「輻射防護計畫」。

4.頒授名譽博士學位場佈工作。

5.校內廠商事務處理（消防設備及租約問題）。

6.校內收發文簽辦處理4件。

7.校外收發文簽辦處理5件。

8預算編列及彙整。

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 11 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 24(含0筆電話) |  |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 217 | 寄掛號: | 0 |  |  |
| 3 | 校內文件分發 | 91 |  |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 26 |  |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服發放 | 發學士服: １件 |  |  |  |  |  |

文藝窗口工作報告

| 1.辦理業務交接清冊。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號200 件 平信數量多每天約花半小時分送. |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 50件. |
| 5.神父宿舍發電機保養. |  |
| 6.派車送許神父就醫5次. |  |
| 7. 接送神父壁靜派車事宜. |  |
| 8.編94年度預算. |  |
| 9.煤体中心舞台修完成以完成驗收。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 | 220次 |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍交辦事宜20件含聖堂。 | 每天送信、送公文數次。 |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 | 80件 |
| 16.文開樓地下室教學用電視櫃鑰匙。 | 70次 |

事務組朱麗文94.3.7~94.3.11工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 | 94.3.7~ 收到〝文學院神父宿舍緊急呼叫設備請購案〞核准請購單，詢價，94.3.11至文學院神父宿舍說明 至文學院神父宿舍找許神父討論預算提列 |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 | 94.3.9與組長討論確定第二批E化教室15 間安裝規範，協助公衛系聯絡廠商維修第一 批E化教室故障電腦螢幕 94.3.10~ 親自送請購單至總務處秘書、 15:00至研發處→等候請購流程及核准 94.3.11 15:00-15:30 ~ 至教務處開會討論E化教室案 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 | 編列94學年文學院神父宿舍預算及個人業務預算 |
| 其它 |  |
| 下一星期工作重點 | 繼續 文學院神父宿舍緊急呼叫設備請購案 第二批E化教室15間請購案 |

社 法 管學院窗口業務報告                    94 3/7—3/11

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 47 |  |  |
| 各係所借雜物 | 32 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 145 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 66 |  |  |
| 木工維修 | 15 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 4 |  |  |
| 工友督導 | 0 |  |  |
| 學士服分發 |  |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處裡 | 30件 |  |  |
| 非例行性工作緊急維修 | SL屋頂漏水 |  |  |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 9 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 5 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 3 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 1 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 11 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 5 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 11 | 即時處理 |  |

採購組

- 醫學大樓新建工程於夲週順利召開協調會。

- 事務組- 興建污水處理廠案擬於3/17進行評選開標會議。

- 於夲週積極進行本組之預算編列。

出納組

一、支出面

| 國科會計畫付款 | 335筆，共計2,733,670元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫及廠商付款 | 170筆，共計48,625,461元 |
| 校內款項支出 | 533筆，共計44,089,964元 |
| 農委會計畫付款 | 0筆，共計0元 |

二、收入面

各項滙入款收入(94/3/1-94/3/11)

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 22 | 1 | 0 | 279 | 83 | 26 | 22 | 6 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 24,527,597 | 44,000 | 0 | 171,251,338 | 16,079,104 | 126,315 | 55,721 | 8,865 |

三、綜合業務

1、定存單建檔。

2、繳交學雜費總人數16,500人，學雜費總收入767,344,352元。

3、辦理學生休退學事宜。

4、辦理延修生註冊事宜。

5、辦理休退學學生退學雜費事宜。

6、學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

7、平安保險費退費名單編製。

8、定存單到期處理情形:

| 日期 工作內容 | 3月7日 | 3月8日 | 3月10日 | 3月10日 | 3月11日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單、資金調度上簽請示日期 | 月 日 | 月 日 | 3 月 7 日 | 3月8 日 | 3 月9日 | 24,942,496 |
| 定存單換單本利續存張數 |  |  | 3 |  | 1 | 6,942,496 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 |  |  |  |  |  |  |
| 定存單解約轉活存支薪與貨款、工程款張數 |  |  |  |  |  |  |
| 新增定存單筆數 |  |  |  |  |  |  |
| 支存轉支存支貨款 |  |  | 1 |  |  | 18,000,000 |
| 支存轉活存備支款 |  |  |  |  |  |  |

9、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

10、93-2學雜費已進帳16,500人，金額767,344,352元。

11、93-2延修生平安保險費已進帳1,101人，金額123,307元(一人少繳10元，一人多繳5元)

12、94學年度碩士在職專班報名費入帳10,902人，應美系審查費153人，景觀系術科41人，音樂學組術科及演奏組術科135人，音樂系指揮組術9人，；統計自2月24日至3月7日止合計收入15,603,300元，手續費163,540元，淨額15,439,760元。

13、2月份月結報表送會計室核對。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.3.11

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 社會學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 44 | 38 |  |  | 7 |  |
| 文具品 | 92 | 85 |  |  | 9 | 1 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 3/10 |  |  | 列印條碼及報廢財產建檔 | 李子錤 |
|  | 3/11 | 200 |  | 列印條碼及報廢財產建檔 | 謝清政 |
| 書面對帳工作 | 3/8、9 |  |  | 整理、影印各校舍平面圖及面積表 |  |
| 組內送文 | 3/9、10、11 |  |  | 分送校舍平面圖及面積表至全校各單位 |  |
| 組內清潔工作 | 3/7 |  |  | 打掃、拖地與擦拭 | 全體合作 |
|  | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） |  |  |  |  |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告事項：

- 處理93學年度第一學期文藝醫學院部份，會計室與保管組財產登錄之核對事宜。

- 03/07~03/11複查理外民學院各單位94學年度財產報廢預算資料。

- 03/10核對會計室與保管組二月帳財產新增、減損帳。

- 提交保管組九十四學年度預算之資料。