總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 初驗及請款審核完成後續。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 12F北向組模紮筋R.F樑版組模紮筋。 2.南向動力棟5FS組模紮筋R.C澆置。 3.南向連通走廊2F結構體施工。 |
| 3 | 污水處理場 | 候開標作業後，後續。 |
| 4 | 球場照明 | 球場圍網拆卸改裝備料。 |
| 5 | 資訊中心聖言樓網路機房整建 | 3/16改善完成暨驗收。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 結案。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 候通知竣工初驗。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 續施工及廠辦施作中。 |
| 9 | 食營系不銹鋼門窗 | 結案。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(生物、化學系位置)。 |
| 11 | 消防安全設備檢修申報 | 申報完成修繕圖資準備中。 |
| 12 | 淨心堂大樓正面洗外牆及補磁磚 | 發包完成。 |
| 13 | 野聲樓屋頂防水工程 | 結案。 |
| 14 | 利瑪竇大樓5F樓梯間漏水 | 預定1/24完工。 |
| 15 | 中央馬路路面整修(僅凹處) | 結案。 |
| 16 | 校史室部份天花板更新 | 結案。 |
| 17 | 羅耀拉外牆清洗工程及室内2樓粉刷 | 結案。 |
| 18 | 視教中心電源改善及天花板更新工程 | 結案。 |
| 19 | 物理系電源線路改善 | 結案。 |

採購組

- 擬於夲週參與處內預算編列討論會議。

- 事務組- 興建污水處理廠案擬於本週進行評選開標會議。

- 教務處- 招生報紙廣告招標案擬於夲週開標。

- 媒體中心- 攝影器材採購案擬於夲週開標。

出納組

1、初步彙總輔仁大學93學年度第2學期學雜費總表。

2、學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

3、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

4、與虹橋資訊系統聯繫，收據格式設計。

保管組

- 彙整文、藝、醫學院校園使用空間調查資料。

- 繼續複查理外民各單位94學年度財產報廢預算資料。

- 複盤法管社科學院初盤時未盤到之財產，及整理盤點時修正之資料。

- 核對93學年度以教整款購置之儀器設備資料(研發處提供)，並通知保管單位落實管理。