總務處下週重要工作進度

採購組

- 擬於夲週參與秘書室之法規章說明會議。

- 生輔組- 學生團體保險招標案擬於本週開標。

- 經費稽核委員會將於夲週蒞臨本組進行業務查詢。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 初驗及請款審核完成後續。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. R.F樑版組模紮筋完成R.C澆置。 2.南向動力棟6FS組模紮筋R.C澆置。 3.南向連通走廊2FS R.C澆置。 |
| 3 | 污水處理場 | 完成發包開標作業，訂約。 |
| 4 | 球場照明 | 球場圍網拆卸改裝備料。 |
| 5 | 資訊中心聖言樓網路機房整建 | 續改善，發電機基座施工。 |
| 6 | 資訊中心校園網路案 | 竣工初驗。 |
| 7 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 續施工及排風設備廠辦施作中。 |
| 8 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 發包完成，備料、施工。 |
| 9 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(生物、化學系位置)。 |
| 10 | 消防安全設備檢修申報 | 請款作業，修繕估價。 |
| 11 | 淨心堂大樓正面洗外牆及補磁磚 | 待驗收結案。 |
| 12 | 法商停車場重鋪A.C. | 3/26、3/27兩日內施工完成。 |
| 13 | 羅耀拉501室屋頂漏水 | 頂樓打防水寧PU；再觀察(傅修士)。 |
| 14 | 棒球場圍網工程 | 比議價完成。 |
| 15 | 博達樓1樓走廊屋頂水泥及油漆脫落 | 水泥部分已完成，待油漆(傅修士)。 |
| 16 | 樹德樓樓梯扶手不銹鋼焊接 | 結案。 |
| 17 | 輔園生活午茶漏水 | 待驗收。 |
| 18 | 濟時樓B1右側逃生梯上方漏水 | 施工中。 |

事務組

1.一般事務性維修工作

2.文學院神父宿舍緊急呼叫設備施工

3.第二批E化教室15間請購案（續）

4.組務會議（3月24日）

5.醫學院慰靈公祭感恩禮場佈（3月22日）

6.工友勞工退休金制度意願調查

7.ASEACCU第三次籌備會議（3月23日上午）

出納組

1、學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

2、編製93學年度第2學期預估大學部、二技部各院提撥就學補助金額表。

3、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

4、3/25至4/6學分費開始劃撥入帳。依輔系、延修生學分費、語言實習費等科目列帳登入。

5、94/3/21-94/3/24於谷欣廳發放94學年度碩士在職專班暨護理二技招生之命題費、閱卷費。

保管組

一、整理各單位報廢財產處分資料，以備本校經費稽核委員查核。

二、彙整以教整款購置之儀器設備財產清冊資料，以備教育部管科會蒞校視察。

三、彙整文、藝、醫學院校園使用空間調查資料。