總務處94/03/21-94/03/27業務報告

採購組

- 生輔組- 學生團體保險招標案因無人投標，故宣佈流標。

- 經費稽核委員會於夲週蒞臨本組進行業務查詢；因資料量多，故擬於下週繼續進行查核動作。

- 事務組- 興建污水處理廠案上週發包後，於夲週進行簽約開工之程序。

- 於夲週參與秘書室之法規章說明會議。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 野聲樓屋頂防水工程 | 結案。 |
| 2 | 中央馬路路面整修(僅凹處) | 覆驗完成；可結案。 |
| 3 | 數學系MA401電腦教室規劃整修工程 | 詢價中。 |
| 4 | 中山路、貴子路陸橋整修工程 | 圖說詢價中。 |
| 5 | 人文科學圖書館增建工程 | 初驗改善審核後，轉採購組續辦理。 |
| 6 | 樹德樓334.335伸縮縫漏水修繕 | 詢價。 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | - 北向R.F R.C.澆置。 - 南向動力棟5FS樑版組模紮筋。 - 南向連通走道3FS組模紮筋。 |
| 8 | 淨心堂電梯 | 縣政府已會勘，發照作業中。 |
| 9 | 污水處理場 | 訂約、現勘、協調會。 |
| 10 | 資訊中心聖言樓機房擴建工程 | 訂3/28改善驗收。 |
| 11 | 資訊中心校園網路 | 光纖測報及收容箱示意圖整理。 |
| 12 | 球場照明設備 | 預埋管線整理，電力系統配置。 |
| 13 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | - 格物2F、3F現場施作。 - 排煙抽風機廠辦組裝中。 - 立言1樓管線洗洞施作。 |
| 14 | 龍形大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(物理系位置)。 |
| 15 | 樹德樓LW204空間規劃工程 | 圖資已送需求單位，本階段已完成告一段落。 |
| 16 | 文德、聖言樓（敦煌）、信義和平（心園）地下室使用執照變更及安檢 | 聖言樓(敦煌書局)變更資料準備。 |
| 17 | 宜真、宜善屋頂修漏工程 | 施工中。 |
| 18 | 野聲樓大廳「善牧圖」工程 | 中英文解說牌施作中。 |
| 19 | 校園景觀規劃案 | 3/25與建築師會談討論。 |
| 20 | 文德屋頂漏水處理 | 發包作業。 |
| 21 | 消防安全設備檢修申報 | 請款作業，修繕項目圖資審核。 |
| 22 | 景觀系視聽教室整修 | 3/3動工，3/30完工。 |
| 23 | 商研所所長室漏水處理 | 發包作業。 |
| 24 | 法商停車場重鋪A.C. | 預定3/26、3/27兩日施工完成。 |
| 25 | 文華樓4樓屋頂漏水整修 | 施工中。 |
| 26 | 文華樓電源改善 | 洞孔填補完成，訂下週測試。 |
| 27 | 淨心堂電梯 | 進度落後，趕工中。 |
| 28 | 護理系漏水維修 | 發包完成進行施工。 |
| 29 | 淨心堂大樓正面洗外牆及補磁磚 | 4/2開始補磁磚。 |
| 30 | 羅耀拉501室屋頂漏水 | 3/24另交廠商處理。 |
| 31 | 聖言樓5樓男廁天花板修繕 | 發包作業。 |
| 32 | 景觀系AL114視聽室整修 | 發包完成。 |
| 33 | 化學系電力改善 | 監造合約簽訂等發包前置作業。 |
| 34 | 棒球場圍網工程 | 訪價中，3/24、3/25比議價。 |
| 35 | 伯達樓1樓走廊屋頂水泥油漆脫落 | 水泥的部份已完成，油漆要待水泥乾了。 |
| 36 | 樹德樓樓梯扶手不銹鋼焊接 | 已完成待結案。 |
| 37 | 輔園生活午茶漏水 | 進行修復中；待觀察。 |
| 38 | 濟時樓B1右側逃生梯上方漏水 | 進行修復中。 |
| 39 | 羅耀拉406漏水 | 訪價中。 |
| 40 | 伯達樓2、3、4樓花台漏水 | 訪價中。 |
| 41 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 發包作業完成，進行施工。 |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫付款 | 64筆，共計456,221元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫及廠商付款 | 204筆，共計20,534,475元 |
| 校內款項支出 | 331筆，共計164,523,423元 |
| 農委會計畫付款 | 0筆，共計0元 |

二、收入面

各項滙入款收入(03/01-03/25)

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 59 | 4 | 0 | 566 | 126 | 30 | 28 | 30 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 33,583,438 | 1,220,100 | 0 | 174,524,655 | 18,096,832 | 179,825 | 90,700 | 180,776 |

三、綜合業務

1、1.定存單到期處理情形:

| 日期 工作內容 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月24日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單、資金調度上簽請示日期 | 月 日 | 3 月 15 日 | 月 日 | 3月16 日 | 3 月10 日 | 156,226,937 |
| 定存單換單本利續存張數 |  | 1 |  | 12 |  | 36,226,937 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 |  |  |  |  |  |  |
| 定存單解約轉活存支薪與貨款、工程款張數 |  |  |  |  |  |  |
| 新增定存單筆數 |  |  |  |  | 3 | 120,000,000 |
| 支存轉支存支貨款 |  |  |  |  |  |  |
| 支存轉活存備支款 |  |  |  |  |  |  |

2、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

3、93-2延修生學分費自3/23發出繳費單開始繳費，已收到49人匯入款227,550元。

4、繳交學雜費總人數16,523人，學雜費總收入768,277,101元。

5、編製93學年度第2學期繳納退撫基金統計表，實繳納退撫基金為21,531,825元。

6、平安保險費退費名單編製。

7、編製93學年度第2學期預估大學部、二技部各院提撥就學補助金額表。

8、游泳池費催繳。

9、核對93學年度第2學期各系級學雜費繳交人數。

10、核對非全額生繳交電腦網路費之繳費情況，並與就學貸款名單相互校對，以查詢非全額生是否為就學貸款生之事宜。

事務組

校本部

1.處理外線電話出現雜訊問題。

2.續辦電話帳務E化問題(虹橋公司)。

3.更錄3月25-26日之自動總機語音。

4.請中華電信公司&panasonic重設自動總機25日下班時間與相關語音問題。

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 203 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 14 |
| 3 | 牌樓申請 | 1 |
| 4 | 物品借用 | 3 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 4次 |
| 6 | 車輛進出知會單 | 14 |
| 7 | 校外來文 | 11 |
| 8 | 校內收文 | 15 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 6件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 29件 |
| 16 | 停車證申請 | 17張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 20 |
| 18 | 工友勤務支援 | 6次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 6 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 0元 |
| 23 | 臨時停車收費 | 44100元 |
| 24 | 磁卡製作 | 5 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 22 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0 |

靜平業務

1.文圖影印室從新招標廠商

2.本週開始實施實驗室安全檢查

3.文德餐廳合約從新擬定

4.校內合約廠商各項費用繳納之事後稽核工作

5.校內餐廳廚餘回收量彙整統計報新莊清潔隊

6.廢棄物臨時貯存場建物規格及等級確認

7.感染性事業廢棄物外送作業

8.防空避難分配清冊填報

9.校內公文3件，校外公文1件

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 6 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 7 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 37筆電話 |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 167 | 寄掛號: | 0 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 102 |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 19 |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服發放 |  |  |  |  |  |

| - 加強聖母亭.墓園週邊的清潔. - 復活節聖堂佈置買花. |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號400 件 平信數量多每天約花半小時分送. |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 50件. |
| 5.神父宿舍發電機保養. |  |
| 6.派車送許神父就醫4次. |  |
| 7. 接送神父壁靜派車事宜. |  |
| 8.文華樓屋頂嚴重漏水整修中. |  |
| 9.煤体中心舞台周邊修繕。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 | 320次 |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍交辦事宜30件含聖堂。 | 每天送信、送公文數次。 |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 | 80件 |
| 16.文開樓地下室教學用電視櫃鑰匙。 | 90次 |

事務組朱麗文94.3.21~94.3.25工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 | 文學院神父宿舍緊急呼叫設備請購案94.3.23完成 |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 | 第二批E化教室15間請購單跑流程中，每日追蹤，已至採購組，定於94.4.8開標。 普查全校教室教學E化設備及整理資料(民生學院) |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 | 94.3.21.~22每天1小時學習總機 94.3.22 15:30~16:30總機代班 |
| 其它 | 94.3.24 組務會議 |
| 下一星期工作重點 | 普查全校教室教學E化設備 第二批E化教室15間請購案 |

社 法 管學院窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 40 |  |  |
| 各係所借雜物 | 44 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 145 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 66 |  |  |
| 木工維修 | 15 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 2 |  |  |
| 工友督導 | 0 |  |  |
| 學士服分發 |  |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處裡 | 14件 |  |  |
| 非例行性工作緊急維修 | SL屋頂漏水 |  |  |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 7 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 4 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 5 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 1 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 15 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 2 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 9 | 即時處理 |  |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.3.25

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 12 |  | 20 | 4 | 3 |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  | 14 | 2 | 0.5 |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 社會學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  | 7 |  | 3 | 1 | 1.5 |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 45 | 33 |  |  |  | 3 |
| 文具品 | 82 | 64 |  |  | 3 | 1 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 3/24 |  |  | 進貨數量建檔及修改資料庫單價 | 張皋煒 |
| 保管業務清冊列印 | 3/22、23、25 |  |  | 列印財產條碼 | 謝清正 李子錤 劉得興 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 3/21、22、22、24 |  |  | 分送財產增加、報廢單至業務單位 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 整理倉庫貨架及清潔 |  |
|  | 3/22、23、24 |  |  | 整理各校舍空間變更資料 | 組長 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告事項：

- 彙整文、藝、醫學院校園使用空間調查資料。

- 彙整進修成長學院校園使用空間調查資料。

- 3/21準備覆查聖言會單位、聖言會代表、使命特色發展室的財產。

- 3/23~3/24覆查聖言會單位、聖言會代表、使命特色發展室的財產。

- 整理各單位報廢財產處分資料，提交「本校經費稽核委員」查核。