總務處下週重要工作進度

採購組

- 媒體中心- 攝影器材採購案擬於夲週進行二度開標。

- 生輔組- 學生團體保險招標案擬於本週進行二度開標。

- 經費稽核委員會將於夲週再度蒞臨本組，持續進行業務查詢。

- 擬於夲週參與醫學院新建大樓上樑祈福禮。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 轉採購組初驗後續。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 屋突第1層施作。 2.南向動力棟5FS R.C澆置。 3.南向連通走廊3FS R.C澆置。 |
| 3 | 污水處理場 | 縣府申報開工，地上物整理作業。 |
| 4 | 球場照明 | 週邊前置作業，配電箱組裝施作。 |
| 5 | 資訊中心聖言樓網路機房整建 | 施工、改善、驗收。 |
| 6 | 資訊中心校園網路案 | 會勘現場，依圖查驗。 |
| 7 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 格物、力延續洗孔配裝設唄，抽風機體材料入場。 |
| 8 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 施工完成。 |
| 9 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(物理系位置)。 |
| 10 | 消防安全設備檢修申報 | 修繕項目審核。 |
| 11 | 淨心堂大樓正面洗外牆及補磁磚 | 洗樓已完成；補磁磚4/2。 |
| 12 | 法商停車場重鋪A.C. | 待驗收。 |
| 13 | 羅耀拉501室屋頂漏水 | 進行修復中。 |
| 14 | 棒球場圍網工程 | 比議價完成。 |
| 15 | 伯達樓1樓走廊屋頂水泥及油漆脫落 | 完工待驗收。 |
| 16 | 羅耀拉406漏水 | 進行修復中。 |
| 17 | 輔園生活午茶漏水 | 待驗收。 |
| 18 | 濟時樓B1右側逃生梯上方漏水 | 待驗收。 |
| 19 | 伯達樓2、3、4樓花台漏水 | 進行修復中。 |

出納組

1、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

2、核對3月份帳戶，編3月份月報表。

3、學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

4、核對非全額生繳交電腦網路費之繳費情況，並與就學貸款名單相互校對，以查詢非全額生是否為就學貸款生之事宜。

事務組

1.一般事務性維修工作

2.普查全校教室教學E化設備

3.第二批E化教室15間請購案（續）

4.全校各大樓外牆清洗評估

5.各組業務協調介面問題困擾提報

保管組

- 續彙整文、藝、醫學院校園使用空間調查資料。

- 整備92學年度以教整款（研發處配合部份）購置之財物資料，並通知各業管單位確實做好管理，俾備教育部管科會蒞校視察。

三、3月30日（週三）複盤貿金系財產。