總務處94/03/28-94/04/03業務報告

採購組

- 生輔組- 學生團體保險招標案於夲週順利決標。

- 經費稽核委員會於夲週持續進行上週未完成之業務查詢；因資料量多，故此次僅查核93年之採購案資料；94年之採購案資料將留待下次進行查核。

- 媒體中心- 攝影器材採購案於夲週順利決標。

- 於夲週參與醫學院新建大樓上樑祈福禮。

- 生科系-全自動滅菌發酵槽採購案於夲週順利完成議價。

- 於夲週參與本處處務會議。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 野聲樓大廳「善牧圖」工程 | 結案。 |
| 2 | 樹德樓樓梯扶手不銹鋼焊接 | 已結案。 |
| 3 | 數學系MA401電腦教室規劃整修工程 | 春假過後施工。 |
| 4 | 中山路、貴子路陸橋整修工程 | 施工中。 |
| 5 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 1.初驗改善審核。 2.土地複丈、建物測量，新莊地政事務所作業中。 |
| 6 | 「人文科學圖書館」傢俱設備採購案 | 舊館地坪、書架施工中。 |
| 7 | 樹德樓334.335伸縮縫漏水修繕 | 施工中。 |
| 8 | 新建醫學院綜合大樓 | - 北向R.FS樑版組模紮筋。 - 南向動力棟5FS R.C.澆置。 - 南向連通走道4FS組模紮筋。 |
| 9 | 淨心堂電梯 | 等待使用執照，即可驗收。 |
| 10 | 污水處理場 | 開工作業準備(縣府申報基地現有物)。 |
| 11 | 資訊中心聖言樓機房擴建工程 | 訂3/28改善驗收。 |
| 12 | 資訊中心校園網路 | 光纖測報及收容箱示意圖整理。 |
| 13 | 球場照明設備 | 假設工程作業，配電箱組裝施作。 |
| 14 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 格物、力言續施作，抽風機體料入場。 |
| 15 | 龍形大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(數學系位置)。 |
| 16 | 樹德樓LW204空間規劃工程 | 圖資已送需求單位，本階段已完成告一段落。 |
| 17 | 文德、聖言樓（敦煌）、信義和平（心園）地下室使用執照變更及安檢 | 結構評估準備。 |
| 18 | 宜真、宜善屋頂修漏工程 | 施工中。 |
| 19 | 校園景觀規劃案 | 3/25與建築師會談討論。 |
| 20 | 文德屋頂漏水處理 | 發包作業。 |
| 21 | 消防安全設備檢修申報 | 請款作業完成，修繕項目圖資審核。 |
| 22 | 景觀系視聽教室整修 | 4/1驗收。 |
| 23 | 商研所所長室漏水處理 | 暫停執行。 |
| 24 | 法商停車場重鋪A.C. | 待驗收。 |
| 25 | 文華樓4樓屋頂漏水整修 | 完工待驗。 |
| 26 | 文華樓電源改善 | 洞孔填補完成，訂下週測試。 |
| 27 | 淨心堂電梯 | 進度落後，趕工中。 |
| 28 | 護理系漏水維修 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 29 | 淨心堂大樓正面洗外牆及補磁磚 | 4/2補磁磚。 |
| 30 | 羅耀拉501室屋頂漏水 | 待驗收。 |
| 31 | 聖言樓5樓男廁天花板修繕 | 完工。 |
| 32 | 化學系器材室鋁隔間 | 發包完成。 |
| 33 | 文舍屋頂排水不良造成寢室天花板漏水 | 發包完成訂4/2至4/6施工。 |
| 34 | 化學系電力改善 | 監造合約簽訂等發包前置作業。 |
| 35 | 棒球場圍網工程 | 聯達漁具承接3/25，4/8完工。 |
| 36 | 校園景觀休閒桌椅(藝術學院) | 3/27湧泉景觀顧問承接，4/2至4/6春假內完成。 |
| 37 | 淨心堂遮雨棚及鐵屋 | 訪價中。 |
| 38 | 仁園殘障步道設置工程 | 發包作業完成。 |
| 39 | 輔園生活午茶漏水 | 待驗收。 |
| 40 | 濟時樓B1右側逃生梯上方漏水 | 進行修復中。 |
| 41 | 羅耀拉406漏水 | 訪價中。 |
| 42 | 伯達樓1、2、3、4樓花台漏水 | 訪價中。 |
| 43 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 44 | 貴子路新設球場鐵絲網- 體育室 | 貴子路新設球場鄰房邊上方圍網施作。 |
| 45 | 文德學苑 – 冷氣電纜線及冷氣機裝置 | 文德A區5樓電纜線路及冷氣機新置，辦理發包。 |

事務組

校本部

1.呈核 更錄春假期間之自動總機語音稿。

2.續辦電話帳務E化問題(虹橋公司&中華電信公司)。

3.處理使命室電話升級問題 & 與中華電信公司核對2905電話等級。

4.請款支付中華電信公司93-12出帳之2905電話費用共計616，372元。

5.更錄春假期間之自動總機語音宣告與處理春假日期之設定

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 195 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 21 |
| 3 | 牌樓申請 | 1 |
| 4 | 物品借用 | 3 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 3次 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 14 |
| 7 | 校外來文 | 9 |
| 8 | 校內收文 | 12 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 6件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 23件 |
| 16 | 停車證申請 | 8張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 10 |
| 18 | 工友勤務支援 | 2次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 9 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 0元 |
| 23 | 臨時停車收費 | 43600元 |
| 24 | 磁卡製作 | 8 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 16 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 21 |

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 4 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 2 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 12 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 578 | 寄掛號: | 0 |  |  |  |
| 3 | 校內文件分發 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服發放 | 碩士服： 15件 |  |  |  |  |  |  |

文藝窗口94.3.28.—94.4.1.工作報告

| 1.文友樓屋頂積水已凱改善。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號500件平信400件 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 300件 |
| 5.神父宿舍發電機保養. | 1次 |
| 6.派車送許神父就醫2次. |  |
| 7. 接送神父壁靜派車事宜. |  |
| 8.藝術學院 路燈大部份不亮已請水電 公司估價近期內跑流程後可施工. |  |
| 9.交移交清冊事宜。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 |  |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍臨時交辦事宜。 |  |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 |  |
| 16.建立移交清冊。 |  |

事務組朱麗文94.3.28~94.4.1工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 | 文學院神父宿舍緊急呼叫設備請購案，與神父、廠商共同簽寫驗收單。辦理核銷手續完成。 |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 | 第二批E化教室15間請購案，補充修正上網資料。 第二批E化教室15間請購案，投標廠商提問解答 普查全校教室教學E化設備及整理資料 收到請廠商提供利瑪竇樓監控系統估價資料備用 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 | 總機人員休假，代理工作及時間協商。 |
| 其它 | 94.4.1 下午休假 |
| 下一星期工作重點 | 普查全校教室教學E化設備 第二批E化教室15間請購案 |

社 法 管學院窗口業務報告                    94 3/28—4/1

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 34 |  |  |
| 各係所借雜物 | 33 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 203 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 66 |  |  |
| 木工維修 | 11 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 2 |  |  |
| 工友督導 | 0 |  |  |
| 學士服分發 | 6 |  |  |
| 招生簡章收件 | 98 |  |  |
| 學生失物處裡 | 10件 |  |  |
| 非例行性工作緊急維修 | SL屋頂漏水 |  |  |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 5 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 4 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 1 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 12 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 2 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 11 | 即時處理 |  |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫付款 | 122筆，共計1,559,379元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫及廠商付款 | 301筆，共計7,359,527元 |
| 校內款項支出 | 372筆，共計57,749,050元 |
| 農委會計畫付款 | 0筆，共計0元 |

二、收入面

各項滙入款收入(03/01-03/31)

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 81 | 4 | 0 | 674 | 164 | 70 | 29 | 38 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 38,642,927 | 1,220,100 | 0 | 176,310,538 | 25,235,448 | 501,981 | 91,724 | 404,386 |

三、綜合業務

1、編製93學年度第2學期平安保險費統計表，一般生共計18,536人，總計$2,076,032元，退費生共計23人，退費總計$2,576元。

2、游泳池費催繳。

3、核對93學年度第2學期各系級學雜費繳交人數。

4、核對非全額生繳交電腦網路費之繳費情況，並與就學貸款名單相互校對，以查詢非全額生是否為就學貸款生之事宜。

5、3月份定存單建檔共39筆，定存單截至94年3月31日總計為$3,620,276,762元。

- 學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

- 現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

8、93-2延修生學分費已收到1,131人匯入款5,460,770元。

9、94大學推甄第二階段報名費3月22日至3月30日計1,670人2,017,550元。

10、94運動績優報名費3月28日至3月31日計420人820,100

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.4.1

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 54 | 7 |  |  | 12 |  |  |
|  | 列管 |  | 3 | 7 |  |  | 1 |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 17 | 2S | 1.5 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 23 |  |  |  | 7 | 53 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |
| 醫學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修成長學院部 | 列產 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 文具品 | 5 | 1 |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書（Word）處理 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 3/28、29、30、31 |  |  | 空間變更資料建檔 | 組長 |
| 試算表（Excel）建立 | 3/29/ |  |  | 整理校舍面積表 | 組長 |
| 保管系統資料輸入 | 3/31 |  |  | 進貨資料建檔 | 張皋煒 |
|  | 4/1 |  |  | 盤點數及單價修正建檔 | 張皋煒 |
| 保管業務清冊列印 | 每日 |  |  | 列印財產標籤 | 謝清正 李子錤 劉得興 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 倉庫清潔工作 | 3/29~4/1 |  |  | 巡視貨架、打掃倉庫、回收紙箱 | 張皋煒 |
| 組內送文 | 每日 |  |  | 分送財產增加單至各業務單位 |  |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 3/30、31 |  |  | 盤點文具及清潔用品 | 張皋煒 |
|  | 3/31、4/1 |  |  | 更正盤點貨品數量 | 張皋煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告事項：

- 彙整文、藝、醫學院九十三學年度報廢財產資料。

二、勘驗廢品及 新增驗收之外，即處理一般之業務(新增.移轉.驗貼等如表

列件數)。

三、3/28覆查聖言會單位、聖言會代表、使命特色發展室的財產。

四、3/29~3/30準備理外民學院所有單位系所財產資料檔案。

五、4/1準備單位系所經核准報廢財產清理事宜。

六、提報教育部本校校地、校舍面積統計表表。

七、盤點文具用品165件、清潔用品52件。

八、文具用品到貨點驗及上架。