總務處下週重要工作進度

採購組

- 事務組- e化教室設備採購案擬於夲週進行開標。

- 擬於本週積極進行校史室之「大事紀要」撰寫資料之蒐集。

- 事務組-污水處理廠興建工程案擬於夲週持續進行簽約之程序。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 1.4/7再會同設計、監造勘驗改善成果。 2.4/4 14：00現場作業(地政事務所)。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 續施工及修繕。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 屋突第1層施作。 2.南向動力棟5F紮筋組模。 3.南向連通走廊4FS R.C澆置。 |
| 4 | 污水處理場 | 縣府申報開工，地上物整理作業。 |
| 5 | 球場照明 | 週邊前置作業，配電箱組裝施作。 |
| 6 | 資訊中心聖言樓網路機房整建 | 施工、改善、驗收。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 會勘現場，依圖查驗。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 格物、立言續施作偵測設備，餐廳抽風機入場施作。 |
| 9 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 驗收完成，結案。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(數學系位置)。 |
| 11 | 消防安全設備檢修申報 | 請修單簽核作業。 |
| 12 | 淨心堂大樓正面洗外牆及補磁磚 | 完工待驗。 |
| 13 | 校園景觀休閒桌椅(藝術學院) | 完工待驗。 |
| 14 | 淨心堂遮雨棚及鐵屋 | 發包作業完成。 |
| 15 | 仁園殘障步道設置工程 | 完工待驗。 |
| 16 | 法商停車場重鋪A.C. | 待驗收。 |
| 17 | 羅耀拉501室屋頂漏水 | 進行修復中。 |
| 18 | 棒球場圍網工程 | 比議價完成。 |
| 19 | 伯達樓1樓走廊屋頂水泥及油漆脫落 | 完工待驗收。 |
| 20 | 羅耀拉406、425漏水 | 進行修復中。 |
| 21 | 輔園生活午茶漏水 | 待驗收。 |
| 22 | 濟時樓B1右側逃生梯上方漏水 | 待驗收。 |
| 23 | 護理系漏水維修 | 驗收完成，結案。 |
| 24 | 鐵絲網 – 體育室 | 竣工驗收。 |
| 25 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 文德A區5樓材料採購施工。 |
| 26 | 伯達樓2、3、4樓花台漏水 | 進行修復中。 |

出納組

1、核對93學年度第2學期正常繳費生繳交學雜費之繳費情況。

2、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

3、核對3月份帳戶，編3月份月報表。

保管組

- 彙整文、藝、醫學院九十三學年度校內財產移轉資料。

- 整備92學年度以教整款（研發處配合部份）購置之財物資料，並通知各業管單位確實做好管理，俾台評會蒞校視察。

三、準備寄發理外民學院各單位財產清冊檔案。