總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 1.勘驗改善成果後由設計、間造承商確認呈送。 2.房屋現值申報送地政事務所、稅捐稽征處。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 完工查驗。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.北向RF R.C澆置。 2.南向動力棟6FS R.C澆置。 3.南向連通走廊5FS R.C澆置。 |
| 4 | 污水處理場 | 地上物整理作業。 |
| 5 | 球場照明 | 型錄材料審核。 |
| 6 | 資訊中心聖言樓網路機房整建 | 4/18採購組辦理複驗。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 竣工驗收。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 偵測設備、抽風機施作。 |
| 9 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 驗收完成，結案。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(數學系位置)。 |
| 11 | 消防安全設備改善工程 | 請修單簽核作業。 |
| 12 | 校園景觀休閒桌椅(藝術學院) | 備料中(廠商反應嚴重缺貨)。 |
| 13 | 棒球場圍網工程 | 待驗收。 |
| 14 | 鐵絲網 – 體育室 | 竣工驗收。 |
| 15 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 發包作業。 |

出納組

- 核對93學年度第2學期正常繳費生繳交學雜費之繳費情況。

- 催繳93學年度第2學期貸款之不合格生需繳學雜費事宜。

3.初步彙總輔仁大學93學年度第2學期學雜費總表。

4.現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

5.94碩士班排班發閱卷費。

保管組

- 配合研發處整理「教育部獎補助款」之財產彙整及清點業務。

- 確認各單位盤點時間，並準備行文至各單位。

- 準備92學年度以教整款（研發處配合部份）購置之財物資料，並通知各業管單位確實做好管理，俾備教育部蒞校評鑑。

事務組

1.一般事務性維修工作

2.第二批E化教室15施作安排

3.八十週年慶教職員制服採購前置作業

4.垃圾強制分類輔大推動措施協商討論

採購組

- 事務組- e化教室設備採購案於夲週順利決標。

- 於本週完成校史室之「大事紀要」資料之撰寫並呈送處本部進行彙整。

- 於夲週參與支援招生中心舉辦之碩士班考試。

- 積極準備93年度第二學期總務會議之業務報告資料並呈送處本部進行彙整。