總務處下週重要工作進度

事務組

1.一般事務性維修工作

2.第二批E化教室15施作安排

3.八十週年慶教職員制服採購準備作業

4.新教宗當選4月27日祈福彌撒準備工作

5.四月28、29日教育部訪視評鑑工作配合作業（待命、派車）

6.組務會議（4月26日）

7.強制垃圾分類前置作業

8.工友共融活動5月1日湖口（使命單位協辦）

出納組

1.現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

2.核對4月份帳戶。

3.準備發放93學年度第2學期清寒助學金。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 1.勘驗改善成果後由設計、間造承商確認呈送顧問審核後，轉採購組。 2.候稅捐稽征處通知，領取後送保管組。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 安排驗收。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.北向RF R.C澆置(一)。 2.南向動力棟6FS R.C澆置。 3.南向連通走廊6FS R.C澆置。 |
| 4 | 污水處理場 | 地上物整理遷移作業，申報相關手續。 |
| 5 | 球場照明 | 型錄材料審核，配電箱及線路配置。 |
| 6 | 資訊中心校園網路案 | 結案。 |
| 7 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 施作設備，收尾試俥。 |
| 8 | 消防警訊長距發收工程 | 發包作業完成後，後續。 |
| 9 | 法園114漏水 | 續施作。 |
| 10 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 協調處理完成。 |
| 11 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(數學系位置)。 |
| 12 | 消防安全設備改善工程 | 請修單簽核作業。 |
| 13 | 校園景觀休閒桌椅(藝術學院) | 結案。 |
| 14 | 棒球場圍網工程 | 結案。 |
| 15 | 鐵絲網 – 體育室 | 竣工驗收。 |
| 16 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 備料施作。 |
| 17 | 理一(格物)水溝改善 | 現勘審核。 |
| 18 | 「人文科學圖書館」鋁門窗工程 | 竣工驗收。 |
| 19 | 淨心堂鋁板牆 | 發包作業。 |
| 20 | 中美堂台階校徽工程 | 發包作業。 |

採購組

- 擬於本週參與4月份之處務會議。

- 事務組-污水處理廠興建工程案擬於夲週完成簽約之程序。

- 擬於本週參與文學院圖書館–新建大樓啟用祈福典禮。

- 臺灣評鑑會將於本週蒞校實地訪視，本組將全員到齊待命，以利訪評。