總務處下週重要工作進度

採購組

- 資訊中心-LAYER 3中階交換器9台採購案擬於本週進行開標。

- 事務組-污水處理廠興建工程案擬於夲週完成合約之用印。

- 圖書館–自動化系統擬於本週進行第一期驗收。

- 宗輔中心-淨心堂電梯增建工程案擬於本週進行驗收。

事務組

1.一般事務性維修工作

2.第二批E化教室15施作安排（續）

3.八十週年慶教職員制服採購準備作業（續）

4.教育部94年訪評會撤場（5月2日）

5.5月3日職員代表座談會

6.輔大場地管理作業協商會議（5月6日）

7.強制垃圾分類前置作業發文（5月3日）

出納組

1、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

2、核對4月份帳戶，印4月份月報表。

3、核對93學年度第2學期正常繳費生繳交學雜費之繳費情況。

4、催繳93學年度第2學期貸款之不合格生需繳學雜費事宜。

5、初步彙總輔仁大學93學年度第2學期學雜費總表。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 1.轉採購組後續。 2.候稅捐稽征處通知，領取後送保管組。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 安排驗收。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.北向RF 施作。 2.南向動力棟6F施作。 3.南向連通走廊RF層施作。 |
| 4 | 污水處理場 | 地上物整理遷移作業，變電站空調機組測試(遷移前)。 |
| 5 | 球場照明 | 型錄材料審核，電桿定製中。 |
| 6 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 施作設備，收尾試俥。 |
| 7 | 消防警訊長距發收工程 | 發包作業完成後，後續。 |
| 8 | 法園114漏水 | 竣工驗收。 |
| 9 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 請購修單作業。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(數學系位置)。 |
| 11 | 消防安全設備改善工程 | 請修單簽核作業。 |
| 12 | 棒球場圍網工程 | 結案。 |
| 13 | 校園景觀休閒座椅 | 結案。 |
| 14 | 路燈遷移及水溝蓋板 | 結案。 |
| 15 | 中美堂線路檢修油漆及玄關工程 | 施工中。 |
| 16 | 淨心堂鋁板牆 | 完工待驗收。 |
| 17 | 鐵絲網 – 體育室 | 竣工驗收。 |
| 18 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 候暑假施工(約6月中)。 |
| 19 | 理一(格物)水溝改善 | 施工中。 |
| 20 | 「人文科學圖書館」鋁門窗工程 | 驗收結案。 |
| 21 | 濟時樓B1逃生梯漏水 | 完工待驗收。 |
| 22 | 中美堂南門階梯及校徽工程 | 施工中。 |
| 23 | 外語學院女男廁所水龍頭換新 | 施作中。 |
| 24 | 理圖劇場一樓男廁漏水 | 施作中。 |
| 25 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 續施作。 |