總務處下週重要工作進度

保管組

- 繼續彙整文、藝、醫學院93學年度盤點資料。

- 整理以教整款購置之財產資料(包括盤點記錄表)，俾備教育部管科會蒞校訪視。

- 規劃93學年度盤點日程並將行文至各單位。

- 處理聖言會單位財產問題。

事務組

1.一般事務性維修工作

2.第二批E化教室15施作安排（續）

3.八十週年慶教職員制服採購準備作業（續）

4.強制垃圾分類前置作業採購廚餘桶暨輔導訓練

5.各大樓頂樓危險警告標示統計

6.94學年指定科考五考區試務人員登記、派任

採購組

- 衛保組-94學年度健康檢查甄審案擬於本週截標並進行評選。

- 資訊中心-校園高速網路基礎建設工程案擬於夲週上網公告招標。

- 事務組-全校西服套裝採購案擬採邀標方式並於本月下旬召開評選會議。

出納組

1、本單位保管財產物品盤點。

2、定存相關檔案資料維護。

3、催繳９３學年度第二學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

4、彙總９３學年度第二學期學雜費總表轉會計室。

5、催繳延修生繳交全額學雜費差額。

6、９３學年度第二學期94/05/06後繳教學雜費學生資料建檔。

7、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

8、辦理休學退費申請，請款及報銷清單送會計室審核。

9、零用金用磬請款核銷撥補。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 候稅捐稽征處通知(公告15天至5/6止)，領取後送保管組。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 安排驗收。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.北向RFS R.C。 2.南向動力棟RFS樑版組模。 3.南向連通走廊RFS層樑版組模紮筋。 |
| 4 | 污水處理場 | 地上物整理遷移作業，變電站空調機組測試(遷移前)。 |
| 5 | 球場照明 | 型錄材料審核，電桿定製中。 |
| 6 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 施作設備，收尾試俥。 |
| 7 | 消防警訊長距發收工程 | 續發包作業。 |
| 8 | 法園114漏水 | 滲漏觀測。 |
| 9 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 續安排會勘施作。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(數學系位置)。 |
| 11 | 消防安全設備改善工程 | 現勘比對。 |
| 12 | 棒球場圍網工程 | 待核銷結案。 |
| 13 | 校園景觀休閒座椅 | 待核銷結案。 |
| 14 | 路燈遷移及水溝蓋板 | 待核銷結案。 |
| 15 | 中美堂線路檢修油漆及玄關工程 | 施工中。 |
| 16 | 淨心堂鋁板牆(A) | 備料中。 |
| 17 | 鐵絲網 – 體育室 | 竣工驗收。 |
| 18 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 候暑假施工(約6月中)。 |
| 19 | 理一(格物)水溝改善 | 竣工後柏油鋪設。 |
| 20 | 「人文科學圖書館」鋁門窗工程 | 竣工驗收。 |
| 21 | 濟時樓B1逃生梯漏水 | 施工中。 |
| 22 | 中美堂南門階梯欄杆及南、北門校徽工程 | 施工中。 |
| 23 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 續施作。 |