總務處94/05/09-94/05/15業務報告

採購組

- 衛保組-94學年度健康檢查甄審案於本週截標並進行評選。

- 資訊中心-LAYER 3中階交換器9台採購案於本週重新上網招標。

- 於本週參與本處職員工考績評定會議。

- 文圖增建工程案於本週召開協調會議。

- 資訊中心-校園高速網路基礎建設工程案於夲週備標完成並上網公告。

- 事務組-全校西服套裝採購案於夲週持續進行備標並擬於本月25日召開評選會議。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校園景觀休閒桌椅(藝術學院) | 結案。 |
| 2 | 中美堂線路檢修油漆及玄關工程 | 結案。 |
| 3 | 路燈遷移及水溝蓋板 | 結案。 |
| 4 | 文研樓4樓廁所改善 | 議價完。 |
| 5 | 數學系MA401電腦教室規劃整修工程 | 6月中施工。 |
| 6 | 中山路、貴子路陸橋整修工程 | 完工待驗。 |
| 7 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 1.5/11 14:00工務協調會工期及初驗檢討。 |
| 8 | 「人文科學圖書館」傢俱設備採購案 | 等候通知驗收。 |
| 9 | 新建醫學院綜合大樓 | - 北向R.FS女兒牆組模。 - 輕隔間、鋁門窗、玻璃帷幕外牆水泥打底，內牆水泥粉光。 - 南棟東側9FS組模，連通走道RFS R.C。 |
| 10 | 淨心堂電梯 | 使照申請中，預計5月底可拿到。 |
| 11 | 文舍電路改善工程 | 6月中施工。 |
| 12 | 污水處理場 | 空調設備、變電站遷移施作，合約書取得(5/2)。 |
| 13 | 球場照明設備 | 電桿訂製中，施工圖說型錄審核(會設計監造)。 |
| 14 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 偵測設備、排煙系統部份測試、改善、收尾。 |
| 15 | 龍形大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(數學系位置)。 |
| 16 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 教育部回覆續辦。 |
| 17 | 宜真、宜善屋頂修漏工程 | 完工待驗，五月底結案。 |
| 18 | 文友樓302室教室整修 | 5月下旬施工。 |
| 19 | 生科系302實驗室整修 | 6月中施工。 |
| 20 | 公衛系實驗室災後整修 | 議價中。 |
| 21 | 宜美學苑1、2、3樓浴室天花板整修 | 議價中。 |
| 22 | 校園景觀規劃案 | 第一期景觀規劃案報告完成，第二期後續擬辦中。 |
| 23 | 文德屋頂漏水處理 | 完工。 |
| 24 | 消防安全設備改善申報 | 修繕項目圖資審核(比較去年及現勘)。 |
| 25 | 樹德樓鋁窗更換 | 請購修程序(送行副審核)。 |
| 26 | 護理系漏水維修 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 27 | 資訊中心校園網路第三代singlemode光纖工程 | 發包資料、圖說、施工說明校核完成，監造合約簽擬中。 |
| 28 | 文舍屋頂排水不良造成寢室天花板漏水 | 完工驗收，觀察中。 |
| 29 | 化學系電力改善 | 初稿完成與技師及顧問現勘。 |
| 30 | 商研所與貿金系漏水 | 廠商估價完成，請購(修)程序。 |
| 31 | 棒球場圍網工程 | 竣工待驗。 |
| 32 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 33 | 文德學苑 – 冷氣電纜線及冷氣機裝置 | 候暑假施工(約6月中)。 |
| 34 | 理一(格物)水溝改善 | 加鋪柏油後竣工驗收。 |
| 35 | 消防警訊長距發收工程 | 機具設備說明測試，後續評估中。 |
| 36 | 法園114漏水 | 5/13胡副校長現勘後再觀察。 |
| 37 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 濟時樓3樓破損(東南向)，5/13收估價呈核。 |
| 38 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 配合學生上課，利用週六、周日施工，本週施工教室LF304及LF308教室。 |
| 39 | 淨心堂3樓殘障坡道 | 廠商評估，估價中。 |
| 40 | 濟時樓B1逃生梯漏水 | 施工中。 |
| 41 | 中美堂南門街梯級校徽工程 | 施工中。 |
| 42 | 淨心堂鋁板牆(A)淨心堂3樓修飾用 | 5/16施工。 |
| 43 | 淨心堂鋁板牆(B)淨心堂3樓修飾用 | 備料中。 |

事務組

校本部總機

1. 電話系統擴充工程及會勘裝設空調設備。

2. 測試及報修自動回叫功能故障。

3. 處理溢繳費用問題。

4. 請款支付9403統支369,028元。

5. 至出納組繳費回沖9401溢繳電話費8,930元。

6. email各單位9403電話費明細表。

7. 更新9403帳務系統資料。

8. 核銷9401統支電話費405,057元。

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 196 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 20 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 11 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 2次 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 28 |
| 7 | 校外來文 | 3 |
| 8 | 校內收文 | 16 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 7件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 18件 |
| 16 | 停車證申請 | 7張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 178 |
| 18 | 工友勤務支援 | 3次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 3 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 1000 |
| 23 | 臨時停車收費 | 39600元 |
| 24 | 磁卡製作 | 6 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 4 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 6 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 42 |  |  |  | 5月11日15：40接獲宜美學苑地下室水管破裂事宜，隨即通知水電同仁吳先生及老松工程公司會同緊急處理 |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 212 | 寄掛號: | 0 |  |  |
| 3 | 校內文件分發 | 78 |  |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 19 |  |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服發放 |  |  |  |  |  |  |

文藝窗口94.5.9.—94.5.13.工作報告

| 1.藝術學院滅火器83支換藥。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號400件平信300件 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 300件 |
| 5.神父宿舍發電機保養. | 1次 |
| 6.接洽車輛接送神父避靜. |  |
| 7. 文開3樓會議室椅子10張故障. |  |
| 8.文研樓1樓探照燈故障報修. |  |
| 9. 文研樓大門更新。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 |  |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍臨時交辦事宜。 |  |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 |  |
| 16.朱神父交辦到稅捐處取報稅單。 |  |

社 法 管學院窗口業務報告                    94 5/9—5/13

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 30 |  |  |
| 各係所借雜物 | 28 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 180 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 44 |  |  |
| 木工維修 | 12 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 0 |  |  |
| 學士服分發 | 10 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處裡 | 15件 |  |  |
| 非例行性工作緊急維修 | SL屋頂漏水 |  |  |

事務組朱麗文94.5.9~13工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 |  |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 | 1.第二批E化教室15間請購案，得標廠商提問解答，與廠商、系所協商施工時間 廠商繼續施工調整細節中。 2.94.4.13預算餘額增購4間(LM405~8)，電子公文簽文申請94.4.22通過，94.5.6採購組簽妥合約，下星期開始安裝。 3.查課務組課表及詢問系上，找尋 e化教室LM404~8可施工時間 4.E化教室廠商協助規劃利瑪竇樓監控設備，廠商來校溝通討論各樓層重點。 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 | 校慶80週年教職員工西服定製，聯絡廠商， 請提供式樣、布料、色系等，以供評選，與 採購組共同討論請購細節作業。 |
| 其它 | 94.5.5.(四)請休假 整理上週工作日誌記載表及列印 |
| 下一星期工作重點 | E化教室共19間請購案，安裝作業 校慶80週年教職員工男西裝、女套裝訂購案 |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 9 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 7 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 9 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 3 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 19 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 7 | 即時處理 |  |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫付款 | 270筆，共計2,047,799元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫及廠商付款 | 265筆，共計8,345,095元 |
| 校內款項支出 | 454筆，共計10,292,702元 |
| 農委會計畫付款 | 0筆，共計0元 |

二、收入面

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 43 | 0 | 0 | 276 | 25 | 9 | 2 | 2 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 6,208,027 | 0 | 0 | 4,992,435 | 755,834 | 132,800 | 12,090 | 8,620 |

- 現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

- 臨櫃退款(自動投幣機、場地費保證金)

- 台銀匯入就學貸款金額235,137,721元，日間部198,999,585元，進修部26,138,136元。

4.各項匯入款(含教育部補助款、研究計畫款)通知及編代收入傳票42筆

6,133,027元

5.收94/1-4月份電話費自付額-沖單位業務費。

6.收各合約廠商場地使用費

7.語言中心學費5/1-5/12 入帳1,570,290元。

8.94博士班報名費入帳212人591,020元及94國際創管學程碩士在職專班招

生報名費劃撥入帳128人202,880元。

9.台新銀行及教育發展資金室捐款名單登入出納系統。

三、綜合業務

1、定存相關檔案資料維護。

2、彙總９３學年度第二學期學雜費總表轉會計室。

3、催繳延修生繳交全額學雜費差額。

4、催繳９３學年度第二學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

5、９３學年度第二學期94/05/06後繳教學雜費學生資料建檔。

6、催繳延修生繳交全額學雜費差額。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.5.13

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 23 | 43 |  |  | 9 |  |
| 文具品 | 58 | 12 |  |  |  | 7 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 5/13/ |  |  | 請領文具清潔用品建檔 | 張皋煒 |
| 試算表（Excel）建立 | 5/12/ | 15 |  | 報廢財產建檔 | 劉得興 |
|  | 5/11、12 |  |  | 編製單位請領彙總表 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 5/12 | 1300 |  | 更改財產存放位置 | 李子錤 |
|  | 5/12、13 |  |  | Run財產新增及報廢資料 | 李子錤 |
| 保管業務清冊列印 | 5/9、10、11、12 | 60 |  | 列印財產條碼 | 本組各承辦人 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 5/9、 |  |  | 分送理外民單位財產增減單 | 李子錤 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 5/10、11、13 |  |  | 整理空間資料 |  |
|  | 5/11、12 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皋煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

- 整理以教整款購置之財產資料(包括盤點記錄表)，俾備教育部管科會蒞校訪視。

- 勘驗廢品及 新增驗收之外，即處理一般之業務(新增.移轉.驗貼等如表列件數)。

- 審核並登錄藝術、醫學院申請之新增財產、列印條。

- 彙整醫學院空間使用狀況資料碼。

- 與會計室進行3月份帳務資料之查核。

- 比對生科系、物理系財產盤點檔，並將盤點寄給單位財產保管人。

- 規劃下星期盤點單位：心理系、理圖劇場、博研所。

- 核對會計室與保管組四月份財產新增、減損帳。

- 行政院主計處電詢本校電腦數量，製作檔案。