總務處下週重要工作進度

採購組

- 衛保組-94學年度健康檢查甄審案擬於本週完成評選。

- 資訊中心-校園高速網路基礎工程儀器設備採購案擬於本週進行開標。

- 資訊中心-LAYER 3中階交換器9台採購案擬於本週進行第二次開標。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 5/11協調會後後續。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 安排驗收。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.北向RFS 女兒牆R.C後續施作。 2.南向動力棟RFS屋突施作。 3.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，內外牆水泥打底粉光。 |
| 4 | 污水處理場 | 地上樹木遷移，縣府申報開工候審核通過。 |
| 5 | 球場照明 | 型錄材料審核，燈具、燈柱入場吊裝。 |
| 6 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 施作設備，收尾試俥。 |
| 7 | 消防警訊長距發收工程 | 加強防火門評估中。 |
| 8 | 法園114漏水 | 續觀測中。 |
| 9 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 估價呈核後後續。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 初步完成整理修繕中。 |
| 11 | 消防安全設備改善工程 | 請購修單作業呈核。 |
| 12 | 棒球場圍網工程 | 結案。 |
| 13 | 校園景觀休閒座椅 | 待核銷結案。 |
| 14 | 路燈遷移及水溝蓋板 | 待核銷結案。 |
| 15 | 中美堂線路檢修油漆及玄關工程 | 施工中。 |
| 16 | 鋁板牆(A) 淨心堂3樓修飾用 | 完工待驗。 |
| 17 | 鋁板牆(B) 淨心堂3樓修飾用 | 備料中。 |
| 18 | 鐵絲網 – 體育室 | 竣工驗收。 |
| 19 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 候暑假施工(約6月中)。 |
| 20 | 理一(格物)水溝改善 | 竣工後柏油鋪設，整理中。 |
| 21 | 「人文科學圖書館」鋁門窗工程 | 竣工驗收。 |
| 22 | 濟時樓B1逃生梯漏水 | 完工待驗。 |
| 23 | 中美堂南門階梯欄杆及南、北門校徽工程 | 施工中。 |
| 23 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 續施作。 |
|  | 校園整體規劃案 | 與建築師洽商。 |

事務組

1.一般事務性維修工作

2. E化教室共19間請購案，安裝作業（續）

3.八十週年校慶教職員制服採購招標作業（續）

4.強制垃圾分類前置作業廚餘桶輔導措施

5.考績填寫說明會（組長召集）

6.廁所緊急呼救鈴調查登錄

7.飲水機水質檢查作業

8.醫學院大樓消毒前置作業

9.碩士班招生考試工作人員工時評析

出納組

1、定存相關檔案資料維護。

2、催繳９３學年度第二學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

3、催繳延修生繳交全額學雜費差額。

4、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

5、辦理休學退費申請，請款及報銷清單送會計室審核。

6、零用金用磬請款核銷撥補。

保管組

- 持續整理以教整款購置之財產資料(包括盤點記錄表)，俾備教育部管科會訪視。

- 彙整文藝醫學院空間使用狀況資料。

- 盤點以下單位：心理系、理圖劇場、博研所。