總務處下週重要工作進度

採購組

- 衛保組-94學年度健康檢查甄審案擬於本週完成評選。

- 資訊中心-校園高速網路基礎工程儀器設備採購案擬於本週進行開標。

- 資訊中心-校園高速網路基礎建設工程案擬於本週進行開標。

- 事務組-全校西服套裝採購案擬於本週召開甄審評選會議。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 採購組安排正式驗收。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 安排驗收。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.北向RFS 女兒牆R.C後續施作。 2.南棟東側9FS組模施作。 3.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，內外牆水泥打底粉光。 |
| 4 | 污水處理場 | 擋土設施施作。 |
| 5 | 球場照明 | 燈具、燈柱入場吊裝施作。 |
| 6 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 施作設備，收尾試俥。 |
| 7 | 消防警訊長距發收工程 | 加裝防火門評估中。 |
| 8 | 法園114漏水 | 續觀測中。 |
| 9 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 估價呈核後後續。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 初步完成整理修繕中。 |
| 11 | 消防安全設備改善工程 | 請購修單作業呈核，文圖舊書庫加裝偵測器，估價作業中。 |
| 12 | 校園景觀休閒座椅 | 待核銷結案。 |
| 13 | 路燈遷移及水溝蓋板 | 待核銷結案。 |
| 14 | 中美堂線路檢修油漆及玄關工程 | 施工中。 |
| 15 | 鋁板牆(A) 淨心堂3樓修飾用 | 完工待驗。 |
| 16 | 鋁板牆(B) 淨心堂3樓修飾用 | 完工待驗。 |
| 17 | 鐵絲網 – 體育室 | 竣工驗收。 |
| 18 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 候暑假施工(約6月中)。 |
| 19 | 理一(格物)水溝改善 | 觀察中。 |
| 20 | 「人文科學圖書館」鋁門窗工程 | 竣工驗收。 |
| 21 | 濟時樓B1逃生梯漏水 | 完工待驗。 |
| 22 | 中美堂南門階梯欄杆及南、北門校徽工程 | 完工待驗。 |
| 23 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 續施作。 |
| 24 | 校園整體規劃案 | 5/18之簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。 |
| 25 | 資訊中心校園網路第三代光纖工程 | 5/26採購組開標。 |
| 26 | 化學系電力改善案 | 5/28初稿修正完成，電力設備送台電核備事宜處理。 |

出納組

1、開始發放93-2研究生獎、助學金。

2、定存相關檔案資料維護。

3、催繳９３學年度第二學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

4、催繳延修生繳交全額學雜費差額。

5、確認本學期學雜費分攤匯總表。

6、完成94/03/23後退休學學生學籍異動明細表。

7、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

8、零用金用磬請款核銷撥補。

保管組

- 至各系所黏貼新增財產條碼。

- 至新莊稅捐處申報人文科學圖書館房屋現值。

- 盤點博研所、兒家系財產。

事務組

1.一般事務性維修工作

2. E化教室共19間請購案，安裝作業（續）

3.八十週年校慶教職員制服採購招標作業（續）

4.強制垃圾分類二棟大樓試辦改善措施

5.繳交93年度職工考績表

6.廁所緊急呼救鈴調查登錄（續）

7.飲水機水質檢查作業（續）

8.八十週年校慶制服評選會議（5月25日）

9.93學年下期工友座談會（5月26日）

10.5月份組務會議（5月27日）