總務處下週重要工作進度

採購組

- 衛保組-94學年度健康檢查甄審案擬於本週召開評選會議。

- 醫學系-基因晶片掃瞄器乙台採購案擬於本週進行獨家議價。

- 基隆關稅局將於本週蒞臨本校織品系進行例行查核；本組將提供資料全力配合稽查。

- 擬於本週參與本處五月份處務會議。

- 擬於本週積極安排文圖增建工程案之複驗程序。

出納組

1、持續發放93-2研究生獎、助學金。

2、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

3、零用金用磬請款核銷撥補。

4、定存相關檔案資料維護。

5、催繳９３學年度第二學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

6、催繳延修生繳交全額學雜費差額。

7、確認本學期學雜費分攤匯總表。

8、完成94/03/23後退休學學生學籍異動明細表。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 採購組安排正式驗收。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 安排驗收。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.動物房7樓柱紮筋。 2.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 3.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，內外牆水泥打底粉光。 |
| 4 | 污水處理場 | 鋼板樁設施施作。 |
| 5 | 球場照明 | 燈具、燈柱入場吊裝施作。 |
| 6 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 施作設備，收尾試俥。 |
| 7 | 消防警訊長距發收工程 | 防火門禁設施估價確認後，合併作業。 |
| 8 | 法園114漏水 | 圖資作業呈核後，請款作業。 |
| 9 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 施工完成。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 修繕完成後續周邊施作。 |
| 11 | 消防安全設備改善工程 | 議價完成，後續安排材料施作。 |
| 12 | 校園景觀休閒座椅 | 待核銷結案。 |
| 13 | 路燈遷移及水溝蓋板 | 待核銷結案。 |
| 14 | 中美堂線路檢修油漆及玄關工程 | 施工中。 |
| 15 | 鋁板牆(A) 淨心堂3樓修飾用 | 完工待驗。 |
| 16 | 鋁板牆(B) 淨心堂3樓修飾用 | 完工待驗。 |
| 17 | 鐵絲網 – 體育室 | 竣工驗收。 |
| 18 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 候暑假施工(約6月21日)。 |
| 19 | 理一(格物)水溝改善 | 結案。 |
| 20 | 「人文科學圖書館」鋁門窗工程 | 竣工驗收。 |
| 21 | 濟時樓B1逃生梯漏水 | 完工待驗。 |
| 22 | 中美堂南門階梯欄杆及南、北門校徽工程 | 完工待驗。 |
| 23 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 續施作。 |
| 24 | 校園整體規劃案 | 5/18之簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。 |
| 25 | 資訊中心校園網路第三代光纖工程 | 承商交送施工計畫書。 |
| 26 | 化學系電力改善案 | 發包資料、設計圖說定稿。 |
| 27 | 文草路燈基座立柱灌漿修復 | 結案。 |
| 28 | 淨心堂不銹鋼扶手 | 結案。 |
| 29 | 朝橒樓前設置引導號誌及7-11停車場之殘障停車位 | 結案。 |
| 30 | 樹德樓後方排水溝工程 | 結案。 |
| 31 | 焯炤館玻璃門下層改鋁板門 | 結案。 |
| 32 | 棒球場圍網工程 | 待驗收核銷。 |
| 33 | 濟時樓B1逃生梯漏水 | 施工改善中。 |
| 34 | 淨心堂鋁板牆(B)修飾用 | 結案。 |

事務組

1.一般事務性維修工作

2. E化教室共19間請購案，初步驗收

3.八十週年校慶教職員制服採購量套前置作業

4.強制垃圾分類二棟大樓試辦檢討

6.廁所緊急呼救鈴調查登錄（續）

9.工友自強活動籌備會（5月30日）

10.場地管理研商會議（6月1日）

保管組

- 持續整理以教整款購置之財產資料，俾備教育部管科會訪視。

- 至各系所黏貼新增財產條碼。

- 準備管科會訪視所有佐證資料。