總務處下週重要工作進度

採購組

- 擬於本週進行文圖增建工程案之複驗。

- 事務組-全校西服套裝之襯衫採購案擬於本週開標決定承製廠商。

- 擬於本週持續進行事務組- e化教室設備採購案之複驗。

- 擬於本週參與研發處召開之管科會訪視第一次籌備會議。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 採購組安排6/10正式驗收。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 安排驗收。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，內外牆水泥打底粉光。 |
| 4 | 污水處理場 | 挖土安全措施。 |
| 5 | 球場照明 | 轉採購組作業。 |
| 6 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 施作設備，收尾試俥。 |
| 7 | 消防警訊長距發收工程 | 發包完成，施工開始 |
| 8 | 法園114漏水 | 行副指示再觀察。 |
| 9 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 施工完成待驗。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 修繕完成後續周邊施作。 |
| 11 | 消防安全設備改善工程 | 施工開始。 |
| 12 | 餐旅系HE171磁磚脫落 | 結案。 |
| 13 | 濟時樓B1逃生梯漏水 | 結案。 |
| 14 | 鋁板牆(B) 淨心堂3樓修飾用 | 結案。 |
| 15 | 鐵絲網 – 體育室 | 竣工驗收。 |
| 16 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 候暑假施工(約6月21日)。 |
| 17 | 理一(格物)水溝改善 | 結案。 |
| 18 | 「人文科學圖書館」鋁門窗工程 | 竣工驗收。 |
| 19 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 續施作。 |
| 20 | 校園整體規劃案 | 5/18之簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。 |
| 21 | 資訊中心校園網路第三代光纖工程 | 工程點探勘。 |
| 22 | 化學系電力改善案 | 公告中。 |
| 23 | 棒球場圍網工程 | 須覆驗。 |
| 24 | 中美堂高空照明及油漆工程 | 6/11至6/12兩日內施工完成。 |
| 25 | 校園疏濬工程 | 研擬施工計畫中。 |

出納組

1、定存相關檔案資料維護。

2、助學貸款生繳交差額金額確認。

3、編製學雜費彙總表輔助表金額確認。

4、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

5、核對5月份帳戶，印製月報表及備查簿供會計室審核。

事務組

1.一般事務性維修工作

2.E化教室共19間請購案驗收（續）

3.八十週年校慶教職員（男西裝、女套裝）制服量套作業（6月7日開始）

4.強制垃圾分類試辦檢討會議安排

6.廁所緊急呼救鈴調查登錄（續）

9.管科會行前會議籌備會（6月8日）

10.校務會議（6月9日）

保管組

- 持續整理以教整款購置之財產資料(包括換貼標籤等)，俾備教育部管科會訪視。

- 準備列印教整款財產清冊裝訂成冊。