總務處94/06/06-94/06/12業務報告

採購組

- 於本週參與研發處召開之管科會訪視第一次籌備會議。

- 文圖增建工程案於本週進行新館複驗。

- 事務組-全校西服套裝之襯衫採購案於本週順利決標。

- 理工學院-高真空有機分子成膜系統採購案於夲週完成驗收。

- 宗輔中心-淨心堂電梯增建工程案於夲週完成驗收。

- 生科系-30公升全自動原地滅菌發酵槽採購案於夲週完成驗收。

- 於本週完成事務組- e化教室設備採購案之複驗。

- 配合農委會之蒞校查核，本組全天待命調資料。

- 資訊中心-機房環境改善工程案於夲週完成上網公告招標。

- 營繕組-化學系電力改善工程案於夲週完成上網公告招標。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公衛系實驗室災後整修 | 6/8驗收結案。 |
| 2 | 文研樓4樓廁所改善 | 結案。 |
| 3 | 景觀系評圖教室通風系統改善工程 | 結案。 |
| 4 | 文舍屋頂排水不良造成寢室天花板漏水 | 結案。 |
| 5 | 濟時樓B1逃生梯漏水 | 結案。 |
| 6 | 淨心堂鋁板牆(B)淨心堂3樓修飾用 | 結案。 |
| 7 | 景觀系評圖教室通風系統改善工程 | 結案。 |
| 8 | 全校區安全門開啟信號移報工程 | 請購修單呈核中。 |
| 9 | 數學系MA401電腦教室規劃整修工程 | 6月中施工。 |
| 10 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 1.採購組安排6/10正式驗收。 2.初驗瑕疵續改善(B.F滲水，電梯牆面大理石) |
| 11 | 「人文科學圖書館」傢俱設備採購案 | 6/9收承商驗收函。 |
| 12 | 新建醫學院綜合大樓 | - 北棟R2F水箱牆紮筋組模。 - 輕隔間、鋁門窗、玻璃帷幕內外牆水泥打底。 - 南棟東側10FS R.C動物棟R.F.組模。 |
| 13 | 淨心堂電梯 | 6/ 8驗收，續辦建物所有權狀。 |
| 14 | 文舍電路改善工程 | 6月中施工。 |
| 15 | 污水處理場 | 中間樁施作完成。 |
| 16 | 球場照明設備 | 瑕疵改善中。 |
| 17 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 消防灑水系統及電氣施作(格物、文德餐廳、輔園餐廳)。 |
| 18 | 龍形大樓屋頂修繕 | 修繕完成，後續周邊。 |
| 19 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 台北縣政府建管科審圖中。。 |
| 20 | 宜真、宜美屋頂修漏工程 | 尚未完成結案。 |
| 21 | 宜真、宜美宿舍鋁窗修改 | 6月3日施工。 |
| 22 | 文友樓302室教室整修 | 完工待驗。 |
| 23 | 生科系302實驗室整修 | 6月中施工。 |
| 24 | 織品大樓地下室鋁框護網追加部份 | 議完價，下星期施工。 |
| 25 | 綜合教室CH101天花板修漏工程 | 議完價，下星期施工。 |
| 26 | 伯達樓頂樓積水清理 | 議完價，下星期施工。 |
| 27 | 外語學院LC三樓廁所整修 | 議完價，下星期施工。 |
| 28 | 宜美學苑1、2、3樓浴室天花板整修 | 6月中施工。 |
| 29 | 資訊中心系統組215室改善工程 | 交採購組上網招標，6/27開標。 |
| 30 | 羅耀拉頂樓防漏 | 施工中。 |
| 31 | 生科系LS306、LS112、LS116漏水整修 | 施工中。 |
| 32 | 宜真、宜善走廊鋁窗修改 | 議完價，6月3日施工。 |
| 33 | 校園整體規劃案 | 第二次會議紀錄完成。 |
| 34 | 文德屋頂漏水處理 | 完工。 |
| 35 | 消防安全設備改善申報 | 施工前備料，安排進度(校區考試)。 |
| 36 | 樹德樓鋁窗更換 | 請購修程序(送行副審核)。 |
| 37 | 護理系漏水維修 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 38 | 資訊中心校園網路第三代singlemode光纖工程 | 理工大樓管線佈線及固定。 |
| 39 | 化學系電力改善 | 1.發包資料上網公告。 2.採購標案申請單填寫處理。 |
| 40 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 撤案手續掛件完成，建築師申領原案附件。 |
| 41 | 商研所與貿金系漏水 | 發包完成訂6/27以後施工。 |
| 42 | 經濟系屋頂漏水 | 發包完成，進場施作。 |
| 43 | 棒球場圍網工程 | 待驗收核銷。 |
| 44 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 45 | 文德學苑 – 冷氣電纜線及冷氣機裝置 | 候暑假施工(約6月21日)。 |
| 46 | 理一(格物)水溝改善 | 驗收完成請款作業。 |
| 47 | 消防警訊長距發收工程 | 備料、訂約、安排進度施作。 |
| 48 | 法園114漏水 | 5/13胡副校長現勘後再觀察。 |
| 49 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 議價作業。 |
| 50 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 配合學生上課，利用週六、周日施工，本週施工教室LF303及LF307教室。 |
| 51 | 淨心堂後門長廊整修 | 湧泉公司得標，預定6/11進場施作。 |
| 52 | 宗倬章紀念醫學院單國璽印題 | 預定下週完成。 |
| 53 | 中美堂高空照明工程整修 | 備料中；6/11-12兩日施工。 |
| 54 | 校園疏濬工程 | 廠商評估中。 |
| 55 | 中美堂高空天花板油漆修補工程 | 備料中；6/11-12兩日施工。 |
| 56 | 餐旅系HE171磁磚脫落 | 傅修士個人表示要施作修復。 |
| 57 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 廠商宜豐鋼鋁完成估價。 |
| 58 | 理一、理二舍冷氣房鋁窗更換 | 詢價中。 |

事務組

校本部總機

1.處理帳務系統。

2.印製9405電話費明細及送出納組、會計室。

3.國洋公司更換話機相關作業。

4.印製0904溢收電話費用明細繳交出納組回沖。

5.試錄自動語音宣告及測試語音信箱。

6.核銷9404統支電話費。

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 12 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 259 | 寄掛號: | 0 |  |  |  |
| 3 | 校內文件分發 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服發放 | 發博：5件、碩：1件、學： 1件；收碩：11件 |  |  |  |  |  |  |

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 258 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 3 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 3 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 3 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 12 |
| 7 | 校外來文 | 6 |
| 8 | 校內收文 | 9 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 7件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 2件 |
| 15 | 採購案 | 42件 |
| 16 | 停車證申請 | 8張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 3 |
| 18 | 工友勤務支援 | 5次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 13 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 0 |
| 23 | 臨時停車收費 | 54350元 |
| 24 | 磁卡製作 | 10 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 5 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 27 | 水質檢測 | 0 |
| 28 | 處理假單9張 | 9張 |
| 29 | 活動報名 | 101 |

文藝窗口94.6.6.—94.6.10.工作報告

| 1.文華樓2_3樓之間牆壁為了學生安全起見請工人儘速修理。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號300件平信500件 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 300件 |
| 5.神父宿舍發電機保養. | 1次 |
| 6.接洽外包工人清理墓園. |  |
| 7. 舊文圖與藝術學院之間裝路燈. |  |
| 8.連絡文學院各系量制服. |  |
| 9. 神父交辦購物繳費。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 |  |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍臨時交辦事宜。 |  |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 |  |

社 法 管學院窗口業務報告                    94 6/6—6/10

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 23 |  |  |
| 各係所借雜物 | 44 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 120 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 50 |  |  |
| 木工維修 | 20 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 0 |  |  |
| 學士服分發 | 20 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處裡 | 10件 |  |  |
| 非例行性工作緊急維修 | SL屋頂漏水 |  |  |

事務組朱麗文94.6.6~6.10工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 |  |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 | - E化教室共19間請購案，驗收作業完成。 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 (校慶80週年西服套裝請購案) | 1.套量作業完成(法管社科院、文學院、外語學院、校本部單位、資訊中心、圖書館) |
| 其它 | 整理週報、工作日誌記載表及列印 |
| 下一星期工作重點 | 續辦E化教室共19間請購案，財產增加單作業 續辦校慶80週年教職員工男西裝、女套裝訂購案套量作業 |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 9 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 3 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 4 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 1 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 27 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 7 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 6 | 即時處理 |  |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫付款 | 207筆，共計1,711,825元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫及廠商付款 | 215筆，共計12,681,203元 |
| 校內款項支出 | 566筆，共計12,596,667元 |
| 農委會計畫付款 | 13筆，共計94,682元 |
| 發放93-2研究生獎學金 | 31筆，共計13,329,900元 |
| 發放93-2研究生助學金 | 84筆，共計1,177,579元 |

二、收入面

各項滙入款收入(06/1-06/10)

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 18 | 0 | 0 | 204 | 27 | 3 | 0 | 8 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 3,918,348 | 0 | 0 | 3,031,487 | 1,755,887 | 201,155 | 0 | 22,685 |

三、綜合業務

1、配合完成94/6/8農委會查帳。

2、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

3、臨櫃退款(自動投幣機、場地費保證金)。

4、各項匯入款(含教育部補助款、研究計畫款)通知及編代收入傳票16筆3,799,016元。

5、教育部滙入94獎勵擴大招收外國學生補助款2,500,000元。

6、收94/5月份電話費自付額-沖單位業務費。

7、收各合約廠商場地使用費。

8、語言中心學費6/1-6/10入帳91,975元。

9、配合虹橋資訊系統，統一收據印製作業申請-由友利承印，樣本打樣完成交虹橋套印。

10、收93暑期教師英語訓練課程-遠距教學保證金17人合計85,000元。

11、印製5月份月報表及備查簿供會計室審核。

12、國際創管學程碩專班，美金戶頭入帳，分出代收國外學費與校內學費。

13、圖書逾期罰款收據1000本印製完成。

14、 94/5/20-94/6/3收94轉學生報名費7,893人9,471,600元手續費118,405元淨額9,353,195元，體育、應美、織品術科測驗費407人325,600元，景觀術科測驗費39人46,800元，音樂系術科測驗費46人69,000元。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.6.10

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 15 | 51 |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 列管 |  | 9 |  | 3 | 0.5 | 2 |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3HR | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1HR | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1HR | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 7 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 150 | 18 |  |  |  |  |
| 文具品 | 59 | 52 |  |  | 7 | 1 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統 | 6/8 |  |  | 文具清潔用品進貨資料鍵入 | 張皋煒 |
|  | 6/10 |  |  | 文具清潔用品請領資料鍵入 | 張皋煒 |
|  | / |  |  | 5月份文具清潔用品總表二份 | 張皋煒 |
|  | / |  |  | 5月份各單位領用物品明細表 | 張皋煒 |
| 試算表（Excel）建立 | 6/9 |  |  | 彙總總務處各組93/8至94/5請領文具用品金額 | 張皋煒 |
| 保管業務清冊列印 | 6/6、7、9 、10 | 500 |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
| 書面對帳工作 | 6/8 | 50 |  | 影印教整款資料 |  |
|  | 6/10 |  |  | 整理財產增加單 | 各承辦人 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 處本部送文 |  |  |  |  |  |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 6/8、10 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 例行業務 |
|  | 6/8 |  |  |  |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 因應管科會訪視，本周除例行業務外，均致力於整理以教整款購置之儀器設備、圖書相關佐證資料。

- 配合採購組複驗人文科學圖書館工程。

- 彙整提交5月份領用物品總表與各單位當月領用明細，週知各領用單位並交付各單位  分帳明細予會計室攤提扣帳。

- 審核並登錄藝、醫學院申請之新增財產、列印條碼，並至系所黏貼財產條碼。

- 發文周知各系所，針對管科會訪視之相關作證資料準備。

- 6/8配合化學系採購高真空有機分子成膜系統驗收。

- 6/9盤點德文系列管物品62件，財產59件。

- 依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

- 規劃請購文具清潔用品7件。

- 文具用品到貨點驗2件、清潔用品1件。