總務處下週重要工作進度

採購組

- 資訊中心-校園資訊整合平台CIP延伸計畫採購案擬於夲週進行開標。。

- 資訊中心-資料備援二期計畫採購案擬於夲週進行開標。

- 文圖傢俱採購案擬於本週進行驗收。

- 擬於本週持續進行管科會訪視採購資料之準備。

- 擬於本週參與研發處召開之管科會訪視第二次籌備會議。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 正式驗收，後續改善。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 安排驗收(6/16)。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，內外牆水泥打底粉光。 |
| 4 | 污水處理場 | 挖土及安全措施施作。 |
| 5 | 球場照明 | 初驗瑕疵改善完成，轉採購組後續。 |
| 6 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 施作設備，收尾試俥。 |
| 7 | 消防警訊長距發收工程 | 安排進度施作。 |
| 8 | 法園114漏水 | 行副指示再觀察。 |
| 9 | 濟時樓玻璃帷幕牆 | 施工完成待驗。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 修繕完成後續周邊施作。 |
| 11 | 消防安全設備改善申報 | 施工開始。 |
| 12 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 候暑假施工(約6月21日)。 |
| 13 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 續施作。 |
| 14 | 校園整體規劃案 | 簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。 |
| 15 | 資訊中心校園網路第三代光纖工程 | 工程點探勘。 |
| 16 | 化學系電力改善案 | 公告中。 |
| 17 | 棒球場圍網工程 | 待覆驗。 |
| 18 | 中美堂高空照明及油漆工程 | 完工待驗。 |
| 19 | 校園疏濬工程 | 廠商完成比、議價，預定6/25動工。 |
| 20 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 廠商估價單已交行副審核中。 |
| 21 | 餐旅系HE171教室磁磚脫落 | 傅修士個人表示要施作復原。 |
| 22 | 理一、理二舍冷氣房鋁窗更換 | 詢價中。 |

事務組

1.一般事務性維修工作

2.E化教室共19間請購案財產增加單作業

3.八十週年校慶教職員（男西裝、女套裝）制服量套作業（續）

4.強制垃圾分類試辦檢討會議（6月15）

5.工友自強活動二次籌備會議（6月14）

6.管科會行前會議籌備會（6月13日、6月17）

7.校務會議（6月17日）

出納組

1、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

保管組

- 處理管科會視察業務。

- 彙整92下半年暨93年度以教整款購置儀器設備之財產增加單。

- 以教整款購置之財產清冊及盤點紀錄表送印裝訂。