總務處94/07/04-94/07/10業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外語學院LC三樓廁所整修 | 結案。 |
| 2 | 文舍電路改善工程 | 結案。 |
| 3 | 電子系CH106磁磚整修 | 結案。 |
| 4 | 淨心堂後門長廊整修 | 結案。 |
| 5 | 羅耀拉與樹德樓中間長廊水泥修補 | 完工結案。 |
| 6 | 化學系CH231漏水修復 | 完工結案。 |
| 7 | 宜真、宜善宿舍4樓寢室、走廊、樓梯粉刷 | 驗收結案。 |
| 8 | 法商機車場水溝蓋6mm鐵板 | 結案。 |
| 9 | 中美堂水溝蓋4.5mm花紋鍍鋅鋼板 | 結案。 |
| 10 | 龍形大樓屋頂修繕 | 竣工結案作業。 |
| 11 | 宜真宿舍三房間整修 | 議價中 |
| 12 | 羅耀拉大樓裝緊急照明燈 | 施工中。 |
| 13 | 經濟系屋頂漏水 | 驗收完成已核銷，結案。 |
| 14 | 全校區安全門開啟信號移報工程 | 施作中。 |
| 15 | 數學系MA401電腦教室規劃整修工程 | 完工待驗。 |
| 16 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 6/29會勘BF現場尚未完成，改善中。 |
| 17 | 「人文科學圖書館」傢俱設備採購案 | 7/7驗收。 |
| 18 | 淨心堂電梯 | 申辦建物所有權狀，7/20可拿到權狀。 |
| 19 | 污水處理場 | 1.地下室開挖。 2.北側排水溝施作。 3.收集管工程之到達井施工計13組。 |
| 20 | 球場照明設備 | 請款作業。 |
| 21 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 消防安檢小組查驗輔園、食營工廠、格物、立言學苑等。 |
| 22 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 室內裝修送審通過。 |
| 23 | 羅耀拉476研究室壁癌整修 | 施工中。 |
| 24 | 資訊中心系統組215室改善工程 | 施工中。 |
| 25 | 建物耐震評估 | 持續檢查。 |
| 26 | 建物安檢 | 資料準備中。 |
| 27 | 宜真、宜善走廊鋁窗修改 | 議完價，6月3日施工。 |
| 28 | 校園整體規劃案 | 1.續資料收集。 2.第三次議程安排。 |
| 29 | 消防安全設備改善申報 | 初驗進行。 |
| 30 | 樹德樓鋁窗更換 | 各教室鋁窗安置完成。 |
| 31 | 護理系漏水維修 | 織品系佈線。 |
| 32 | 資訊中心校園網路第三代singlemode光纖工程 | 7/7辦理初驗。 |
| 33 | 化學系電力改善 | 1.採購組宣佈流標。 2.獨家議價簽呈簽擬中。 |
| 34 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 35 | 商研所與貿金系漏水 | 貿金系窗戶水泥灌補完畢，7/9商研所施工。 |
| 36 | 電子系電腦訊號工程 | 發包作業。 |
| 37 | 文德文舍寢室門改裝 | 施工中；預定7/11完工。 |
| 38 | 文德文舍大門鋁門整修成電動門 | 施工中，7/8可完工。 |
| 39 | 文德文舍之紗窗換新 | 備料中，7/18預定驗收。 |
| 40 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 41 | 文德學苑 – 冷氣電纜線及冷氣機裝置 | 施工中。 |
| 42 | 理一(格物)水溝改善 | 驗收完成請款作業。 |
| 43 | 消防警訊長距發收工程 | 施作中。 |
| 44 | 法園114漏水 | 驗收請款作業。 |
| 45 | 生科系LS301漏水 | 施作中。 |
| 46 | 生科系室內隔間-鋁隔間LS203 | 施作中。 |
| 47 | 自來水進水管線工程 | 請購修單呈核中。 |
| 48 | 人文科學圖書館書庫雙面牆隔間 | 作業中。 |
| 49 | 生科系2樓、3樓伸縮縫漏水另LS123場地積水 | 施工中，7/11驗收核銷。 |
| 50 | 百鍊展演中心頂樓檔水工程 | 7/11驗核。 |
| 51 | 文舍旁人行步道路面積水改善 | 施工中，7/8驗收核銷。 |
| 52 | 校園疏濬工程 | 施工中。 |
| 53 | 焯炤館演講廳地板整修工程 | 7/7動工，7/11完工待驗。 |
| 54 | 中美堂南門階梯漏水 | 7/11驗核。 |
| 55 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 廠商估價單已交行副審核中。 |
| 56 | 理一、理二舍冷氣房鋁窗更換 | 待驗收核銷。 |
| 57 | 電子系網路速度提昇佈線工程 | 1.施工場地現勘。 2.佈線路徑協調。 |
| 58 | 淨心堂1樓大廳舞台修復 | 7/5進場施工，舞台地板木作完成。 |
| 59 | 新建醫學院綜合大樓 | 西側中庭室外劇場施作，內強粉光、木門、油漆等施作。 |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 359筆，共計3,666,336元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 246筆，共計5,854,656元 |
| 校內款項支出 | 477筆，共計8,042,154元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 5筆，共計25,530元 |

二、收入面

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 105 | 2 | 3 | 688 | 71 | 80 | 43 | 95 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 36,921,072 | 100,000 | 1,220,000 | 167,584,423 | 3,442,440 | 10,421,595 | 782,614 | 307,835 |

1.現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

2.臨櫃退款(自動投幣機、場地費保證金)

3.彰銀活存本月份各項匯入款(含教育部補助款、研究計畫款)通知及編代收入傳票97筆36,537,250元

4.收94/5-6月份電話費自付額-沖單位業務費。

5.收各合約廠商場地使用費

6.語言中心學費6/1-6/30入帳30人526,587元。

7.登台新捐款及資郵甲捐款名單入備查簿。

8.國際創管學程碩專班，美金戶頭入帳，分出代收國外學費與校內學費。

9.開建教合作管理費收據，入管理費收入。

10.核對6月份帳戶餘額，印6月份月報表送會計室審核。

採購組

- 文圖家具設備採購案於夲週完成驗收。

- 媒體中心-設備採購案於本週完成驗收。

- 體育系-出國參訪案於本週順利完成評選議價會議。

- 於本週出席參與採購系統之展示說明會。

- 資訊中心-LAYER3設備採購案於本週順利完成驗收。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.07.07

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3HR | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3HR | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2HR | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.5HR | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3HR | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5HR | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 |  |  |  | 9 |  |  |
| 文具品 |  |  |  | 9 |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 7/4~6 |  |  | 文具清潔用品定期盤點 | 張皋煒 |
|  | 7/7 |  |  | 列印各單位領用物品明細帳 | 張皋煒 |
|  | / |  |  |  |  |
| 保管業務清冊列印 | 7/5、6 |  |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 7/4~7 |  |  | 致送盤點通知至全校各單位 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 7/6 |  |  | 整理原法管窗口移交之文具用品 | 張皋煒 |
|  | 7/5 |  |  | 填寫送文單位 | 例行業務 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 整理全校性93學年度盤點發文資料。

- 7/5.陪同回收廠商至文、藝、醫學院回收報廢物品。

- 7/4安排理外民學院報廢品回收路線。

- 7/6陪同回收廠商至理外民學院各單位回收報廢品。

- 7/7盤點輔幼中心物品77件，財產333件。

- 7/5、6陪同回收廠商至文、藝、醫學院回收報廢物品。

- 準備法管社科學院建物及設備保險資料。

- 配合採購組驗收文藝媒體與教學中心攝影機等機具採購案。

- 配合採購組驗收文學院圖書館傢俱設備採購案。

- 配合採購組驗收資訊中心LAYER 3 中階交換器9台採購案。

事務組

校本部總機940704-940707

1.更換朝橒樓、文開樓、文友樓、文研樓、文圖及德文系話機機座。

2.中華電信公司裝設電信室空調設備

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 5 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 3 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 32 |  |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 153 | 寄掛號: | 0 |  |  |
| 3 | 校內文件分發 | 83 |  |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 38 |  |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 29 |  |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服收回 | 收：碩118件、學234件 |  |  |  |  |  |

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 380 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 2 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 3 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 1 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 12 |
| 7 | 校外來文 | 3 |
| 8 | 校內收文 | 6 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 2件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 36件 |
| 16 | 停車證申請 | 2張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 0 |
| 18 | 工友勤務支援 | 2次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 43 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 0 |
| 23 | 臨時停車收費 | 43800元 |
| 24 | 磁卡製作 | 0 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 3 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 27 | 水質檢測 | 0 |
| 28 | 廚餘統調查 | 個 |

文藝學院

| 1.文友樓屋頂鐵皮屋修理。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號300件平信500件 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 300件 |
| 5.神父宿舍發電機保養. | 1次 |
| 6.積健樓二樓馬桶破裂週六施工. |  |
| 7. 舊文圖與藝術學院之間裝路燈. |  |
| 8.文開2A.3A.4A教室麥克風4個故障 速請廠商修理. |  |
| 9. 神父交辦購物繳費。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 |  |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍臨時交辦事宜。 |  |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 |  |

社法管窗口業務報告   94/7/4/--7/7

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 100 |  |  |
| 各系所借雜物 | 66 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 70 |  |  |
| 一般信件處理 | 250 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 60 |  |  |
| 木工維修 | 55 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 3 |  |  |
| 工友督導 |  |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 300 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 |  |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 6 |  |  |

事務組朱麗文

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 |  |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 (E化教室) | 93學年第二學期E化教室19間完成，另94.6.29做調整修改(網路還原卡設定、麥克風在機櫃外設置獨立開關)完成。 核銷流程94.6.29至研發處。 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 (校慶80週年西服套裝請購案) (94學年度指定科目考試總務幹事工作) | 校慶80週年教職員工男西裝、女套裝採購第一批確定製作1159套(男460套、女699套)，94.6.28數量紙本交與嘉裕股份有限公司。 製作廠商送貨用各單位名稱、樓層、房號、聯絡人、電話 台北五考區檢查試場工作，94.6.29 上午8:50~12:00。 申請3個考區早餐、午餐預支款45500元。 聯絡早餐店訂購中山國中考區三日早餐。 94.6.30至課務組組長處領取預支款郵政劃撥儲金提款單，至郵局提現及分發各區總務 幹事後續處理。 再聯絡及提醒總務相關工作人員。 |
| 其它 | 整理週報、工作日誌記載表及列印 94.6.28 上午10:00~12:00組務會議， 下午14:00大學指定科目考試監 試說明會 |
| 下一星期工作重點 | 續辦校慶80週年教職員工男西裝、女套裝訂購案，製作廠商送貨用各單位名稱、樓層、房號、聯絡人、電話等雜項作業。 |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 9 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 3 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 6 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 6 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 2 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 22 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 5 | 即時處理 |  |