總務處94/07/11-94/07/17業務報告

採購組

- 圖書館-視訊隨選系統設備採購案於本週順利決標。

- 資訊中心-高網儀器設備採購案於本週順利完成驗收。

- 醫學院-醫學大樓附屬工程案於本週進行資格及規格標審核。

- 於本週召開採購組組務會議。

- 醫學系-生物分析儀採購案因投標家數不足，宣布流標

出納組

一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 146筆，共計1,479,181元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 692筆，共計55,061,808元 |
| 校內款項支出 | 901筆，共計109,230,733元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |

二、收入面

各項滙入款收入(94/7/1-94/7/13)

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 31 | 4 | 0 | 230 | 19 | 0 | 3 | 13 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 3,250,788 | 627,595 | 0 | 2,724,023 | 628,819 | 0 | 12,070,360 | 48,125 |

三、綜合業務

1、定存單到期處理情形：(94/6/24-94/7/14)

| 日期 工作內容 | 6 月24-30日 | 7月5日 | 7月9日 | 7月10-11日 | 7月13日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單、資金調度上簽請示日期 | 6 月20 日 | 6 月27 日 | 6 月29 日 | 7月5日 | 7 月6 日 | 205,247,506 |
| 定存單換單本利續存張數 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 142,717,506 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 |  |  |  |  |  |  |
| 定存單解約轉活存支薪或轉支存支貨款、工程款張數 | 1 |  |  |  |  | 50,000,000 |
| 新增定存單筆數 |  |  |  |  |  |  |
| 活存轉支存支貨款 |  |  |  |  | 1 | 12,530,000 |
| 支存轉活存生利息 |  |  |  |  |  |  |

2、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

3、臨櫃退款(自動投幣機、場地費保證金)。

4、彰銀活存本月份各項匯入款(含教育部補助款、研究計畫款)通知及編代收入傳票27筆2,405,671元。

5、學士服逾期罰款850人 50,820元。

6、收各合約廠商場地使用費。

7、語言中心學費7/1-6/13入帳12人296,145元。

8、國際創管學程碩專班，美金戶頭入帳，分出代收國外學費與校內學費。

9、核對6月份帳戶餘額，印6月份月報表送會計室審核。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 羅耀拉476研究室壁癌整修 | 結案。 |
| 2 | 數學系MA401電腦教室規劃整修工程 | 結案。 |
| 3 | 羅耀拉大樓裝緊急照明燈 | 結案。 |
| 4 | 宜真宿舍三房間整修 | 結案。 |
| 5 | 球場照明設備 | 結案。 |
| 6 | 人文科學圖書館書庫雙面牆隔間 | 結案。 |
| 7 | 龍形大樓屋頂修繕 | 竣工。 |
| 8 | 經濟系屋頂漏水 | 驗收完成已核銷，結案。 |
| 9 | 全校區安全門開啟信號移報工程 | 竣工驗收(7/13)。 |
| 10 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 7/13建築設計等會勘，後續。 |
| 11 | 「人文科學圖書館」傢俱設備採購案 | 7/7驗收，後續。 |
| 12 | 淨心堂電梯 | 申辦建物所有權狀，7/20可拿到權狀。 |
| 13 | 污水處理場 | 1.地下室開挖。 2.北側排水溝施作。 3.環境工程內推進井管施作。 |
| 14 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 消防安檢小組查驗通過後正式驗收(7/19)。 |
| 15 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 1.台北縣政府同意公文簽辦。 2.消防會審圖說繪製。 |
| 16 | 資訊中心系統組215室改善工程 | 施工中，7/14初驗。 |
| 17 | 建物耐震評估 | 持續檢查。 |
| 18 | 建物安檢 | 資料準備中。 |
| 19 | 宜真、宜善走廊鋁窗修改 | 議完價，6月3日施工。 |
| 20 | 校園整體規劃案 | 1.續資料收集。 2.第三次議程安排。3.發開會通知及e-mail訊息傳送。 |
| 21 | 消防安全設備改善申報 | 竣工驗收(7/11)。 |
| 22 | 樹德樓鋁窗更換 | 驗收完成。 |
| 23 | 護理系漏水維修 | 織品系佈線。 |
| 24 | 資訊中心校園網路第三代singlemode光纖工程 | 初驗完成。 |
| 25 | 化學系電力改善 | 1..獨家議價簽呈簽擬核可。 2.增加工程預算公文簽辦。 |
| 26 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 27 | 商研所與貿金系漏水 | 驗收完成。 |
| 28 | 電子系電腦訊號工程 | 主幹管架設完成，室內線串連續作。 |
| 29 | 文德文舍寢室門改裝 | 施工中；預定7/11完工。 |
| 30 | 文德文舍大門鋁門整修成電動門 | 施工中，7/8可完工。 |
| 31 | 文德文舍之紗窗換新 | 備料中，7/18預定驗收。 |
| 32 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 33 | 文德學苑 – 冷氣電纜線及冷氣機裝置 | 驗收作業。 |
| 34 | 理一(格物)水溝改善 | 驗收完成請款作業。 |
| 35 | 消防警訊長距發收工程 | 竣工驗收(7/13)。 |
| 36 | 法園114漏水 | 驗收請款作業。 |
| 37 | 生科系LS301漏水 | 竣工驗收。 |
| 38 | 生科系室內隔間-鋁隔間LS203 | 施作中。 |
| 39 | 自來水進水管線工程 | 請購修單呈核中。 |
| 40 | 生科系2樓、3樓伸縮縫漏水另LS123場地積水 | 施工中，7/11驗收核銷。 |
| 41 | 百鍊展演中心頂樓檔水工程 | 7/11驗核。 |
| 42 | 文舍旁人行步道路面積水改善 | 施工中，7/8驗收核銷。 |
| 43 | 校園疏濬工程 | 施工中。 |
| 44 | 焯炤館演講廳地板整修工程 | 7/7動工，7/11完工待驗。 |
| 45 | 中美堂南門階梯漏水 | 7/11驗核。 |
| 46 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 廠商估價單已交行副審核中。 |
| 47 | 理一、理二舍冷氣房鋁窗更換 | 待驗收核銷。 |
| 48 | 淨心堂1樓大廳舞台修復 | 驗收完成。 |
| 49 | 新建醫學院綜合大樓 | 西側中庭室外劇場R.C，內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 50 | 外語學院視教中心白蟻防治及裝修 | 1.噴除蟲藥。 2.地板施作。 |

事務組

校本部總機940711-940714

1.轉交羅小姐本組市區通話等級以上之04/01~04/30電話通話明細資料。

2.處理刊登電話簿事宜。

3.續辦更換話機基座。

4.核銷9405及9406統支電話費。

5. 核銷電話系統改置中華電信虛擬總機系統。

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 1 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 3 |
| 野聲樓第二會議室 | 4 |
| 野聲樓第三會議室 | 4 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 46 |  |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 155 | 寄掛號: | 0 |  |  |
| 3 | 校內文件分發 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 33 |  |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 32 |  |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服收回 | 收：博14、碩38件、學176件 |  |  |  |  |  |

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 140 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 5 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 0 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 3 |
| 7 | 校外來文 | 5 |
| 8 | 校內收文 | 5 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 2件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 16件 |
| 16 | 停車證申請 | 0張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 0 |
| 18 | 工友勤務支援 | 4次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 2 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 0 |
| 23 | 臨時停車收費 | 0元 |
| 24 | 磁卡製作 | 0 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 0 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 27 | 水質檢測 | 0 |
| 28 | 廚餘統調查 | 個 |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |

文藝窗口工作報告

| - 文開、文華、藝術學院水電、冷氣 桌椅修繕。為因應轉學考。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號100件平信400件 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 200件 |
| 5.神父宿舍發電機保養. | 1次 |
| 6.接洽外包工人清理墓園. |  |
| 7. 舊文圖與藝術學院之間裝路燈. |  |
| 8.畢業服歸還. |  |
| 9. 神父交辦購物繳費。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 |  |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍臨時交辦事宜。 |  |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 |  |

社法管窗口業務報告   94/7/11/--7/14

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 50 |  |  |
| 各系所借雜物 | 66 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 70 |  |  |
| 一般信件處理 | 300 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 60 |  |  |
| 木工維修 | 55 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 3 |  |  |
| 工友督導 |  |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 200 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 |  |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 20 |  |  |

事務組朱麗文94.7.4~7.7工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 |  |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 (E化教室) | 做E化教室業務清冊。 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 (校慶80週年西服套裝請購案) (94學年度指定科目考試總務幹事工作) | 校慶80週年教職員工男西裝、女套裝採購， 製作廠商送貨用全校各單位名稱、樓層、房號、聯絡人、電話資料及學校平面圖4張，94.7.7.交與嘉裕股份有限公司顏小姐。 94.7.7至課務組組長處核銷餐飲費預支款。 |
| 其它 | 94.7.4 ~ 6(三天) 上午8:00~9:30 代理總機 - 上午9:00~下午15:00開組務會 討論業務分工 |

事務組朱麗文94.7.11~7.14工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 | 整理檔案及做業務清冊。 |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 (E化教室) | 整理檔案及做E化教室業務清冊。 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 (校慶80週年西服套裝請購案) | 整理檔案及做業務清冊。 |
| 其它 | 94.7.12 休假 94.7.14 休假 |
| 下一星期工作重點 | 整理檔案及做業務清冊。 |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 3 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 1 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 4 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 3 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 2 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 1 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 5 | 即時處理 |  |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 1.5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3HR | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3HR | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1HR | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5HR | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3HR | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1HR | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 46 | 14 |  |  | 4 | 3 |
| 文具品 | 118 | 47 |  |  | 10 | 7 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 7/13、14 |  |  | 文具清潔用品請領資料鍵入 | 張皐煒 |
| 保管業務清冊列印 | 7/13、14 | 150 |  | 列印財產增加單 | 例行業務 |
|  | 7/13、14 | 50 |  | 影印資料 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 每日 |  |  | 致送公文、財產條碼暨財產增減單至全校各單位 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 7/11、12 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 例行業務 |
|  | 7/13 |  |  | 至衛保組領取醫療箱 | 例行業務㎏ |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、7月11日參加轉學考工作說明會。

二、7月14日參加轉學考監試工作。

三、至中國聖職使命室進行93學年度盤點工程。

四、準備法管社科學院之保險資料。

五、配合採購組驗收資訊中心採購案。

六、與資訊中心楊組長參訪本校捐贈屏東南榮國中電腦設備使用效益。