總務處下週重要工作進度

採購組

- 圖書館-視訊隨選系統設備採購案於本週順利決標。

- 資訊中心-高網儀器設備採購案於本週順利完成驗收。

- 醫學院-醫學大樓附屬工程案於本週進行資格及規格標審核。

- 於本週召開採購組組務會議。

- 醫學系-生物分析儀採購案因投標家數不足，宣布流標

出納組

1、發放轉學考命題費、閱卷費。

2、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 7/13會驗後續。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 驗收後，請款作業。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 4 | 污水處理場 | 地下室開挖，水溝及環境工程內推進井管施作。 |
| 5 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 7/19正式驗收。 |
| 6 | 消防警訊長距發收工程 | 初驗。 |
| 7 | 法園114漏水 | 進行請款作業。 |
| 8 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 結案行政作業。 |
| 9 | 消防安全設備改善申報 | 後續。 |
| 10 | 文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置 | 竣工驗收。 |
| 11 | 文友樓輕鋼架天花板工程 | 續施作。 |
| 12 | 校園整體規劃案 | 1.簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。 2.第三次會議(7/21)。 |
| 13 | 資訊中心校園網路第三代光纖工程 | 覆驗。 |
| 14 | 化學系電力改善案 | 相關公文依示續辦。 |
| 15 | 電子系提昇網路訊號線 | 驗收。 |
| 16 | 視教中心白蟻防治及裝修 | 驗收。 |
| 17 | 棒球場圍網工程 | 結案。 |
| 18 | 中美堂高空照明及油漆工程 | 結案。 |
| 19 | 校園疏濬工程 | 施工中。 |
| 20 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 招商議價(採購組)。 |
| 21 | 文德文舍 寢室門改裝 | 施工中。 |
| 22 | 文德文舍 大門鋁門改電動 | 施工中。 |
| 23 | 文德文舍紗窗換新 | 7/18完工驗收。 |
| 24 | 理一、理二舍冷氣房鋁窗更換 | 結案。 |
| 25 | 全校區安全門開啟信號移報工程 | 驗收。 |
| 26 | 自來水進水管線工程 | 呈核後，後續。 |
| 27 | 宜真、宜善宿舍4樓寢室、走廊、樓梯粉刷 | 完工待驗。 |
| 28 | 生科系LS203室內隔間 | 竣工驗收。 |
| 29 | 生科系LS301漏水 | 竣工驗收。 |
| 30 | 人文科學圖書館書庫雙面隔間牆 | 竣工驗收。 |

保管組

- 參訪本校捐贈天主教花蓮教區中華聖母堂電腦使用狀況。

- 進行文、藝、醫學院93學年度年度盤點。

- 配合採購組驗收資訊中心暨營繕組驗收工程案。

- 準備核對六月份財產增減帳務。