總務處94/07/18-94/07/24業務報告

採購組

- 資訊中心-高網基礎建設工程案於本週順利完成驗收。

- 資訊中心-資訊整合平台採購案於本週順利完成驗收。

- 醫學院-醫學大樓附屬工程案於本週順利完成議價會議。

- 營繕組-消防設備改善工程案於本週順利完成驗收。

- 醫學系-生物分析儀採購案於本週順利決標。

- 醫學系-基因晶片掃瞄器採購案於本週順利完成驗收。

- 資訊中心-機房環境改善工程案於本週順利完成驗收。

- 於本週參與總務處舉辦之自強活動。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淨心堂電梯 | 權狀已拿到，全部結案。 |
| 2 | 樹德樓鋁窗更換 | 結案。 |
| 3 | 商研所與貿金系漏水 | 結案。 |
| 4 | 文德文舍寢室門改裝 | 結案。 |
| 5 | 文德文舍大門鋁門整修成電動門 | 結案。 |
| 6 | 文舍旁人行步道路面積水改善 | 結案。 |
| 7 | 校園疏濬工程 | 結案。 |
| 8 | 焯炤館演講廳地板整修工程 | 結案。 |
| 9 | 中美堂南門階梯漏水 | 結案。 |
| 10 | 理一、理二舍冷氣房鋁窗更換 | 結案。 |
| 11 | 淨心堂1樓大廳舞台修復 | 結案。 |
| 12 | 全校區安全門開啟信號移報工程 | 竣工驗收(7/13)。 |
| 13 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 7/19總務長現勘，續處理。 |
| 14 | 「人文科學圖書館」傢俱設備採購案 | 結算請款作業。 |
| 15 | 污水處理場 | 1.地下室開挖，支撐(第三層)。 2.環境工程內推進井管施作。 |
| 16 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 消防安檢小組查驗通過後正式驗收(7/19)，後續缺失改善。 |
| 17 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 1.台北縣政府同意公文簽辦。 2.消防會審圖說繪製。 |
| 18 | 資訊中心系統組215室改善工程 | 7/19驗收完畢。 |
| 19 | 建物耐震評估 | 持續檢查。 |
| 20 | 建物安檢 | 7/19開始檢查。 |
| 21 | 羅耀拉262、263辦公室整修工程 | 施工中。 |
| 22 | 宜真、宜善走廊鋁窗修改 | 議完價，6月3日施工。 |
| 23 | 校園整體規劃案 | 委員地址建檔並傳建築師事務所。 |
| 24 | 消防安全設備改善申報 | 竣工驗收(7/11)。 |
| 25 | 護理系漏水維修 | 織品系佈線。 |
| 26 | 資訊中心校園網路第三代singlemode光纖工程 | 7/21覆驗。 |
| 27 | 化學系電力改善 | 增加工程預算公文簽辦中。 |
| 28 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 29 | 電子系電腦訊號工程 | 主幹管架設完成，室內線串連續作。 |
| 30 | 文德文舍之紗窗換新 | 驗核。 |
| 31 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 32 | 文德學苑 – 冷氣電纜線及冷氣機裝置 | 驗收作業。 |
| 33 | 理一(格物)水溝改善 | 驗收完成請款作業。 |
| 34 | 消防警訊長距發收工程 | 竣工驗收(7/13)。 |
| 35 | 法園114漏水 | 驗收請款作業。 |
| 36 | 生科系LS301漏水 | 竣工驗收。 |
| 37 | 生科系室內隔間-鋁隔間LS203 | 施作中。 |
| 38 | 自來水進水管線工程 | 請購修單呈核中。 |
| 39 | 生科系2樓、3樓伸縮縫漏水另LS123場地積水 | 施工中，7/11驗收核銷。 |
| 40 | 百鍊展演中心頂樓檔水工程 | 7/11驗核。 |
| 41 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 7/25 13：30議價通知送達。 |
| 42 | 文德學苑防火門 | 文德學苑BF、餐廳、先後棟連通位置出入口增設，以符合法規。 |
| 43 | 新建醫學院綜合大樓 | 西側中庭室外劇場R.C，內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 44 | 外語學院視教中心白蟻防治及裝修 | 牆面粉刷水泥。 |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 533筆，共計5,657,859元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 517筆，共計19,275,009元 |
| 校內款項支出 | 1,166筆，共計13,450,057元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 22筆，共計215,474元 |

二、收入面

各項滙入款收入(94/7/1-94/7/21)

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 45 | 5 | 0 | 354 | 26 | 3 | 11 | 13 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 7,461,884 | 628,095 | 0 | 146,522,509 | 937,634 | 4,965 | 11,000 | 48,125 |

三、綜合業務

1、定存單到期處理情形(94/7/15-94/7/21):

| 日期 工作內容 | 7 月15日 | 7月16日 | 7月19日 | 月 日 | 月 日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單、資金調度上簽請示日期 | 7 月7 日 | 7 月12 日 | 7 月14 日 | 月 日 | 月 日 | 270,391,805 |
| 定存單換單本利續存張數 | 5 |  | 6 |  |  | 74,326,518 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 | 1 |  | 1 |  |  | 6,065,287 |
| 定存單解約轉活存支薪或轉支存支貨款、工程款張數 | 1 | 1 |  |  |  | 190,000,000 |
| 新增定存單筆數 |  |  |  |  |  |  |
| 活存轉支存支貨款 |  |  |  |  |  |  |
| 支存轉活存生利息 |  |  |  |  |  |  |

2、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

3、臨櫃退款(自動投幣機、場地費保證金)。

4、彰銀活存本月份各項匯入款(含教育部補助款、研究計畫款)通知及編代收入傳票41筆6,616,767元。

5、學士服逾期罰款本週續收費，最高罰200元。

6、收各合約廠商場地使用費。

7、語言中心學費7/1-7/20入帳18人422,655元。

8、國際創管學程碩專班，美金戶頭入帳，分出代收國外學費與校內學費。

9、開立管理費收據60張，金額1,881,663元。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 7 | 198 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 列管 |  | 13 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 5 |  |  |  | 2 | 382 |  |
|  | 列管 |  | 4 |  |  |  | 1 | 194 |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
| 理工學院 | 列產 |  | 31 |  |  |  | 3HR |  |  |
|  | 列管 |  | 9 |  |  |  | 1HR |  |  |
| 外語學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  | 0.5HR |  |  |
|  | 列管 |  | 4 |  |  |  | 0.5HR |  |  |
| 民生學院 | 列產 |  | 7 |  |  |  | 1HR |  |  |
|  | 列管 |  | 26 |  |  |  | 3HR |  |  |
| 法律學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 列管 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 23 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 列管 |  | 26 |  |  |  | 4 |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

- 物品領用相關業務：

| 輔仁大學文具清潔用品請領數據業務週報表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單 位 | 品 名 | 日 期 | 數 據 | 文具合計 | 清潔合計 |
| 校本部 | 文具用品 | 94/07/19~21 | 86 | 86 |  |
|  | 清潔用品 | 94/07/19~21 | 35 |  | 35 |
| 法管學院 | 文具用品 | 94/07/19~21 | 2 | 2 |  |
|  | 清潔用品 | 94/07/19~21 | 0 |  | 0 |
| 理外民學院 | 文具用品 | 94/07/19~21 | 0 | 0 |  |
|  | 清潔用品 | 94/07/19~21 | 0 |  | 0 |
| 文藝醫學院 | 文具用品 | 94/07/19~21 | 19 | 19 |  |
|  | 清潔用品 | 94/07/19~21 | 0 |  | 0 |
| 合 計 |  |  |  | 107 | 35 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書（Word）處理 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
| 試算表（Excel）建立 | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
| 保管系統資料輸入 | 7/20 | 87 |  | 列印條碼 |  |
|  | 7/21 | 144 |  | 列印條碼 |  |
| 保管業務清冊列印 |  |  |  |  |  |
| 書面對帳工作 |  |  |  |  |  |
| 組內清潔工作 |  |  |  |  |  |
| 處本部送文 | 7/20-21 | 3 |  | 送公文 |  |
| 提水 | 7/20 |  |  |  |  |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 7/20 | 120 |  | 資料分類 |  |
|  | 7/20-21 | 26 |  | 影印資料 |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、7/20~7/21數學系盤點物品420件，財產421件。

二、7/19-7/20處理法管社科學院及理外民學院財產投保事宜。

三、7/20盤點應美系部份財產，總計93件。

三、7/21日盤點師資培育中心財產，總計576件。

四、勘驗廢品及 新增驗收之外，即處理一般之業務(新增.移轉.驗貼等如表列件數)。

六、1.準備法管社科學院之保險資料  2.配合採購組驗收資訊中心及營繕組採購案。

事務組

校本部總機0718-0721

1.    電信室之國際分離式冷氣財產移轉醫學院。

2.    請款支付9407統支電話費用。

3.    印製940電話費報表及送出納組、會計室。

4.    email各單位940電話費明細清單。

5.    更換利瑪竇、濟時樓、藝術學院、積健樓、冠五樓、中美堂之話機機座。

6.    處理電話申請、異動業務。

7.    打掃電信室。

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 4 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 2 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 3 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 106 | 寄掛號: | 0 |  |  |
| 3 | 校內文件分發 | 22 |  |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 22 |  |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服收回 | 博士服： 1件、碩士服： 4件、 學士服： 38件 |  |  |  |  |  |

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 42 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 35 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 0 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 2 |
| 7 | 校外來文 | 6 |
| 8 | 校內收文 | 7 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 3件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 11件 |
| 16 | 停車證申請 | 0張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 0 |
| 18 | 工友勤務支援 | 2次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 25 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 0 |
| 23 | 臨時停車收費 | 46500元 |
| 24 | 磁卡製作 | 0 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 0 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 27 | 水質檢測 | 0 |
| 28 | 廚餘統調查 | 個 |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |

文藝窗口工作報告

| - 文開、文華、藝術學院水電、冷氣 桌椅修繕。為因應轉學考。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號58件平信240件 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 60件 |
| 5.神父宿舍發電機保養. |  |
| 6.接洽外包工人清理墓園. |  |
| 7. 舊文圖與藝術學院之間裝路燈. |  |
| 8.畢業服歸還. |  |
| 9. 神父交辦購物繳費。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 | 2件 |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |

社法管窗口業務報告   94/7/18/--7/21

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 88 |  |  |
| 各系所借雜物 | 44 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 99 |  |  |
| 一般信件處理 | 200 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 30 |  |  |
| 木工維修 | 77 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 |  |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 300 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 |  |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 3 |  |  |

事務組朱麗文工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 統籌神父修女宿舍事務(請單位使命室協助)。神父修女宿舍事務由本組同仁輪流負責 |  |
| 三窗口業務第一順位代理人 |  |
| 彙辦全校教室．會議室等公共空間冷氣機．桌椅．教學器材定期檢修維護增購等事務 (E化教室) | 做E化教室業務清冊。 |
| 支援招生事務、編列預算及臨時交辦事務等 (校慶80週年西服套裝請購案) (94學年度指定科目考試總務幹事工作) | 校慶80週年教職員工男西裝、女套裝採購， 製作廠商送貨用全校各單位名稱、樓層、房號、聯絡人、電話資料及學校平面圖4張，94.7.7.交與嘉裕股份有限公司顏小姐。 94.7.7至課務組組長處核銷餐飲費預支款。 |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 1 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 1 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 3 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 0 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 2 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 2 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 1 | 即時處理 |  |