總務處下週重要工作進度

採購組

- 資訊中心-數位工作站先跑請購流程再進行上工程會網站招標作業。

- 醫學院綜合大樓國際會議廳需求設計規劃會議。

- 資訊中心-互動多媒體無線網路系統於下週進行招標階段。

- (94)文具、清潔用品及電腦耗材開始辦理詢價作業

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 7/27修繕完成，後續觀察。 |
| 2 | 「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案 | 結案。 |
| 3 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 4 | 污水處理場 | 安全觀測傾度管變位置及傾斜計變位置，超出警戒值，後續改善處理。 |
| 5 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 請款作業手續。 |
| 6 | 校園整體規劃案 | 第四次會議通知完成及場地確認。 |
| 7 | 化學系電力改善案 | 進場施工前置。 |
| 8 | 聖言樓地下室變更 | 殘障廁所請購修作業 |
| 9 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施工中(4F→3F)。 |
| 10 | 自來水進水管線工程 | 呈核後，後續。 |
| 11 | 文德學苑防火門 | 竣工驗收。 |
| 12 | 受訊總機、探測器設置 | 簽核→議價→備料→施作。 |
| 13 | 化糞池蓋新購 | 簽核→議價→備料→施作。 |
| 14 | 貴子路排、網球場圍網修繕 | 簽核→議價→備料→施作。 |
| 15 | 球場圍網修繕 | 確認修繕期限。 |

出納組

- 業務交接。

- 編製94/7銀行存款調節表。

保管組

- 配合會計師執行年度查帳，致力財產帳冊之核對與列印工作。

二、準備提交不動產登記謄本、保險單影本、各契約之合約書影本供會計師查帳。