總務處下週重要工作進度

採購組

- 資訊中心數位工作站-請購單位填寫採購標案申請表，依申請表內容上工程會網站進行招標作業。

- 醫學院綜合大樓國際會議廳進行招標作業，預定九月五日截標，九月七日簡報及決標。由採購組發會議通知及準備簡報企劃書及決標作業。

- 資訊中心-互動多媒體無線網路系統於八月十七日進行開標作業。

- (94)文具、清潔用品及電腦耗材辦理詢價作業進行中。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 請款作業確認。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 3 | 污水處理場 | 污水廠BF續施作，小管推進續進行。 |
| 4 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 請款作業手續。 |
| 5 | 校園整體規劃案 | 第四次會議通知完成及場地確認。 |
| 6 | 化學系電力改善案 | 續佈管作業。 |
| 7 | 聖言樓地下室變更 | 殘障廁所打造發包。 |
| 8 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施工中(3F→2F)。 |
| 9 | 自來水進水管線工程 | 呈核後，後續。 |
| 10 | 受訊總機、探測器設置 | 簽核→議價→備料→施作。 |
| 11 | 化糞池蓋新購 | 簽核→議價→備料→施作。 |
| 12 | 貴子路排、網球場圍網修繕 | 簽核→議價→備料→施作。 |
| 13 | 球場圍網修繕 | 確認修繕期限。 |

出納組

- 業務交接。

- 編製94/7銀行存款調節表。

保管組

- 進行文、藝、醫學院93學年度年度盤點。

- 繼續進行文藝醫學院年度對帳工作。

- 準備下周一提交會計師年度查帳資料。